# 目  录

1.前言	5

1.1 编制高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）的意义	5

1.2 规划编制总体思路	5

1.3 主要编制环节	5

1.4 规划编制依据	6

1.5 规划期限	7

2. 规划背景	8

2.1 基本情况	8

2.1.1 自然条件	8

2.1.2 社会经济状况	10

2.1.3 自然灾害情况	11

2.1.4 农业生产现状	12

2.2 高标准农田建设成效、经验	13

2.2.1 取得成效	13

2.2.2 主要经验	13

2.3 田间工程现状存在的问题	15

2.3.1 项目县田间工程现状	15

2.3.2 项目县现状农业发展存在的问题	16

2.4 建设的必要性和可行性	17

2.4.1 推进高标准农田建设的必要性	17

2.4.2 推进高标准农田建设的可行性	19

3. 指导思想、基本原则与任务目标	21

3.1 指导思想	21

3.2 基本原则	21

3.3 任务目标	22

4. 规划项目区基本情况	24

4.1 规划项目区的确定	24

4.2 项目区基本概况	24

4.2.1 地形地貌	24

4.2.2 水文气象	25

4.2.3 工程地质与水文地质	25

4.2.4 水利工程现状	26

4.2.5 项目县水资源供需分析	26

4.2.6 项目区水资源供需分析	33

4.2.7 项目区乡镇财力	39

4.3 潜力分析	40

4.3.1 规划项目区生产现状	40

4.3.2 潜力分析	40

5. 建设方案	41

5.1 规划原则	41

5.2 规划目标	41

5.3 区域类型归类、障碍因素分析	42

5.4 治理对策	43

5.5 建设标准	44

5.6 建设方案	47

5.7 主要建设任务	47

6. 重点建设项目	48

6.1 规划布局	48

6.2 建设内容与工程量	48

6.2.1 2011-2017年度高标准农田实施项目	48

6.2.2 2018-2022年度高标准农田建设规划	50

6.3 典型设计	55

6.3.1 项目工程总体布局	55

6.3.2 小型水源工程设计	58

6.3.3 节水灌溉工程设计	72

6.3.4 灌溉自动化系统	85

6.3.5 信息化系统设计	87

6.3.6 排水沟及渠系配套工程设计	90

6.3.7 项目区道路工程设计	110

6.3.8 项目区防护林网工程设计	111

6.3.9 项目区电力工程设计	112

6.3.10 项目区标志牌设计	114

7. 投资估算和资金筹措	115

7.1 投资估算	115

7.2 资金筹措	115

7.3 资金整合	115

7.4 年度投资安排	115

8. 效益分析	117

8.1 经济效益	117

8.1.1 综合经济效益	117

8.1.2 国民经济评价	117

8.2 社会效益	122

8.3 生态效益	122

8.4 工程效益	123

8.5 环境影响分析	123

8.5.1 水环境影响分析	123

8.5.2 农业面源污染影响分析	123

8.5.3 生态环境影响分析	124

8.5.4 农村环境保护	125

8.5.5 环境保护与治理措施	125

8.5.6 环境影响评价	126

8.6 节能评价	127

8.6.1 项目综合能耗情况	127

8.6.2 能源供应保障情况	127

8.6.3 综合节能措施	128

8.6.4 节能评价	130

9. 建设管护和后续管理	131

9.1 资产移交	131

9.2 运行管护	131

10. 保障措施	133

10.1 落实责任部门，加强协调指导	133

10.2 探索创新	133

10.2.1 创新规划理念，精心组织设计	133

10.2.2 创新管理制度，强化措施落实	134

10.2.3 创新管护措施，严格审批程序	135

10.3 加大投入力度，推进资金整合	135

10.4 组织实施	136

10.5 加强执行监督	137

10.6 大力宣传引导	138

10.7 及时总结，严格管理	138

附 图

1、嘉祥县高标准农田建设实施项目位置图（2011-2017年）

2、嘉祥县高标准农田建设规划项目区位置图（2018-2022年）

# 前言

## 编制高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）的意义

高标准农田建设是农业和农村经济发展工作的重要组成部分，是国家支持和保护农业发展的战略性举措。现阶段中央、国务院把“三农”工作放在全面建成小康社会战略的基础地位，力争到2020年新建8亿亩高标准农田。建设高标准农田是巩固和加强农业基础的重要内容，是确保国家粮食安全的核心。

我县“三农”工作已取得显著成效，但长远来看农业生产和新农村建设受制约因素众多，农民增收提高缓慢。其中，农业生产条件相对落后，田间工程配套不足，旱涝自然灾害频发等因素日益显现，直接影响农业产出和农民增收。高标准农田建设可达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的目标。因此，我县实施建设高标准农田建设工程，对提高农业综合生产能力，加快农业现代化进程具有重要意义。

高标准农田建设是强化农业基础设施、提高农业综合生产能力、确保抵御旱涝灾害能力的迫切需要，也是推进我县农民增产增收、农村经济发展和新农村建设的有力保障。高标准农田建设对我县“三农”工作具有推动作用，也是摆脱陈旧生产经营模式，促进农村产业化经营的重要措施。

## 规划编制总体思路

认真贯彻落实中央和省委、省政府关于农业和农村经济发展的决策部署，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，坚持以推进优势主导产业发展为主线，以推进农业现代化为目标，集中力量建设旱涝保收、高产稳产、节水高效的高标准农田，提高农业综合生产能力。

## 主要编制环节

组织我县农业、国土、水利、发改、财政等部门技术力量，认真学习高标准农田建设规划的通知精神，在充分调研的基础上，对各乡镇、街道办以及龙头企业积极申报的高标准农田建设项目进行讨论分析，并结合水利、国土等部门相关规划，确定最终规划实施项目并认真编制规划。规划编制完成后上报县政府审核，审核通过后上报到市。

## 规划编制依据

### 相关文件

1、《国务院关于国家农业综合开发高标准农田建设规划的批复》（国函〔2013〕43号）；

2、《财政部关于发布实施<国家农业综合开发高标准农田建设规划>的通知》（财发〔2013〕4号）；

3、《国家农业综合开发办公室关于认真组织实施<国家农业综合开发高标准农田建设规划>的通知》（国农办〔2013〕85号）；

4、《山东省农业综合开发高标准农田建设规划》编制指南；

5、《山东省农业综合开发高标准农田建设规划》编写提纲；

国家及山东省农业综合开发项目其他相关规范及技术要求。

### 相关规划

1、《国家农业综合开发高标准农田建设规划》；

2、《山东千亿斤粮食生产能力建设规划》（2009-2020）；

3、《嘉祥县及乡镇土地利用总体规划》（2006-2020年）；

4、《嘉祥县—城镇体系规划与城市总体发展规划》；

5、《嘉祥县农田水利发展规划》；

6、《嘉祥县农业综合开发“十三五”规划》；

7、其他相关规划。

### 相关规范、标准

1、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99；

2、《节水灌溉技术规范》GB/T50363-2006；

3、《渠道防渗工程技术规范》（SL18-91）；

4、《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/88-2003）；

5、《水利建设项目经济评价规范》SDJ72-2013；

6、其他有关的国家及行业现行规范、规程、标准等。

### 相关资料

1、《济宁市年鉴》（2015）；

2、《嘉祥县年鉴》（2014）；

3、嘉祥县土地利用现状图等相关图件；

4、其他相关资料。

## 规划期限

本规划规划期限为2018—2022年，规划基期为2017年。

# 规划背景

## 基本情况

### 自然条件

2.1.1.1  地理位置与行政区划

嘉祥县位于山东省西南部，东经116°06′-116°27′，北纬35°11′-35°38′，是中国古代“四大圣贤”之一曾子故里，属济宁市管辖。全县人口79.3万人，耕地面积86.6万亩。辖11镇2街道。东连济宁市中区，南邻金乡县，东北隔梁济运河与汶上县相望，西与菏泽市的巨野县、郓城县接壤。县境东西最大横距22km，南北最大纵距47.5km。

2.1.1.2  地形、地貌

嘉祥县除中南部有少数低山丘陵外，全系黄泛冲积平原，占嘉祥县总面积的87.8%，地形平坦，地势自西北向东南倾斜，海拔高度40-35m，南北高差为5m，东西高差3-4m。嘉祥县划分为两大地形，县城南部属剥蚀构造的低山残丘，多为东北西南走向，大小山头126座，占地66k㎡。山头海拔高度一般在80-200m，最高点是孟良山，海拔243.1m。北部为黄泛冲积平原。

项目区位于嘉祥县的东部，地形为平原地带，区内无山丘。地势平缓开阔，微有起伏，高程一般在38.2-39.9m。

2.1.1.3  水文气象

气候属暖温带季风性大陆气候，四季分明，冷热干湿区别明显。春季多风少雨，夏季湿热多雨，冬季寒冷干燥，3-5月平均降水量99mm，占年降水量的15%，而蒸发量大，常形成春旱，夏季炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨。6-8月份平均降水量398.5mm，占年降水量的60%。由于降水集中，强度大，多形成洪涝灾害和旱涝相间发生。秋季气温急降，雨量减少，天多晴朗，9-11月平均降水量133.7mm，占年降水量的20%，常发生秋旱。冬季常为高压控制，气候干冷，雨雪稀少，12月-2月平均降水量30mm，占年降水量的5%。年平均气温12.8℃-13.9℃，最热7月份，最冷1月份。境内年平均太阳辐射热量120.23 kcal/k㎡，常年平均日照时数2191.85h，常年平均气温15.35℃，常年降雨量677mm，常年无霜期222天，年平均风速1.95m/s。项目区水文气象条件与全县基本一致。

2.1.1.4  工程地质与水文地质

嘉祥县系山东地台与河南地台交接地带，大部属河南地台；由于地壳变动及燕山和喜马拉雅山运动，出现华北平原，又属华北型地形沉积。其地质由前震旦纪的泰山群，古生代的寒武纪，奥陶纪、石炭纪，新生代的第四纪地层等构成。残丘多为寒武纪、奥陶纪，地层由南到北，岩性由老变新，南部为较古老棉絮状砂岩，中部多为张夏灰岩，北部为下奥陶灰岩，岩层由东南向西北倾斜。平原系黄泛冲积而成，第四纪地层分布广泛，地层厚度随基岩起伏而变，由南向北，由浅变深，南部山丘附近厚度24m左右，北部厚度500m上下。本区内上部地层主要发育素填土、粉土、粘土、粉质粘土等地基承载力一般在90-130kPa。

嘉祥县地下水资源的分布情况是：东部较好，西部较差。在平原潜水层中，含水砂层厚度在5-10m，地下水埋深3-5m；东部单井出水量为60-100m³/h，西部单井出水量为40-60m³/h，水质较差；西北部第四纪地层130m以上含水砂层厚13-19m，地下水质好，水量大；中南部残丘隐伏的寒武纪、奥陶纪灰岩裂隙发育，水质好，水量大，适宜打大口井和岩石深井。

全县地下水质较复杂，有淡水、咸水。滨湖一带和中南部的近山区，水质好，为淡水区。孟姑集镇和县城附近，水质差，矿化度为1.5—2g/l，属咸水区，面积约10万亩，其余地区的水质介于咸淡之间，矿化度在1—1.5g/l，分布较广，面积约50万亩。

2.1.1.5  河流水系

嘉祥县境内河流多属淮海水系，大小河道45条，总长度402km，占地约5100公顷。嘉祥县较大河流有梁济运河、赵王河、洙水河、洙赵新河和蔡河等，其中梁济运河县境内长度14.5km。

嘉祥县多年平均水资源总量5.87×108m³，其中地表水资源4.22×108m³(含入境水量3.41×108m³)，占水资源总量的72%；地下水资源1.65×108m³，占水资源总量的28%。受时空分布影响，地表水资源大部分顺河排泄入湖，每年实际可利用量很少。嘉祥县多年平均可利用水资源量仅为3.2×108m³，占水资源总量的56.4%，其中地表水资源可利用量1.71×108m³，地下水资源可利用量1.49×108m³，分别占水资源可利用量的53.4%、46.6%。

2.1.1.6  土壤与植被情况

嘉祥县的土壤种类繁多，系统的分为三大类，即褐土、潮土、新水稻土；嘉祥县目前主要土地资源多被栽培植物覆盖。嘉祥县林木覆盖率达到27.8%。林业用地面积33.9万亩，现有有林地面积达26.5万亩。

项目区域内土壤类型为平原地带均系潮土类，平均有机质含量为15.1g/kg，碱解氮为97.3mg/kg，有效磷为19.4mg/kg，速效钾为203mg/kg。

栽培植被主要为树木及农作物。

### 社会经济状况

嘉祥县辖13个镇（街道），559个村（社区）。年末全县户籍总人口79.3万人，人口自然增长率8.6‰。嘉祥县2015年全年实现生产总值249.79亿元，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值33.85亿元，第二产业增加值119.72亿元，第三产业增加值96.22亿元。全社会固定资产投资198.9亿元，财政总收入21.79亿元，公共财政预算支出15.38亿元。年末金融机构存款余额238.3亿元，贷款余额115.2亿元。社会消费品零售总额102.1亿元，进出口总额2.23亿美元。农林牧渔业总产值80.79亿元，比上年增长4.92%。粮食总产59.75万吨，棉花总产1.56万吨，油料总产0.21万吨，蔬菜总产50.1万吨，瓜果总产14.9万吨，水产品总产0.45万吨，肉、蛋、奶总产8.53万吨。实现工业总产值226.2亿元，比上年增长19.8%。规模以上工业企业192家，实现总产值246.3亿元，实现主营业务收入251.14亿元，实现利润15.5亿元，实现利税25.2亿元。资质以上建筑企业23家，完成建筑业总产值34.19亿元，实现增加值10.28亿元。

公路通车里程2672公里，其中高速公路通车里程32.6公里。铁路、公路、水路共完成客运量672万人次，完成货运量1532万吨。完成电信业务总量30701万元，邮政业务总量4448.26万元。全县城镇化率达到36.88%，开工保障性安居工程3022套，城市基础设施建设完成投资460万元，村镇建设完成投资120000万元。城市空气质量良好率达到86%，污水集中处理率达到97.6%，无害化垃圾处理率达到100%。

A级及以上旅游景区4家，全年实现旅游总收入14.9亿元。有中等职业学校1所，在校生5257人。普通高中2所，在校生15680人。初中23所，在校生37470人。小学215所，在校生94016人。幼儿园209所，在园幼儿27136人。共取得市（地）级及以上各类重要科技成果8项，专利申请量345件，授权专利179件。博物馆1个，档案馆1个，公共图书馆1所，文化馆（站）16个，农村文化大院626个。广播、电视人口综合覆盖率分别达到100%和100%。卫生机构29个，其中，医院14个、卫生院14个，社区卫生服务中心1个。各类卫生机构共有床位3294张，卫生技术人员3476人。体育馆1座，新增群众体育健身活动场地12万平方米。全年参加市级及以上体育比赛共获奖牌85枚。城镇居民人均可支配收入23307元，人均消费性支出11244.05元。农村居民人均纯收入11772元，人均生活消费支出8254.46元。城镇职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险参保人数分别达到3.95万人、3.05万人、3.08万人、4.68万人和4.2万人。城乡居民社会养老保险参保人数48.6万人，新型农村合作医疗参合率达到99％。城镇最低生活保障人数3907人，农村最低生活保障人数27302人。

### 自然灾害情况

嘉祥县由于受气候和地理环境的综合影响，自古以来，水旱灾害频繁，洪涝旱碱并存。

境内旱灾比较频繁，其原因主要是降水量小，蒸发量大，而且年际和季节之间分配很不平衡。因此，旱灾一直是我县农业生产的主要威胁之一。建国前，农田灌溉工程少而简陋，大面积农田完全靠天等雨，遇旱便成灾。建国后，党和政府领导广大群众大搞农田水利建设，发展灌溉事业，兴利除害，旱灾大大减轻。但由于受气候的影响，旱灾仍在一定程度上发生。据统计，1990年至今发生较大旱灾8次，分别发生在1991年、1992年、1995年、1999年、2000年、2001年、2002年、2009年。旱年平均粮食损失4000余万千克，年平均农业直接经济损失5500余万元。

嘉祥县地处南四湖湖西地区下游，上受菏泽地区客水威胁，下受湖水顶托，遇到大的降水，极易积水成灾。因此，境内涝灾较为频繁。在历代记载的涝灾中，有的年份连续发生，连续2年、3年、4年的情况都有发生记载。近期发生涝灾的年份有1993年、1998年、2003年、2004年等，造成的损失都比较大，年损失有的多达35000万元。

洪灾是指河道决口所造成的水灾，嘉祥县建国前曾发生过多次，大部分为自然因素造成。建国后，由于水利建设的大发展，基本上没有发生大的洪灾。

嘉祥县地处鲁西南黄泛平原，地势低平，地下径流微弱，蒸发量大，容易发生土壤盐碱化。全县盐碱地曾一度分布较广，严重影响农业生产的发展，各镇（街）都有分布，比较集中的分布在蔡河流域，洙水河、红旗河两岸。建国后，党和政府发动群众积极开展改碱活动，兴修水利工程，盐碱地区的面貌得到根本改观，已基本消除盐碱现象。今后只要适度控制地下水位，就可以防止盐碱化再度发生。

### 农业生产现状

农田耕地仍然是分田承包到户，主要种植作物为小麦、玉米，兼有大豆、棉花，随着农业产业结构调整，蔬菜及经济作物种植面积得到了较快发展。良种良法、测土配方施肥等农艺措施得到了大力的推广。2014年全县播种面积168.21万亩，其中粮食播种面积159.12万亩。在标准方田建设中，重点在中部平原区大力推广了长畦改短畦、宽畦改窄畦，井、机、房、桥涵、闸相配套，加之土地平整，节水灌溉工程项目实施，嘉祥县中部平原区农田水利基础得到了较大的提高，农业生产条件得到了较大改善。但是，项目区水利基础设施薄弱，农业综合抗御旱涝灾害的能力不强，是制约农业发展的瓶颈，粮食产量低而不稳，农业基础设施有待进一步增强。

## 高标准农田建设成效、经验

### 取得成效

“十二五”以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级农开部门的大力支持下，在项目区广大干部群众的积极参与下，我县坚持“集中连片、综合治理、产业拉动、基础增效”的开发原则，突出强化组织领导，狠抓四个环节，创新工作机制三个重点，大力组织实施农业综合开发项目，农业综合开发事业取得了显著成效，为农业增效、农民增收、农村稳定做出了积极的贡献。

2011-2015年共组织实施农业综合开发中低产田改造项目8个，共计改造中低产田5.77万亩。土地治理项目实施后，农田除涝能力显著提高，节水节地效益显著。各项目区实现了“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排、路沟渠桥涵闸相配套、农林牧副渔全面发展”的新格局，成为高产稳产的优质粮棉农生产基地。

### 主要经验

近年来，我县坚持以科学发展观为统领，把农业综合开发作为发展现代农业和推进新农村建设的战略举措，紧紧围绕提高农业综合生产能力,按照“大开发、大投入、大推进”和“区域化布局、规模化开发、基地化建设、标准化生产、产业化经营”的路子，全面提升农业综合开发水平，取得显著成效。

我们的主要做法是：

1、着力强化组织领导，充分发挥农业综合开发在推进现代农业发展中的重大作用

农业综合开发涉及到农业生产经营方式的变革和生产要素的优化组合，政策性强、涉及面广，是一项复杂的系统工程。为此，县委、县政府坚持做到以下三点：一是领导高度重视、部门分工负责，构筑齐抓共管格局。县委、县政府每年都专门听取工作情况汇报、专题研究农业综合开发工作，确定当年发展目标和工作重点;财政、审计、农业、开发等部门各司其职，分工负责，协作配合，合力推进。二是不断加强农业综合开发机构和队伍建设。切实加强开发机构建设，注重加强开发队伍建设，采取到高等院校专门培训、外地考察学习、县市区观摩交流多种方式，不断提高开发队伍的专业技能和综合素质。三是逐步加大农业综合开发投入力度。充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，实行有偿无偿相结合、贷款贴息、投资参股经营多种形式，引导龙头企业、金融机构和社会资金投入。按照中央和省要求，各级财政在资金预算安排上做到逐年增加农业综合开发投入。加大各类涉农项目资金整合力度，把农业综合开发资金与农业产业化、农业标准化、农田水利建设等专项支农资金集中使用。完善地方财政配套政策和机制，按照项目资金配套比例，足额及时落实配套资金。农业综合开发投入已成为目前农民受益最直接、财政支农数量最大、资金来源最稳、综合效益最好的专项资金投入。

2、着力加强农业基础设施建设，夯实打牢农业发展基础

近年来，我们把加强农业基础设施建设、改善农业生产条件作为农业综合开发的首要任务，突出抓好三个方面的开发与建设。一是着眼提高减灾抗灾能力，加强以农田排灌设施为重点的水利建设。坚持大投入兴办大水利，围绕“既不怕旱,又不怕涝”两大任务，加快实施现代农村水网工程。在建设和投入机制上，实行政策引导、政府奖补和谁投资、谁开发、谁经营、谁受益的办法。二是着眼提升设施装备水平，加快推进农业机械化。以实施农机化创新示范工程为载体，坚持开发资金与国家农机购置补贴资金集中使用，围绕现代农业发展，积极推进农机农艺结合，努力提高农业机械装备水平。三是着眼转变农业发展方式，深度推进农业科技开发。围绕加快转变农业发展方式，不断提高科技在农业开发投入中的比重。

3、着力推进体制机制创新，不断增强农业综合开发活力

面对农业农村发展正在发生的重大变化和深刻变革，我们积极探索实践新时期、新阶段农业综合开发的规律特点和深入推进农业综合开发的有效途径，着力推进开发体制机制创新。一是建立健全高层决策咨询机制。近年来我们着手建立高层领导决策和权威专家咨询相结合的工作推进机制。在领导层面，县里建立了由县委县政府分管领导、农口和涉农部门主要负责人参加的农业综合开发联席会议制度，负责农业综合开发重要事项、重大政策的决策和推进中重大问题的组织协调；在技术层面，成立了由农业、财政、金融、审计及省农科院、山农大等部门单位中高级专家组成的农业综合开发专家顾问团和专家库，负责农业综合开发项目咨询、评审。二是建立健全项目筛选竞争机制。严格按照开发要求和评审程序，在全面权衡分析项目承担单位基础条件和能力的基础上，组织专家对所有项目现场考察，通过层层筛选和科学论证评估，择优确定立项。三是建立健全过程监督管理机制。为实现农业开发项目制度化、规范化管理，确保项目建设成效，全面推行项目法人负责制、项目招投标制、工程建设监理制和资金项目公示制。采取日常监督和联查联评相结合，对项目立项、实施、验收各个环节进行系统全面检查监督，及时发现和解决问题。

## 田间工程现状存在的问题

### 项目县田间工程现状

嘉祥县目前总灌溉面积达到86.60万亩，其中农田有效灌溉面积81.41万亩，旱涝保收面积67.64万亩，节水灌溉面积15.6万亩。嘉祥县机电井数量达到15484眼，其中深井1267眼，配套机电井14271眼；固定机电排灌站279处，装机472台25.99kW。嘉祥县渠道达到3548条3820km，其中干渠368条581km，支渠1797条1492km，斗渠1383条1747km，现有渠系建筑物17429座；嘉祥县排水沟达到3053条3623km，田间生产路达到2313条3362km。河道上建有大小拦河节制闸8座，在洙水河上建有嘉祥村中型返水站1座。

项目县内交通形成了以日东高速、国道327、省道338、省道252为动脉，县乡级公路为干线，村村通公路为支线的交通网络，交通十分便利。主要交通道路都进行了绿化，栽植10-30m的绿色通道。

目前，嘉祥县已形成了以220kV变电站为中心，110kV为骨架，35kV为支线，10kV线路为输入电线路的环网供电格局，输入电线路村村相通。项目实施后，灌溉用电可就近对接。

### 项目县现状农业发展存在的问题

近些年，我县“三农”工作成效显著，农业生产发展稳健，但农业生产条件相对落后，田间工程配套不足，旱涝自然灾害频发等众多因素依然制约着农业生产和农村经济发展。具体体现在以下几方面：

2.3.2.1  灌排体系水利设施老化及损坏严重

田间工程配套标准低，灌溉技术落后，灌排合一，灌溉浪费水现象严重，灌溉保证率低，直接影响了农田的高产稳产，严重制约了农业的快速、健康发展；现有农田水利基础设施不够完善，排水不畅，加之排沟淤积严重，形成了旱涝灾害的频繁发生；项目区内基本无建筑物，直接影响了生产运行。

2.3.2.2  种植不科学，土地利用率低

由于农业科技推广力度不够，不少农业生产仍沿用传统的耕作方式，化肥使用量大，有机肥使用少，施肥不合理，土壤培肥不力，地力下降，农作物产量低；田间机械作业率不高，农民劳动强度大，生产成本高，投入产出比偏大，制约了农业生产的进一步发展。

2.3.2.3  生产条件差

全县农田田间道路多为素土路面，经过多年冲刷，路面坑洼不平，雨天泥泞难行，无法适应大型农业机械运作，劳动效率低，无法满足现阶段农民进一步扩大产业结构调整的需要，农业生产总值低，无法发挥资源、人力和政策等优势，阻碍农业生产，农村经济发展和农民收入的进一步提高。

2.3.2.4  农业科技推广服务体系不完善

农业科技投入少，农业生产科技含量低。传统农业仍然是主要的生产方式，科技成果在农业生产中的转化利用程度不高，科技对农业生产的贡献率较低。

2.3.2.5  区内林木覆盖率低，生态环境脆弱

农田内林木覆盖率低，树种杂乱，林相不整齐，防护作用差，难以抵挡风、霜、干热风对作物的危害，致使对土壤的冲蚀强度大，减少了土壤肥力，生态环境脆弱。

2.3.2.6  农民组织化程度低

农民受教育程度低，农民素质偏低，缺技术、不善管理、不会经营、小农意识较浓，陈旧落后的小农意识无法适应现代农业的创新实践。管理人员素质和管理技术与手段还不能适应水利发展的要求，特别是近年来水费征收难度加大，对工程建设工作带来严重的影响。

由于以上原因，导致有限的水资源得不到充分地利用，灌溉面积下降，粮食生产不能稳步提高，严重影响了农村产业结构的优化调整和农民增收，也给社会增加了不可忽视的不稳定因素。

## 建设的必要性和可行性

### 推进高标准农田建设的必要性

2.4.1.1  改善农业基础条件，保证粮食稳产高产的需要

嘉祥县是山东省的农业大县，农业灌溉是全县的用水大户，农业生产和生活用水主要依靠开采地下水，随着嘉祥县经济的迅速发展和农作物种植结构调整步伐的加快，农业用水需求量越来越大，淡水需求量越来越大，水的供需矛盾日益加剧。因此，只有改变传统的灌溉方式，推广先进的节水灌溉技术，大搞节水工程建设，才能提高水资源利用率，降低农业生产成本，增加农业的高科技含量，提高经济效益和生态效益。小型农田水利工程建设是农村工作和水利工作的重要内容之一，是改善农民生存环境、生产和生活条件，促进社会主义新农村基础设施工程，同时也是一项情系广大农村群众的德政工程，民心工程。

2.4.1.2  推进高标准农田建设是恢复和改善生态环境的需要

现状农田林网工程零星，无法形成有效农田防护林网。为改善农田小气候和保证农作物丰产、稳产而需营造的防护林带。在林带影响下，其周围一定范围内形成特殊的小气候环境，能降低风速，调节温度，增加大气湿度和土壤湿度，拦截地表径流，调节地下水位。林网的建设将对农村生态环境的改善起到推动作用。

2.4.1.3  推进高标准农田建设是实现农业增效、农民增收的需要

由于农业生产条件的制约，农业产出率较低，农业难以增效，在一定程度上影响了农民的增收幅度。通过项目的实施可以从根本上解决由于农田水利设施不配套造成的农业产出问题，同时采取农民科技培训、推广高产技术、改良土壤、实施节水灌溉等措施，能够真正实现农业增效、农民增收。

2.4.1.4  推进高标准农田建设是提高农民科技水平的需要

高标准农田建设可以通过专家培训、科技示范带动、高产示范等举措增强农民科学种田的意识，对项目区群众转变种植观念，提高对新技术、新品种的认知度，提高科学种田水平有促进作用。新技术、新品种的示范推广可拓广农业生产门路，开阔农民转型思路，对农村产业结构调整起到推动作用。

2.4.1.5  推进高标准农田建设是加快产业化经营步伐的需要

项目通过开发，优质粮食生产规模不断扩大，粮食主导产业更加突出，实现产品更新换代、优化升级、塑造品牌、扩大内需、提高外向度，进而带动周边至全市农业产业化的发展，达到农业增效、农民增收、财政增长的多赢效果。同时，也是实施规模化种植，提高农业综合效益的有效措施，为实施农村土地流转提供了有利条件。

2.4.1.6  推进高标准农田建设是加快新农村建设的需要

项目的建设，改善了项目区基础设施和生态环境，可促进村庄环境整治；项目建设充分听取群众意见，村干部带头为群众办实事，干事创业，对促进干群关系、加强农村文明建设，对促进社会主义新农村建设有十分重要的促进作用。

所以该项目的建设是十分迫切和必要的。

### 推进高标准农田建设的可行性

2.4.1.1  自然资源条件优势

我县土地资源丰富，四季分明，雨热同季，光照充足，年均降水量660毫米，多集中于7、8月份，适宜作物生长。区内土壤多为壤土，土壤含盐量大部分在2‰以下。

2.4.1.2  交通、通讯设施完善

嘉祥县近年来经济发展很快，交通、水电、通讯等基础设施良好，形成了四通八达的交通网络；村村通了水、电、电话和交通车。所有这些都为项目建设创造了良好的条件。

2.4.1.3  骨干水利工程完好

规划选定项目区所属骨干水利工程完好率95%，水源工程条件良好。项目区排灌系统配套建设条件优越。

2.4.1.4  群众开发积极性高

通过多年来的高标准农田项目的实施，使高标准农田在提高农业综合生产能力的作用越来越明显，开发项目区与未开发地块相比较，在农业增效、农民增收方面的差距越来越大。群众充分认识到高标准农田项目在农业生产中的重要作用。因此，项目区群众具有参与实施高标准农田项目的积极性、主动性和自觉性。

2.4.1.5  促使农业生产能力进一步增强

项目实施，将带动嘉祥县的农业结构进一步优化，农业生产能力进一步增强，农民科技素质大幅度提高：一是可以改善灌溉条件，改造中低产田，提高耕地产出能力；二是选育推广优良品种，加快更新换代，实现良种良法配套；三是改进耕作方式，提高复种指数；四是推广重大技术措施，提高技术到位率；五是提高农业机械化水平，促进节本增效；六是加大病虫害防控，降低损失率。将会有效的改善农业生产环境，为社会提供安全优质的粮食，促进农业可持续发展和人民生活水平健康的提高。

2.4.1.6  健全管理制度

在运行管理上，按照国家、省市的要求，提出了一系列的管理措施、办法。建立健全了工程管理、养护维修、水源保护、水质监测、水费计收及奖惩规章制度，建立以水养水，自我维护、自我发展的机制，促进良性循环。制定了田间工程管护体制机制改革方案，并经县级人民政府批准。

2.4.1.7  高标准农田建设任务目标和建设内容明确可行

本规划严格按照《山东省高标准农田建设规划》编制指南制定，高标准农田建设的总体构想、规划布局、目标要求，符合国家对农业发展的基本要求和产业政策，又符合我县的实际情况，通过各级政府和人民群众的共同努力，项目提出的任务目标是完全可以实现的。

综上所述，嘉祥县高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）建设项目自然条件较好，增产潜力大，农田骨干基础具备，产业规范强，地理优势明显，有较好的经济效益和生态效益，嘉祥县政府对农业田间工程高度重视，群众建设热情高涨，为项目的顺利实施提供了组织保障，项目建成后，项目区农业生产能力和综合效益将显著增强，项目区将全部变为旱能浇、涝能排，旱涝保丰收的高产稳产田，对推进项目区社会主义新农村建设，促进农民增收起着决定性作用，因此项目建设是可行的，也是非常必要的。

# 指导思想、基本原则与任务目标

## 指导思想

认真贯彻落实中央和省委、省政府关于农业和农村经济发展的决策部署，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，坚持以推进优势主导产业发展为主线，以推进农业现代化为目标，集中力量建设旱涝保收、高产稳产、节水高效的高标准农田，提高农业综合生产能力。

## 基本原则

### 坚持统筹协调。

根据全国高标准农田建设总体规划的有关要求，结合我县自然资源条件，科学制定我县农业综合开发高标准农田建设中长期规划，并注重与我县各有关部门高标准农田建设规划相衔接，形成全面推进高标准农田建设的合力。

### 坚持突出重点。

把握高标准农田建设的主攻方向，以粮食主产区为重点，资金投入和项目安排进一步向粮食主产区倾斜，重点加大对粮食主产县的支持力度，全力打造全国高标准农田的核心区，努力构建保障国家粮食安全的稳定基石。

### 坚持连片开发。

按灌区、流域和区域整体规划，打破行政区域界限，确定重点建设地区，采取集中投入、连片治理、整体推进的开发方式，确保开发一片，成效一片，努力发挥高标准农田的规模效益。

### 坚持综合治理。

针对农业生产的主要制约因素，因地制宜、抓住关键、多措并举，切实把田间水利灌排工程建设摆在优先位置，实行水利、农业、道路、林业和科技等综合措施，进行田、水、路、林、山综合治理，努力实现建设高标准农田目标。

### 坚持机制创新。

按照转变农业发展方式的要求，不断探索推进高标准农田建设的新机制、新举措，围绕资金投入、项目管理、工程管护、绩效考评等方面加快改革创新，激发高标准农田建设的活力，努力促进高标准农田建设可持续发展。

## 任务目标

根据今后一个时期国家高标准农田建设规划工作部署和我县高标准农田建设任务，经研究确定2018-2022年我县规划高标准农田建设统筹安排共计28.33万亩，开发治理后亩均粮食生产能力提高70千克以上，具体目标如下：

### 嘉祥县发展和改革局牵头项目

国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2018年田间工程建设项目（5.00万亩）：项目建成后粮食增产720万千克，棉花增产30万千克，农业种植业产值增加1862.00万元，年平均节水150.00万立方米，项目实施后农民年人均纯收入比开发前增加667.80元。

### 嘉祥县水务局牵头项目

嘉祥县2018年度小农水重点县项目（2.0万亩）：项目建成后粮食增产259万千克，棉花增产11万千克，农业种植业产值增加670.30万元，年平均节水60.00万立方米，项目实施后农民年人均纯收入比开发前增加394.26元。

### 嘉祥县农业综合开发办公室牵头项目

1、2018年度满硐镇关山小流域0.4万亩生态综合治理项目：项目建成后粮食增产58万千克，棉花增产2.4万千克，农业种植业产值增加149.00万元，年平均节水12.00万立方米，项目实施后农民年人均纯收入比开发前增加680.07元。

2、2018年嘉祥县梁宝寺镇0.4万亩高标准农田建设项目：项目建成后粮食增产58万千克，棉花增产2.4万千克，农业种植业产值增加149.00万元，年平均节水12.00万立方米，项目实施后农民年人均纯收入比开发前增加540.81元。

### 嘉祥县农业局、水务局牵头项目

嘉祥县水肥一体化技术提质增效转型升级实施方案（2018-2022年）项目：项目实施后，设施蔬菜和果园较常规对照增产20%以上，每亩节水50-200立方米、节肥20-60千克、省工5-20个、节本增效1000-3000元；粮食作物增产10%以上，每亩节水40立方米、节肥5千克以上、省工1-2个、节本增效100元以上。

### 嘉祥县国土局牵头项目

项目区位于纸坊镇和梁宝寺镇，项目区总耕地面积2.72万亩，项目总投资4000万元。规划项目区新打机井280眼。规划铺设PVC管道26770米，新建给水栓535座，泄水井110座。项目共新建过路涵80座。规划项目区新挖农沟255米，清淤斗沟3480米。新挖斗沟980米，新挖农沟410米，清淤斗沟3570米，清淤农沟1272米，排水沟衬砌200米，新建支水渠分水闸4座，布置在干渠与支渠的交汇处；新建支渠出水口（农门）20座，布置在新修支渠；新建过路涵31座。

### 其他高标准农田项目

嘉祥县（2018-2022）高标准农田建设项目（分年度实施17.81万亩）：项目建成后粮食增产2900万千克，棉花增产120万千克，农业种植业产值增加7500.00万元，年平均节水560.00万立方米，项目实施后农民年人均纯收入比开发前增加532.65元。

# 规划项目区基本情况

## 规划项目区的确定

根据嘉祥县农田现状实际并结合国土、水利、发改、农业等规划部署, 按灌区规划，力求治理一步到位，发挥灌区规模效益。优选水利条件好，开发潜力大，领导重视，管理机构健全，农民要求迫切的项目区。经过多方论证,通过多方案比较,确定嘉祥县高标准农田建设规划实施方案(2018-2022年)项目区为分年度高标准农田项目16个，治理面积共计28.33万亩。具体情况详见表4-1。

表4-1   嘉祥县高标准农田建设规划实施方案(2018-2022年)项目区

| 编号 | 实施年份 | 项目名称 | 开发规模 | 实施部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2018年田间工程建设项目 | 5.0万亩 | 嘉祥县发展和改革局 |
| 2 | 2018 | 嘉祥县2018年度小农水重点县项目 | 2.0万亩 | 嘉祥县水务局 |
| 3 | 2018 | 2018年度满硐镇关山小流域0.4万亩生态综合治理项目 | 0.4万亩 | 嘉祥县农业综合开发办公室 |
| 4 | 2018 | 2018年嘉祥县梁宝寺镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 0.4万亩 | 嘉祥县农业综合开发办公室 |
| 5 | 2018 | 2018年嘉祥县梁宝寺镇、纸坊镇高标准农田建设项目 | 2.72万亩 | 嘉祥县国土资源局 |
| 6 | 2018-2022 | 嘉祥县水肥一体化技术提质增效转型升级实施方案 |  | 嘉祥县农业局 |
| 7 | 2019-2022 | 嘉祥县2018年高标准农田建设项目 | 17.81万亩 |  |
| 8 | 2018-2022 | 合计 | 28.33万亩 |  |

## 项目区基本概况

嘉祥县位于山东省西南部，东经116°06′-116°27′，北纬35°11′-35°38′，是中国古代“四大圣贤”之一曾子故里，属济宁市管辖。全县人口79.3万人，耕地面积86.6万亩。辖11镇2街道。东连济宁市中区，南邻金乡县，东北隔梁济运河与汶上县相望，西与菏泽市的巨野县、郓城县接壤。县境东西最大横距22km，南北最大纵距47.5km。

### 地形地貌

嘉祥县除中南部有少数低山丘陵外，全系黄泛冲积平原，占嘉祥县总面积的87.8%，地形平坦，地势自西北向东南倾斜，海拔高度40-35m，南北高差为5m，东西高差3-4m。嘉祥县划分为两大地形，县城南部属剥蚀构造的低山残丘，多为东北西南走向，大小山头126座，占地66k㎡。山头海拔高度一般在80-200m，最高点是孟良山，海拔243.1m。北部为黄泛冲积平原。

项目区位于嘉祥县的东部，地形为平原地带，区内无山丘。地势平缓开阔，微有起伏，高程一般在38.2-39.9m。

### 水文气象

气候属暖温带季风性大陆气候，四季分明，冷热干湿区别明显。春季多风少雨，夏季湿热多雨，冬季寒冷干燥，3-5月平均降水量99mm，占年降水量的15%，而蒸发量大，常形成春旱，夏季炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨。6-8月份平均降水量398.5mm，占年降水量的60%。由于降水集中，强度大，多形成洪涝灾害和旱涝相间发生。秋季气温急降，雨量减少，天多晴朗，9-11月平均降水量133.7mm，占年降水量的20%，常发生秋旱。冬季常为高压控制，气候干冷，雨雪稀少，12月-2月平均降水量30mm，占年降水量的5%。年平均气温12.8℃-13.9℃，最热7月份，最冷1月份。境内年平均太阳辐射热量120.23 kcal/k㎡，常年平均日照时数2191.85h，常年平均气温15.35℃，常年降雨量677mm，常年无霜期222天，年平均风速1.95m/s。项目区水文气象条件与全县基本一致。

### 工程地质与水文地质

嘉祥县系山东地台与河南地台交接地带，大部属河南地台；由于地壳变动及燕山和喜马拉雅山运动，出现华北平原，又属华北型地形沉积。其地质由前震旦纪的泰山群，古生代的寒武纪，奥陶纪、石炭纪，新生代的第四纪地层等构成。残丘多为寒武纪、奥陶纪，地层由南到北，岩性由老变新，南部为较古老棉絮状砂岩，中部多为张夏灰岩，北部为下奥陶灰岩，岩层由东南向西北倾斜。平原系黄泛冲积而成，第四纪地层分布广泛，地层厚度随基岩起伏而变，由南向北，由浅变深，南部山丘附近厚度24m左右，北部厚度500m上下。本区内上部地层主要发育素填土、粉土、粘土、粉质粘土等地基承载力一般在90-130kPa。

嘉祥县地下水资源的分布情况是：东部较好，西部较差。在平原潜水层中，含水砂层厚度在5-10m，地下水埋深3-5m；东部单井出水量为60-100m/h，西部单井出水量为40-60m/h，水质较差；西北部第四纪地层130m以上含水砂层厚13-19m，地下水质好，水量大；中南部残丘隐伏的寒武纪、奥陶纪灰岩裂隙发育，水质好，水量大，适宜打大口井和岩石深井。

项目区滨湖一带和中南部的近山区，水质好，为淡水区。孟姑集镇和县城附近，水质差，矿化度为1.5—2g/l，属咸水区，面积约10万亩，其余地区的水质介于咸淡之间，矿化度在1—1.5g/l，分布较广，面积约50万亩。

### 水利工程现状

截止到2014年底，嘉祥县总灌溉面积达到82.05万亩，其中农田有效灌溉面积81.41万亩，旱涝保收面积67.64万亩，节水灌溉面积15.6万亩。嘉祥县机电井数量达到15484眼，其中深井1267眼，配套机电井14271眼；固定机电排灌站279处，装机472台25.99kW。嘉祥县渠道达到3548条3820km，其中干渠368条581km，支渠1797条1492km，斗渠1383条1747km，现有渠系建筑物17429座；嘉祥县排水沟达到3053条3623km，田间生产路达到2313条3362km。河道上建有大小拦河节制闸8座，在洙水河上建有嘉祥村中型返水站1座。

### 项目县水资源供需分析

4.2.4.1  项目县水资源概况

嘉祥县多年平均水资源总量5.87×108m³,其中地表水资源4.22×108m (含入境水量3.41×108m)，占水资源总量的72%；地下水资源1.65×108m³，占水资源总量28%。受时空分布影响，地表水资源大部分顺河排泄入湖，每年实际可利用量很少。嘉祥县多年平均可利用水资源量仅为3.2×108m³，占水资源总量的56.4%，其中地表水资源可利用量1.71×108m³，地下水资源可利用量1.49×108m³，分别占水资源可利用量的53.4%、46.6%。

1、地表水资源量

嘉祥地表水资源主要有四个部分组成。一是当地降水形成的当地径流量W径；二是滨湖排灌区提引湖水量W湖；三是河道拦河闸拦蓄地表水量W拦；四是上游菏泽地区引黄尾水入境水量W黄。

全县水资源总量及可利用量见表4-2。

表4-2  嘉祥县各分区地表水可利用水量计算成果表  单位：万m³

| 分区 | 当地径流量 | 河道拦蓄水量 | 湖水引用水量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% | 50% | 75% | 95% |
| I1-1-1 | 461 | 202 | 47 | 87.4 | 103.1 | 103.1 |  |  |  | 548.4 | 305.1 | 150.1 |
| I1-1-2 | 3079 | 1260 | 249 | 2499.7 | 2848.9 | 2848.9 |  |  |  | 5578.7 | 4108.9 | 3097.9 |
| I1-1-3 | 1713 | 663 | 110 | 323.2 | 360.2 | 360.2 | 902.1 | 1054.4 | 1054.4 | 2938.3 | 2077.6 | 1524.6 |
| I1-1-4 | 845 | 370 | 87 |  |  |  | 4051.9 | 4735.6 | 4735.6 | 4896.9 | 5105.6 | 4822.6 |
| I1-2-1 | 942 | 412 | 97 | 1414.7 | 1602.7 | 1602.7 |  |  |  | 2356.7 | 2014.7 | 1699.7 |
| 合计 | 7040 | 2907 | 590 | 4325 | 4914.9 | 4914.9 | 4954 | 5790.1 | 5790.1 | 16319 | 13611.9 | 11294 |

2、地下水资源量

地下水资源量，主要指蓄存于地下易于开发并能得到不断补充的淡水资源量，地下水资源量按下式计算：

W=W降补+W河渗补+W侧补-Q越流

式中：W—地下水资源量，万m³；

W降补—降水入渗补给量，万m³；

W河渗补—河道渗漏补给量，万m³；

W侧补—地下水侧向补给量，万m³；

Q越流—地下水越流排泄量，万m³。

(1)降水入渗补给量

W降补=α×p×F×10-1

式中：W降补—降水补给量，万m³；

p—年降水量，mm；

α—降水入渗补给参数；

F—计算面积，k㎡。

降水入渗补给系数α值除与地形、地貌、地下水埋深，包括包气带岩性有关外，还与降水量的大小，雨量强度，前期降水及水利工程现状有关。根据《济宁市水资源调查评价》系列成果，进行频率分析，得到不同频率的年地下水资源量成果。

(2)地表水下渗补给量W地表补

地表水下渗补给量包括河、湖、库、塘等地表水体中的水下渗补给地下的水量。由于嘉祥县地下水水位略高于河、湖、库、塘的水位，故此量不存在。

(3)地表水灌溉回归水量W灌补

采用计算公式：W灌补=W灌×η

式中：W灌—各规划区地表水灌溉水量

η—地表水灌溉回归系数

根据《21世纪济宁市雨洪水滞时利用研究及水资源可持续利用规划》报告中研究的成果，黄泛平原区和滨湖平原区地表水灌溉回归系数分别为0.3和0.2，由此可计算出各规划区的地表水灌溉回归水量。

(4)其它补给量W其它补

其它补给量包括山丘区侧渗补给平原区水量和利用地表水人工回灌补源回补地下水量。前一项因山丘皆为孤山残丘，补给边界、补给方向、水力坡度都难于确定，且此量也一定会很小，故在此不再计算。人工回灌补源只能在地下水开采漏斗区，嘉祥县未有此种情况。

依照以上分析计算，汇总地下水资源量见表4-3

表4-3    嘉祥县地下水资源量汇总表    亿m³

| 频率 | 分区 | P降补 | P灌补 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | I1-1-1 | 0.115 | 0.0210 | 0.1360 |
|  | I1-1-2 | 0.653 | 0.1697 | 0.8227 |
|  | I1-1-3 | 0.394 | 0.0743 | 0.4683 |
|  | I1-1-4 | 0.215 | 0.0630 | 0.2780 |
|  | I1-2-1 | 0.240 | 0.0551 | 0.2951 |
|  | 合计 | 1.617 | 0.3831 | 2.0001 |
| 75% | I1-1-1 | 0.096 | 0.0168 | 0.1128 |
|  | I1-1-2 | 0.538 | 0.1356 | 0.6736 |
|  | I1-1-3 | 0.321 | 0.0594 | 0.3804 |
|  | I1-1-4 | 0.175 | 0.0556 | 0.2306 |
|  | I1-2-1 | 0.195 | 0.0441 | 0.2391 |
|  | 合计 | 1.325 | 0.3115 | 1.6365 |
| 95% | I1-1-1 | 0.073 | 0.0168 | 0.0898 |
|  | I1-1-2 | 0.403 | 0.1356 | 0.5386 |
|  | I1-1-3 | 0.233 | 0.0594 | 0.2924 |
|  | I1-1-4 | 0.127 | 0.0556 | 0.1826 |
|  | I1-2-1 | 0.142 | 0.0441 | 0.1861 |
|  | 合计 | 0.978 | 0.3115 | 1.2895 |

3、水资源总量

嘉祥县水资源总量见表4-4。

表4-4    嘉祥县水资源总量表    单位：亿m³

| 频率年 类 型 | 50% | 75% | 95% |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 2.0001 | 1.6365 | 1.2895 |
| 地表水 | 1.6319 | 1.3612 | 1.1295 |
| 合计 | 3.6320 | 2.9977 | 2.4190 |

依照上表汇总数值，可以计算出多年平均全县人均占有水资源量为453m³，亩均占有水资源量387m³。

4.2.4.2  供需分析

通过调查分别统计得出现状年全县及各乡镇的总用水量、生活用水量、工业用水量、农业用水量、生态与环境用水量。通过调查分别统计得出现状年全县及各乡镇农业土地利用的总面积及其灌溉面积、播种面积。见表4-5-表4-11。

表4-5  嘉祥县分区(Ⅰ1-1-1)分阶段需水量汇总表  单位：万m³

| 项目 阶段 频率 | 工业 | 农业 | 城镇 居民 | 农村 生活 | 禽畜 | 林牧 | 生态 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 3203 | 849 | 412 | 262 | 5 | 92 | 210.8 | 5033.8 |
|  | 75% | 3203 | 917 | 412 | 262 | 5 | 92 | 210.8 | 5101.8 |
|  | 95% | 3203 | 917 | 412 | 262 | 5 | 92 | 210.8 | 5101.8 |
| 2020年 | 50% | 4510 | 585 | 587 | 388 | 7 | 109 | 212 | 6398 |
|  | 75% | 4510 | 633 | 587 | 388 | 7 | 109 | 212 | 6446 |
|  | 95% | 4510 | 633 | 587 | 388 | 7 | 109 | 212 | 6446 |

表4-6 嘉祥县分区(Ⅰ1-1-2)分阶段需水量汇总表 单位：万m³

| 项目 阶段 频率 | 工业 | 农业 | 城镇 居民 | 农村 生活 | 禽畜 | 林牧 | 生态 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 1965 | 9376 | 252 | 1549 | 57 | 227 | 0 | 13426 |
|  | 75% | 1965 | 10286 | 252 | 1549 | 57 | 227 | 100 | 14436 |
|  | 95% | 1965 | 10286 | 252 | 1549 | 57 | 227 | 100 | 14436 |
| 2020年 | 50% | 3655 | 9067 | 365 | 2325 | 78 | 217 | 0 | 15707 |
|  | 75% | 3655 | 9775 | 365 | 2325 | 78 | 217 | 100 | 16515 |
|  | 95% | 3655 | 9775 | 365 | 2325 | 78 | 217 | 100 | 16515 |

表4-7   嘉祥县分区(Ⅰ1-1-3)分阶段需水量汇总表  单位：万m³

| 项目 阶段 频率 | 工业 | 农业 | 城镇 居民 | 农村 生活 | 禽畜 | 林牧 | 生态 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 471 | 5148 | 58 | 847 | 41 | 91 | 0 | 6656 |
|  | 75% | 471 | 5556 | 58 | 847 | 41 | 91 | 80 | 7144 |
|  | 95% | 471 | 5556 | 58 | 847 | 41 | 91 | 80 | 7144 |
| 2020年 | 50% | 481 | 4782 | 83 | 1254 | 56 | 106 | 0 | 6762 |
|  | 75% | 481 | 5157 | 83 | 1254 | 56 | 106 | 80 | 7217 |
|  | 95% | 481 | 5157 | 83 | 1254 | 56 | 106 | 80 | 7217 |

表4-8  嘉祥县分区(Ⅰ1-1-4)分阶段需水量汇总表  单位：万m³

| 项目 阶段 频率 | 工业 | 农业 | 城镇 居民 | 农村 生活 | 禽畜 | 林牧 | 生态 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 400 | 3825 | 29 | 453 | 8 | 23 | 0 | 4738 |
|  | 75% | 400 | 4596 | 29 | 453 | 8 | 23 | 40 | 5549 |
|  | 95% | 400 | 4596 | 29 | 453 | 8 | 23 | 40 | 5549 |
| 2020年 | 50% | 686 | 3351 | 41 | 671 | 32 | 48 | 0 | 4829 |
|  | 75% | 686 | 4064 | 41 | 671 | 32 | 48 | 40 | 5582 |
|  | 95% | 686 | 4064 | 41 | 671 | 32 | 48 | 40 | 5582 |

表4-9  嘉祥县分区(Ⅰ1-2-1)分阶段需水量汇总表  单位：万m³

| 项目 阶段 频率 | 工业 | 农业 | 城镇 居民 | 农村 生活 | 禽畜 | 林牧 | 生态 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 900 | 2472 | 78 | 536 | 34 | 77 | 0 | 4097 |
|  | 75% | 900 | 2667 | 78 | 536 | 34 | 77 | 80 | 4372 |
|  | 95% | 900 | 2667 | 78 | 536 | 34 | 77 | 80 | 4372 |
| 2020年 | 50% | 1048 | 2171 | 112 | 806 | 61 | 120 | 0 | 4318 |
|  | 75% | 1048 | 2340 | 112 | 806 | 61 | 120 | 80 | 4567 |
|  | 95% | 1048 | 2340 | 112 | 806 | 61 | 120 | 80 | 4567 |

表4-10    嘉祥县分区需水量统计表    单位：万m³

| 分区 阶段 频率 | Ⅰ1-1-1 | Ⅰ1-1-2 | Ⅰ1-1-3 | Ⅰ1-1-4 | Ⅰ1-2-1 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 50% | 5033.8 | 13426 | 6656 | 4738 | 4097 | 33951 |
|  | 75% | 5101.8 | 14436 | 7144 | 5549 | 4372 | 36603 |
|  | 95% | 5101.8 | 14436 | 7144 | 5549 | 4372 | 36603 |
| 2020年 | 50% | 6398 | 15707 | 6762 | 4829 | 4318 | 38014 |
|  | 75% | 6446 | 16515 | 7217 | 5582 | 4567 | 40327 |
|  | 95% | 6446 | 16515 | 7217 | 5582 | 4567 | 40327 |

表4-11    嘉祥县分区供需平衡分析结果表    单位：万m³

| 年 份 保证率 项目 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 50% | 供水量 | 3.5006 | 3.5006 |
|  | 需水量 | 3.3951 | 3.8014 |
|  | 余(+)缺(-) | +0.1055 | -0.3008 |
| 75% | 供水量 | 2.91009 | 2.91009 |
|  | 需水量 | 3.6603 | 4.0327 |
|  | 余(+)缺(-) | -0.7502 | -1.1226 |
| 95% | 供水量 | 2.40439 | 2.40439 |
|  | 需水量 | 3.6603 | 4.0327 |
|  | 余(+)缺(-) | -1.2559 | -1.6283 |

从供需平衡分析结果可以看出，在50%保证率情况下2015年能满足需求。在75%和95%保证率情况下，2015、2020年都存在不同程度的缺水，但缺水量较少，对国民经济发展影响较小。从平衡结果来看，项目实施后，在全社会用水水平提高的情况下，2015年、2020年的缺水率与现状年基本持平，本项目的实施效果还是较为明显的，将对嘉祥县工农业生产的发展和人民生活水平的提高起到重大作用。

### 项目区水资源供需分析

以嘉祥县孟姑集镇新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目为例，项目区位于嘉祥县西北，总灌溉面积4.0万亩。项目区主要种植作物为小麦和玉米，农田采用管道输水灌溉和渠道输水灌溉。

项目区的水源主要为地表水和地下水。地表水主要采用建小型的提水泵站的方式提水，地下水开采主要采取浅层机井取水的方式。

地下水资源的特点是：来源比较稳定，但必须合理控制开采量，以防止过量开采，造成地下水位下降，形成大面积的地下漏斗区。地表水的特点是：来源不够稳定，主要受大气降水量的影响，并且与项目区内的工程拦蓄条件等因素有关。引黄客水水源特点是：来源不够稳定，主要受上游流域降水产生的径流以及引用黄河尾水的情况等因素影响。

4.2.6.1  项目区现状可用水量分析

1、地表水

项目区总面积约28.52k㎡，其中孟姑集镇土地面积约25.706k㎡，老僧堂镇土地面积约28.14k㎡。

根据《山东省水文图集》查多年平均径流深及多年平均径流深变差系数等值线图，得项目区多年平均径流深约为115mm，多年平均径流深变差系数Cv约为0.9(Cs=0.2Cv)，由皮尔逊Ⅲ型曲线的模比系数KP值表，查得P=50%、P=75%的模比系数为KP=0.75、0.35。根据公式h=KP计算，P=50%、P=75%的年径流深为86.25、40.25mm。其中，年径流量根据公式：

W=0.1hF

式中：W—年径流量(万m)；

h—年径流深(mm)；

F—流域面积(k㎡)。

经过以上计算，现状年项目区在50%、75%灌溉设计保证率下地表径流为245.99万m³和114.79万m³。

2、客水

项目区属于引黄补源区，水资源丰富，客水主要引用赵王河，根据嘉祥县水利局提供的资料，可知在P=50%和P=75%时，项目区年平均引用赵王河客水量约为200万m³和700万m³。

3、地下水可供水量分析

项目区地下水资源以大气降水入渗补给、灌溉回归补给为主，其他补给量较小。

（1）降雨入渗补给量

根据嘉祥县水利局提供资料项目区降水入渗系数为0.25，P=50%、P=75%时的年降水量分别为679mm、546mm，根据公式：

W降补=αPF

式中：W降补—降雨入渗补给量，万m³；

α—年降雨入渗补给系数，取0.25；

P—年降雨量，mm；

F—土地面积，k㎡。

计算得P=50%、P=75%地下水降雨入渗补给量分别为484.13万m³、389.3万m³。

（2）灌溉回归补给量

项目区内的灌溉用水会部分入渗补给地下水，可按灌溉回归水系数计算灌溉回归补给地下水的水量。根据公式：

Wg=βW毛

式中：Wg—井灌回归补给量，万m³；

β—井灌回归系数，根据现有研究成果，结合项目区地下水埋深、灌水定额和土层性能，灌溉回归系数取0.25；

W毛—为毛灌溉水量，万m³；项目区现状年灌溉保证率50%、75％时分别为1055.97万m³、1470.33万m³；规划年灌溉保证率50%、75％时分别为756.31万m³、1053.09万m³。

经计算，项目区现状年50%、75%保证率条件下，灌溉回归水量分别为263,99万m³、367.58万m³；规划年50%、75%灌溉回归水量分别为189.08万m³、263.27万m³。

（3）地下水可利用量

根据项目区实际情况，现状年地下水可开采利用系数为0.75，则地下水可利用总量P＝50%、75%分别为561.089万m³、567.661万m³，随着项目区内机井及其机械设备配套逐步完善，根据嘉祥县地下水利用规划，预计到项目建成后P=50%、P=75%地下水可开采利用系数达到0.8，则项目建成后规划年P＝50%、75%地下水可利用总量分别为538.563万m³、522.056万m³。

表4-12    项目区地下水可供水量汇总表    单位：万m³

| 供水类型 | 现状年 | 设计水平年 |
| --- | --- | --- |
|  | 50%保证率 | 75%保证率 | 50%保证率 | 75%保证率 |
| 地 下 水 | 降雨入渗补给 | 484.13 | 389.3 | 484.13 | 389.3 |
|  | 灌溉回归补给 | 263,99 | 367.58 | 189.08 | 263.27 |
|  | 补给总量 | 748.12 | 756.88 | 673.21 | 652.57 |
|  | 开采系数 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 |
|  | 地下水可利用量 | 561.089 | 567.661 | 538.563 | 522.056 |

4、水资源可利用量分析

综上所述，项目区现状年水资源可利用量对应50%和75%的保证率分别为1007.07万m³和1382.45万m³；规划年水资源可利用量对应50%和75%的保证率分别为984.55万m³和1336.85万m³。

4.2.6.2  项目区需水量分析

1、农业灌溉需水量

农业需水量按项目前和项目后两种情况预测分析。

本项目区农业以旱作物为主，根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的有关规定，选用灌溉设计保证率P=50%、P=75%。

项目区实际灌溉面积4.0万亩，主要种植粮食作物(主要作物为小麦-玉米)。作物复种指数为2.0。

根据《山东省主要农作物灌溉定额》(DB37/T1640-2010)之相关规定，查农业灌溉分区济宁市嘉祥县属鲁中Ⅰ区。依照《山东省主要农作物灌溉定额》查表，得出农田灌溉净灌溉定额和毛灌溉定额，并分别核算项目前和项目后的农业灌溉需水量。

(1)项目前农业需水量

当保证率为50%、75%时，大田粮食作物的净灌溉定额分别为158m/亩、220m/亩，现状灌溉水利用系数0.6，则毛灌溉定额(种植制度为小麦-玉米)分别为263.33m/亩、366.67m/亩，预测分析粮食作物需水量分别为1055.97万m (50%保证率)、1470.33万m (75%保证率)。

(2)项目后农业需水量

项目实施后，项目区采用管道输水灌溉和渠道输水灌溉，灌溉水利用系数分别为0.85和0.8。

Ⅰ、管道输水灌溉

当保证率为50%、75%时，大田粮食作物净灌溉定额分别为158m/亩、220m/亩，毛灌溉定额(种植制度为小麦-玉米)分别为185,88m/亩、258.82m/亩，预测分析粮食需水量分别为570.66万m (50%保证率)、794.59万m (75%保证率)。

Ⅱ、渠道输水灌溉

当保证率为50%、75%时，大田粮食作物净灌溉定额分别为158m/亩、220m/亩，毛灌溉定额(种植制度为小麦-玉米)分别为197.5m/亩、275m/亩，预测分析粮食需水量分别为185.65万m (50%保证率)、258.5万m (75%保证率)。详见表4-13。

表4-13    农业灌溉用水量分析表

| 作物名称 | 项 目 | 灌溉方式 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大水漫灌 | 渠道漫灌 | 管道漫灌 |
|  |  | 现状年 | 规划年 | 规划年 |
|  |  | P=50% | P=75% | P=50% | P=75% | P=50% | P=75% |
| 小麦 | 净灌溉定额(m³/亩) | 125.00 | 150.00 | 125.00 | 150.00 | 125.00 | 150.00 |
|  | 毛灌溉水量(m³/亩) | 208.33 | 250.00 | 156.25 | 187.50 | 147.06 | 176.47 |
| 玉米 | 净灌溉定额(m³/亩) | 33.00 | 70.00 | 33.00 | 70.00 | 33.00 | 70.00 |
|  | 毛灌溉水量(m³/亩) | 55.00 | 116.67 | 41.25 | 87.50 | 38.82 | 82.35 |
| 合计 | 净灌溉定额(m³/亩) | 158.00 | 220.00 | 158.00 | 220.00 | 158.00 | 220.00 |
|  | 毛灌溉水量(m³/亩) | 263.33 | 366.67 | 197.50 | 275.00 | 185.88 | 258.82 |
| 耕地面积(万亩) | 4.00 | 4.00 | 0.935 | 0.935 | 3.065 | 3.065 |
| 总需水量(万m³) | 1053.32 | 1466.68 | 184.66 | 257.13 | 569.72 | 793.28 |

2、其他需水量

项目区内无工业，其他需水量主要为生活用水。《根据村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)，山东省属于三区。查得最高日居民生活用水定额和饲养畜禽最高日用水定额。

项目区现有人口3.9万人，小牲畜0.8万头，大牲畜0.4万头，项目区现状年其他需水量为81.4万m³，规划年为102.2万m³，计算分析见表4-14。

表4-14    人畜饮水量分析表

| 项目 | 用水定额 | 数量(万) | 需水量(万m³) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现状年 | 规划年 | 现状年 | 规划年 | 现状年 | 规划年 |
| 农村生活(m³／人·日) | 0.05 | 0.06 | 3.9 | 3.9 | 71.18 | 85.41 |
| 大牲畜(m³／头·日) | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.6 | 7.30 | 13.14 |
| 小牲畜(m³／头·日) | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 1 | 2.92 | 3.65 |
| 合计 |  |  |  |  | 81.40 | 102.20 |

3、需水量合计

综合以上农业灌溉需水量和其他需水量两项，现状年需水量对应于保证率P=50%和P=75%分别为1137.36万m³和1551.73万m³。规划(2020年)需水量对应于保证率P=50%和P=75%分别为858.51万m³和1155.29万m³。详见表4-15。

表4-15    项目区需水量统计表

| 水平年 | 保证率 | 需水量(万m³) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 灌溉 | 生活 | 小计 |
| 现状年 | P=50% | 1055.97 | 81.40 | 1137.36 |
|  | P=75% | 1470.33 | 81.40 | 1551.73 |
| 规划年 | P=50% | 756.31 | 102.20 | 858.51 |
|  | P=75% | 1053.09 | 102.20 | 1155.29 |

4.2.6.3  项目区水资源供需水量平衡分析

根据以上计算需水量和可供水量进行本项目区内灌溉保证率50%和75%的水资源供需平衡分析，如表4-16所示。

表4-16    水资源供需平衡表

| 水平年 | 保证率 | 需水量 | 可供水量 | 余缺水量(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (万m³) | (万m³) | 余 | 缺 |
| 现状年 | P=50% | 1137.36 | 1007.07 |  | 130.29 |
|  | P=75% | 1551.73 | 1382.45 |  | 169.27 |
| 规划年 | P=50% | 858.51 | 984.55 | 126.04 |  |
|  | P=75% | 1155.29 | 1336.85 | 181.56 |  |

由表4-16看出，项目区实施节水灌溉工程以后，水资源量能够满足项目区农业灌溉、生活生产的需要，因此项目建设非常必要。

4.2.6.4  灌溉水质分析

项目区内及项目区周边没有工业项目，无工业污染源。项目区灌溉水源以地表水和地下水为主，其中地下水一般埋深在3-5m，单井涌水量一般大于40m/h，水源丰富水质较好。根据项目区水质化验报告，矿化度一般在1-1.5g/L之间，PH值7.6左右。根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)，项目区水源水质较好，可以作为农业灌溉水源，符合立项条件。

### 项目区乡镇财力

本次规划项目区共涉及梁宝寺镇、大张楼镇、马村镇、孟姑集镇、老僧堂镇、万张街道、卧龙山街道、仲山镇、纸坊镇、满硐镇、金屯镇11镇（街道办）。2017年具体财力情况如下：

梁宝寺镇完成地方财政收入2299万元，农民人均纯收入15201元，比上年增加1444元。

大张楼镇完成地方财政收入1649万元，农民人均纯收入14037元，比上年增加1207元。

马村镇完成地方财政收入2003万元，农民人均纯收入13849元，比上年增加1217元。

孟姑集镇完成地方财政收入493万元，农民人均纯收入13916元，比上年增加1210元。

老僧堂镇完成地方财政收入1080万元，农民人均纯收入13752元，比上年增加1221元。

万张街道完成地方财政收入2136万元，农民人均纯收入13753元，比上年增加1247元。

卧龙山街道完成地方财政收入2692万元，农民人均纯收入14940元，比上年增加1229元。

仲山镇完成地方财政收入641万元，农民人均纯收入13842元，比上年增加1203元。

纸坊镇完成地方财政收入2730万元，农民人均纯收入14103元，比上年增加1247元。

满硐镇完成地方财政收入1282万元，农民人均纯收入14091元，比上年增加1172元。

金屯镇完成地方财政收入2169万元，农民人均纯收入14816元，比上年增加1218元。

## 潜力分析

### 规划项目区生产现状

嘉祥县高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）项目区，全年粮食作物种植面积22.41万亩，小麦单产490千克/亩；玉米单产550千克/亩；棉花种植面积5.92万亩，单产80千克/亩。

### 潜力分析

嘉祥县耕地中，中低产田所占比率较大，粮食单产较低，影响了粮食生产的发展。可以通过完善基础设施、提高土壤肥力、提高水利用系数、调整作物布局等方式，提高粮食生产能力，增加农民收入。一是通过农田水利建设，建立完善配套的灌排系统，使中低产田得以改造升级，达到旱涝保收，稳产高产，粮食每亩单产提高70千克以上。二是通过衬砌渠道等节水技术，提高水的利用系数，节水20%以上，有效地节省灌溉费用，相应增加农民收入。三是通过深翻平整土地、秸秆还田、增施有机肥、合理配方施肥、推广良种良法、应用高新技术等措施，可增加产量10%以上。四是通过改革耕作制度，发展立体生态农业和高科技农业，提高光、热、水、土的利用率，提高复种指数10%左右。

通过高标准农田建设，农产品产量的增加，效益的提高，可以带动农村经济的发展、农业结构的调整和发展二、三产业，人均收入在效益期间每年可增加10%左右。

# 建设方案

## 规划原则

根据相关政策法规和社会经济发展水平，在国家五个坚持的总原则指导下（坚持统筹协调、连片开发、综合治理、多元投入和机制创新），项目区的建设规划具体掌握以下几个方面：

1．尊重农民意愿，合理使用资金，针对农业生产主要制约因素，按照高标准农田建设标准，进行调整、改造、完善、配套；同时，以创新意识，立足发展现代新型农业，规划工程建设和管理，尽力体现培育、引导农民走组织化、集约化、适度规模经营路子的精神。

2．将田间水利排灌工程放在首位，沟渠田路林五位一体，统一布局，全面配套，沟渠路林四网有机结合。

3．灌排分设，以排定灌，以沟定田。科学合理确定排沟间距和深度，条田、渠道、道路和林网相应形成。

4．坚持高标准建设与少占耕地相统一的原则。经统筹规划，科学布设，充分发掘土地潜力，斗级以上渠道全部衬砌，节水节地；斗级以上道路全部硬化，晴雨畅通，提速增效；合理布置林带，适地适树，优化生产生活环境。

## 规划目标

高标准农田建设目标主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8个方面：

田。农田是农业生产的重要载体。田块集中、土地平整是实现农业生产机械化、规模化的前提。通过归并和平整土地、治理水土流失，实现连片田块规模适度，耕作层厚度增加，基础设施占地率降低。

土。土壤是农作物生长的物质基础。提高土壤质量是推广良种良法、实现农业增产增效的重要条件。通过土壤改良改善土壤质地，增加农田耕作层厚度。

水。水利是农业的命脉，是现代农业建设不可或缺的首要条件。通过大力加强农田水利设施建设、加快推广节水增效灌溉技术，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪排涝标准。

路。田间道路是机械化作业的基本前提。通过田间道和生产路建设、桥涵配套，解决农田“路差、路网布局不合理”问题，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农业机械通行要求。

林。农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护工程和生态环境保持工程是农业防灾减灾的重要生态屏障。通过农田防护和生态环境保持工程建设，解决防护体系不完善、防护效能不高等问题，扩大农田防护面积，提高防御风蚀能力，减少水土流失，改善农田生态环境。

电。必要的输配电设施是发展现代农业的重要保障。结合农村电网改造等工程建设，通过完善农田电网、配备必要的输配电设施，满足现有河、渠道提水、农田排涝、喷微灌等设施应用的电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

技。科技进步是农业发展的根本出路。通过加快推广农业良种良法、大力发展农业机械化，完善农技社会化服务体系，增强服务能力，提高良种覆盖率、肥料利用率、农林有害生物统防统治覆盖率和耕种收综合机械化水平。

管。建后管护是确保建成的高标准农田长久发挥效益的关键。通过明确管护责任、完善管护机制、健全管护措施、落实管护资金，确保建成的高标准农田数量不减少、用途不改变、质量有提高。

## 区域类型归类、障碍因素分析

### 区域类型归属

根据山东省高标准农田建设五大类型区域分布，嘉祥县属于黄泛区平原。

### 障碍因素分析

项目区所处的平原地带，灌溉设施以井灌为主，站灌为辅。从发展农业生产的角度看，存在如下问题：

1、水利设施标准低。现有水利设施较为落后，多为土渠和简易防渗渠，老化退化问题严重，灌溉水的浪费较为严重。

2、田间排水沟淤积和破坏严重，多为竹节沟，汛期非常容易发生滞涝现象。

3、水资源开发利用程度低。农业灌溉粗放，大水漫灌，工业及生活用水乱采滥用，自提自用的用水方式造成了水资源的极大浪费，致使西北部的几个乡镇出现了漏斗区。

4、灌溉工程不配套。项目区内的引黄灌区、机井灌区、扬水站灌区配套工程都没有达到设计标准，有效灌溉面积达不到设计灌溉标准。

5、多数站灌区站首工程年久失修、破坏严重，机房缺门少窗，屋顶漏雨严重，渠系配套不完善。

6、水利资金投入少，致使建设速度缓慢。

7、机井建设速度慢，在作物灌溉时，常出现较长时间排队等井现象，往往耽误了农时。

8、分散经营不利于土地治理项目的规划实施，我县以承包到户、分散耕作模式为主，部分区域土地平整度达不到自流灌溉及排水需求，改土节水效益低。

综上所述，项目区还存在着田间工程配套不完善、部分工程老化，灌溉保证率低，耕作道路狭小、防治病虫害防御体系不完善等问题。

## 治理对策

根据黄泛区水资源紧缺、灌排不分设的特点，结合高标准农田建设标准提出相应建设方案如下：

### 加快推进田间节水灌溉

为应对各片区灌溉集中、来水不确定性和灌溉水浪费严重等现象，我县高标准农田资金重点向田间节水灌溉倾斜。高标准农田建设项目区支斗级渠道全部衬砌，并对部分农渠实施衬砌，力争将高标准农田灌溉水利用系数提高至0.7以上。按照以往投资比例核算，衬砌渠道投资占开发资金的30%左右。

### 灌排分设、自流灌溉

我县百姓沿用原有习惯灌排不分，致使土地改碱缓慢，作物单产难以提升。为打破灌排不分的灌溉模式，我县在高标准农田建设规划中坚决实行灌排分设、自流灌溉的灌溉模式。以固定泵站提高水位配合硬化渠道输水，并疏挖排沟降低田间地下水位。在实行灌排分设、自流灌溉的前提下可适当加宽排沟间距以减少开发占地。

### 土地平整

坚持实施土地平整整治项目区内低洼、岗区域为机械化作业和自流灌溉打下基础。

## 建设标准

### 综合标准

1、高标准农田建设示范工程应达到：“农田成方，集中连片；灌排配套，设施先进；道路畅通，设计规范；土地平整，土壤肥沃；林网适宜，生态良好；科学种植，产业明显；高产稳产，优质高效；管理严格，运行顺畅”。

2、高标准农田建设示范工程项目区按灌区统筹规划，集中连片、规模开发，四至范围明确，达到田成方、林成网、管相通、路相连、旱能灌、涝能排、碱能改的要求。

3、项目建设遵循自然和经济规律，密切结合实际需要，因地制宜地探索各具特色的开发模式；充分尊重项目区农民群众意愿，主动让农民参与项目规划、建设和运行的全过程，让农民有知情权、参与权、选择权和监督权；严格资金和项目管理，提高科学化、精细化管理水平；落实工程管护责任，健全管护机制，确保建成工程长期发挥效益。

4、高标准农田建设示范工程项目区及主要建筑物按《关于设立农业综合开发标牌、标记的要求》的规定设立“永久、固定、醒目、规范”的标牌、标志。管护组织和管护制度健全，责任落实，各项工程设施保持完好，能较长时期发挥效益。

### 单项措施标准

5.5.2.1  农田水利标准

1、灌溉工程标准

（1）灌溉系统规划科学，灌溉用水有保证，水质符合农田灌溉用水标准，因地制宜采取工程、管理等节水措施，灌溉制度科学合理。

（2）灌溉设计保证率75%。

（3）灌溉水利用系数达到0.7以上；

2、工程防洪及排涝标准

排涝标准采用10年一遇标准，确保3日暴雨5日排出。排水系统健全，排水出路通畅，排水渠系断面及坡度设计合理，桥、涵、闸等建筑物配套，末级固定排水沟的深度和间距，符合当地机耕作业、农作物对地下水位的要求。灌排建筑物、灌溉渠道设计防洪标准不低于10年一遇。

3、各级建筑物的设计标准

建筑物工程等级为四等，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。生产桥设计标准为三级公路，公路-Ⅱ级（相当于原汽-15）。

5.5.2.2  农业措施标准

1、农田工程

（1）土地平整，集中连片。以有林道路或较大沟渠为基准形成格田，以适应农业机械化和田间管理要求，格田面积不大于300亩。

（2）农田进行平整和深耕，耕深达到30厘米，土地平整度达到灌排水和机械化作业的要求。

2、土壤改良

通过施用农家肥、秸秆还田等措施，土壤耕作层有机质含量提高0.1个百分点以上，有机质含量达到1.2%以上；（亩施农家肥4方以上）；

通过深翻，耕作层达到30厘米以上；主要农作物良种覆盖率达到100%。

项目区内耕地全部实行配方施肥，面积达100%。

3、农业机械化

积极推广农业机械化作业，主要作业环节全面实现机械化，机械化程度达到100%；

5.5.2.3  田间道路标准

布局合理，顺直通畅。田间道路建设分干路、支路两级，干路宽6米，支路宽5米；砂石硬化面宽干级4.5m、支级3.5m。保证晴雨天畅通，能满足农产品运输和中型以上农业机械的通行。

道路多数按一路一沟设计。

5.5.2.4  林业措施标准

1、因地制宜地采取林业措施，加强农田防护林网建设。

2、项目区内主要道路、沟渠、河道两侧，要适时、适地、适树进行植树造林，主干道旁植五行树，支道一旁三行树，沟渠、河道两边就势进行植树造林。防护林网全面覆盖，造林时预留出农机进出田间的作业通道，同项目区内的村庄统一规划设计。

3、树种选择以速生经济树木为主，树木品种三个以上，苗木胸径达到2.5厘米以上，造林当年成活率达到95%以上，三年后长期保存率90%以上，林相整齐，结构合理。新栽植树木前两年进行涂白，高1.2米，达到防虫防害的要求。

5.5.2.5  科技措施标准

在项目建设期间，对项目区受益农户进行先进适用技术2次以上培训，重点是粮食增产高产技术、农产品质量安全及标准化生产等方面的技术。对项目区镇村干部、技术员、财务人员在农业综合开发政策方面进行培训，使其熟悉有关资金和项目管理方面的要求，更好地完成项目建设任务。另外项目区内做示范推广项目，以达到高产增收的目的。

## 建设方案

### 高标准农田建设

按照农业综合开发高标准农田示范工程项目立项原则和标准要求，结合项目区灌排方式，选定方案。

农田水利工程方面：目前，适宜、先进的田间灌溉形式有低压管道输水灌溉、田间地上防渗渠道灌溉等形式。低压管道输水灌溉其灌溉方式先进，灌溉水利用系数高，节水效果明显，但管理要求较高，成本高。田间地上防渗渠道灌溉形式符合项目区群众的灌溉习惯，而且灌溉基础好，耕作、灌溉和管理方便，当地群众意愿高，工程实施顺利。

田间道路方面：为保障田间布局合理，顺直通畅。田间机耕干道分设6米、4米两种，并将项目区主循环路修建为石灰碎石土路，保证晴雨通畅，满足农产品运输和中型以上农业机械的通行。

林业措施方面：主要是在道路、沟渠、河道两侧，按照适时、适地、适树原则，因地制宜，加强农田防护林网建设。

科技措施方面：以粮食增产为重点，以高产技术、农产品质量安全及标准化生产等方面的技术为依托，对项目区镇村干部、技术员、财务人员在农业综合开发政策方面进行培训，并在项目区内实施示范推广，以达到亩均粮食生产能力提高70千克的目标。

## 主要建设任务

2018年-2022年我县规划建设高标准农田总计28.33万亩。每个项目主要建设任务为水利措施，农业措施，林业措施，科技措施。

水利措施：新建维修泵站，沟渠开挖与沟渠路回填压实，新建及维修水工建筑物，新建节水衬砌渠道。

农业措施：新建机耕硬化干道。

林业措施：支、斗级沟、渠以及主要硬化干道旁设计林带，修建农田防护林网。

科技措施：提供技术培训，推广配方施肥及新品种推广。

# 重点建设项目

## 规划布局

### 农田水利工程布局

各项目区控制格田面积不大于300亩，比降为1/10000，灌水方向与排水方向一致。

项目区对所有支、斗渠渠道衬砌，实行节水灌溉。

建筑物工程布局：主要是沟、渠上的生产桥、涵、闸，一是布置在排水沟与机耕路的交叉处的支沟桥、斗沟桥、农沟桥，二是布置在渠道与机耕路的交叉处的支渠桥、斗渠桥、农渠桥。其次在每条渠道渠首设斗门、农门，在比较长的支、斗渠中间设节制闸。在渠道过沟的地方建渡槽。

### 田间道路措施布局

结合项目区基础设施建设，机耕干道设计与项目区水利工程、村镇道路相配套，道路顺直，宽窄适宜，路面平整，田间干道要达到砂石路标准，保证晴雨畅通。根据项目区地形和土壤条件，以注重实用、节约土地的原则，支、斗级机耕干道采用“一渠一沟一路、一沟一路”高抬路面的模式；对农级机耕支路采用“一渠一沟一路”高抬路面的模式设计项目区道路。

### 林业措施布局

为了减少项目区的风害，改善农田小气候，提高项目区的森林覆盖率，减少水土流失，规划在项目区内主要道路、沟渠两侧，要适时、适地、适树进行植树造林。林带布置网格化，林带设计株距3米，行距2米。

## 建设内容与工程量

### 2011-2017年度高标准农田实施项目

表6-1             2011-2017年度高标准农田实施项目

| 年份 | 序号 | 项目名称 | 实施部门 | 开发面积（万亩） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1 | 国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2011年田间工程建设项目 | 嘉祥县发展和改革局 | 2.30 | 1800.00 |
|  | 2 | 嘉祥县2011年度小农水重点县项目 | 嘉祥县水务局 | 2.59 | 2601.07 |
|  | 3 | 2011年孟姑集乡1万亩中低产田改造项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 1.00 | 912.00 |
| 2012 | 1 | 嘉祥县2012年度小农水重点县项目 | 嘉祥县水务局 | 2.50 | 2607.00 |
|  | 2 | 2012年孟姑集乡0.5万亩中低产田改造 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.50 | 485.00 |
|  | 3 | 2012纸坊镇等三镇土堤综合整治项目0.75万亩 | 嘉祥县国土局 | 0.75 | 1405.00 |
| 2013 | 1 | 嘉祥县2013年度小农水重点县项目 | 嘉祥县水务局 | 2.30 | 2619.06 |
|  | 2 | 2013年梁宝寺镇0.8万亩中低产田改造项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.80 | 934.00 |
|  | 3 | 2013年嘉祥县鸿运富民土地托管合作社0.1万亩土地治理试点项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.10 | 122.00 |
|  | 4 | 2013年嘉祥县明豆山药种植专业合作社0.1万亩土地治理试点项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.10 | 122.00 |
|  | 5 | 嘉祥县2013年度高标准农田建设项目 | 嘉祥县国土局 | 8.58 | 5516.00 |
| 2014 | 1 | 嘉祥县2014年度小农水重点县项目 | 嘉祥县水务局 | 2.57 | 2622.00 |
|  | 2 | 2014年度梁宝寺镇白集灌区0.6万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.60 | 689.00 |
|  | 3 | 2014年度梁宝寺镇桐庄灌区0.6万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.60 | 721.00 |
|  | 4 | 2014年嘉祥县卧龙山街道0.5万亩老项目提质改造项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.50 | 383.00 |
|  | 5 | 嘉祥县2014年度高标准农田建设项目 | 嘉祥县国土局 | 8.66 | 4827.46 |
| 2015 | 1 | 国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2015年田间工程建设项目 | 嘉祥县发展和改革局 | 4.00 | 6000.00 |
|  | 2 | 2015年省级农田水利项目县 | 嘉祥县水务局 | 1.03 | 1045.00 |
|  | 3 | 2015年嘉祥县梁宝寺镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.80 | 943.00 |
|  | 4 | 2015年嘉祥县孟姑集镇0.5万亩老项目提质改造项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.50 | 431.00 |
|  | 5 | 嘉祥县2015年度高标准农田建设项目 | 嘉祥县国土局 | 8.17 | 4949.18 |
| 2016 | 1 | 2016年度农田水利项目县 | 嘉祥县水务局 | 1.60 | 2265.74 |
|  | 2 | 2016年嘉祥县卧龙山街道0.3万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.30 | 315.00 |
|  | 3 | 2016年嘉祥县仲山镇0.3万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.30 | 517.00 |
|  | 4 | 嘉祥县仲山镇种粮大户0.1万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.10 | 179.00 |
|  | 5 | 嘉祥县梁宝寺镇种粮大户0.1万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.10 | 179.00 |
|  | 6 | 嘉祥县第二批纸坊镇0.3万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.30 | 411.00 |
| 2017 | 1 | 国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2017年田间工程建设项目 | 嘉祥县发展和改革局 | 3.00 | 4500.00 |
|  | 2 | 2017年度农田水利项目县马村项目区 | 嘉祥县水务局 | 1.50 | 2250.00 |
|  | 3 | 2017年嘉祥县梁宝寺镇0.5万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.5 | 750.00 |
|  | 4 | 嘉祥县2017年度高标准农田建设项目(仲山镇片区) | 嘉祥县国土局 | 0.90 | 1228.87 |
|  | 5 | 嘉祥县2017年度高标准农田建设项目(孟姑集镇片区) | 嘉祥县国土局 | 0.72 | 985.56 |
| 合计 | 58.27 | 55314.94 |

### 2018-2022年度高标准农田建设规划

6.2.2.1  嘉祥县发展和改革局牵头项目

1、国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2018年田间工程建设项目总规模5.00万亩，总估算投资7500.00万元，涉及大张楼镇、仲山镇两个乡镇。

（1）水利措施：铺设PVC各级管道65.58km。新建灌溉泵站1座，新打机井130眼。配套变压器200kVA变压器1台，100kVA变压器14台。架设10kV高压线6.40km，埋设380V低压电缆30.94km。

（2）农业措施：土地整平0.7万亩。

（3）田间道路：新建机耕硬化道路14条，长度为20.07千米。

（4）林业措施：建设农田林网折实面积64.80亩，植树0.72万株。

6.2.2.2  嘉祥县水务局牵头项目

1、嘉祥县2018年度农田水利项目县工程

项目区位于梁宝寺镇、大张楼镇，项目区面积2.0万亩，涉及16个行政村0.84万人。计划工程总投资约3000.00万元。

（1）水利措施：新打机井248眼，配套潜水泵248台；新建变压器房22座，配套变压器22台；铺设PVC管道共计约163.62km,架设高压线6.0km，铺设低压电缆约43.98km；排水沟清淤3.77km，新建进地桥涵70座等

6.2.2.3  嘉祥县农业综合开发办公室牵头项目

1、2018年嘉祥县满硐镇0.4万亩高标准农田建设项目

项目位于嘉祥县满硐镇，涉及阿城铺村、付河村、翟坊东村、翟坊西村四个行政村。项目区农业总人口4916人，其中农业劳动力3195人。项目区北至阿城铺村东东西向硬化道路，南至嘉祥县满硐镇界（蔡河），东至嘉祥县满硐镇界，西至付河村村西田间硬化道路。该项目建设总投资为520万元，其中中央财政补助资金 371万元、省级财政134万元、市级财政15万元。

（1）水利措施：规划新打机井35眼，新打机井井深40m/眼，配套机井首部安装及水泵45套(其中旧井首部安装及水泵10套）；新建支渠2.745km，渠道出水口51座；埋设 PVC 输水管道11.50km；清淤斗沟7.8585km；新建支渠分水闸7座，倒虹吸5座，过路涵21座，农沟进地涵48座；架设高压线1.035km，铺设低压线缆9.185km，新建变电室4座，配电设备4套，安装变压器4台。

（2）农业措施：土地整平0.057万亩。

（3）田间道路：新建机耕硬化道路11条，长度为6.31千米。

（4）林业措施：建设农田林网折实面积59.0亩，植树0.65万株。

2、2018年嘉祥县梁宝寺镇0.4万亩高标准农田建设项目

项目位于嘉祥县梁宝寺镇，涉及韩桥村、坑塘村、寺后村、向阳村四个行政村。项目区农业总人口3200人，其中农业劳动力2080人。项目区北至坑塘村村南东西向沟渠，南至嘉祥县界红旗河，东至任庄村（梁宝寺镇界），西至新建引河。该项目建设总投资为520万元，其中中央财政补助资金 371万元、省级财政134万元、市级财政15万元。

（1）水利措施：规划新打机井42眼，新建干渠1.65km，支渠4.32km，渠道出水口150座；新挖斗沟0.600km，新挖农沟3.450km，清淤农沟1.532km；支渠分水闸13座，倒虹吸（渠过沟）共3座，新建过路涵17座，进地涵50座；维修排灌站1座，变压器 S11-160KVA及配电设备安装1台，架设高压线0.45km，埋设低压电缆 0.1km。

（2）农业措施：土地整平0.09万亩。

（3）田间道路：新建机耕硬化道路11条，长度为5.9千米。

（4）林业措施：建设农田林网折实面积57.3亩，植树0.63万株。

6.2.2.4  嘉祥县农业局牵头项目

嘉祥县水肥一体化技术提质增效转型升级实施方案（2018-2022年）

1、技术模式

水肥一体化系统由首部枢纽（水泵、动力机、施肥系统、过滤设备、控制阀等）、输配水管网（包括干管、支管、毛管三级管道）、灌水器（分为滴头、滴灌管或微喷头）以及流量、压力控制部件和测量仪等组成。施肥系统有文丘里施肥器、注肥泵、施肥罐、智能施肥系统等。

蔬菜：

（1）单井单棚滴管施肥模式。适合单井单棚小面积或分散栽培农户，采用小功率供水泵，选配适宜的过滤和施肥等设备，随时提水进行灌溉施肥。

（2）恒压变频滴灌施肥模式。适合集中连片、组织管理健全的棚区，一井供多棚，首部安装恒压变频设备，选配适宜的过滤和施肥设备，实现分棚滴灌施肥。

（3）重力滴灌施肥模式。适合水源地较远或地形落差较大的地块，选配适宜的过滤和施肥设备，需在高处配备蓄水池，靠高度差形成的重力进行滴灌施肥。

（4）喷水带灌溉施肥模式。适合水源供水充足地块，选配适宜的过滤和施肥等设备。管带成本较低，管道承压与水泵要匹配。

果树：

（5）微灌施肥模式。适合面积较小的果园，一次即可全部灌溉，可采用滴灌或微喷的灌溉施肥模式，选配适宜的过滤和施肥等设备。

（6）轮灌微灌施肥模式。适合面积较大的果园，一次无法全都灌溉，需分片轮流灌溉，首部可安装恒压变频设备，选配适宜的过滤和施肥等设备。

小麦：

（7）喷水带灌溉施肥模式。适合田间有输水管道口的水浇地，安装施肥设备，采用适宜的喷水带。

（8）可移动立式喷灌施肥模式。适合面积较大的田块，需配置较大功率水泵，选择适宜喷洒半径的喷头。

2、技术要点

（1）设施配置。各地要综合分析当地农作物布局、水源条件、气象特点、经营规模等因素，选择好适宜的水肥一体化设备。设备应当满足当地农业生产及灌溉、施肥需要，设计上保证灌溉系统安全可靠。灌溉设备粮田主要选用喷水带和移动式喷灌，蔬菜选择滴灌，果雹选择滴灌或微喷。

（2）水分管理。要根据作物根系分布、需水规律、土壤墒情、土壤性状、设施条件和技术措施，制定灌溉制度，内容包括作物全生育期的灌水量、灌水次数、灌溉时间和每次灌水量等。

（3）养分管理。选择溶解度高、溶解速度较快、腐蚀性小、与灌溉水相互作用小的肥料，优先施用能满足农作物不同生育期养分需求的水溶复合肥料。按照农作物目标产量、需肥规律、土壤养分含量和灌溉特点制定施肥制度，确定施肥次数、施肥时间和每次施肥量。

（4）水肥耦合。按照肥随水走、少量多次、分阶段拟合的原则，将作物总灌溉水量和施肥量在不同的生育阶段分配，制定灌溉施肥制度，包括基肥与追肥比例、不同生育期的灌溉施肥的次数、时间、灌水量、施肥量等，满足作物不同生育期水分和养分需要。充分发挥水肥一体化技术优势，适当增加追肥数量和次数，实现少量多次，提高养分利用率。在生产过程中应根据天气情况、土壤墒情、作物长势等，及时对灌溉施肥制度进行调整。保证水分、养分主要集中在作物主根区。

（5）维护保养。要定期检查维修系统设备，防止漏水，及时清洗过滤装置。作物生育期第一次灌溉前和最后一次灌溉后应用清水冲洗管道系统。冬季来临前应进行系统排水，防止结冰爆管，做好易损部件保护。

3、目标任务

2018年实现新增水肥一体化应用面积1.5万亩，按作物划分：粮田0.3万亩，菜地、果园、花卉苗木等1.2万亩；按行政区域划分：嘉祥街道300亩，金屯镇500亩，纸坊镇1500亩，满硐镇1500亩，仲山镇1000亩，卧龙山街道1000亩，孟姑集镇1000亩，老僧堂镇1500亩，黄垓镇1200亩，梁宝寺镇2000亩，大张楼镇1500亩，马村镇1000亩，万张街道1000亩。各镇街可依据当地农业结构特点提前谋划，确定重点发展方向和结构比例。通过水肥一体化技术工程实施，工程建设区域内设施蔬菜和果树灌溉水有效利用系数达到0.9，粮田达到0.75；设施蔬菜和果树化肥利用率提高20个百分点，粮田化肥利用率提高10个百分点。

6.2.2.5  嘉祥县国土局牵头项目

项目区位于纸坊镇和梁宝寺镇，项目区总耕地面积2.72万亩，项目总投资4000万元。规划项目区新打机井280眼。规划铺设PVC管道26770米，新建给水栓535座，泄水井110座。项目共新建过路涵80座。规划项目区新挖农沟255米，清淤斗沟3480米。新挖斗沟980米，新挖农沟410米，清淤斗沟3570米，清淤农沟1272米，排水沟衬砌200米，新建支水渠分水闸4座，布置在干渠与支渠的交汇处；新建支渠出水口（农门）20座，布置在新修支渠；新建过路涵31座。

6.2.2.6  其他高标准农田项目

嘉祥县（2018-2022年）高标准农田建设项目（分年度、分部门实施）总规模17.81万亩，总估算投资23820.00万元，涉及嘉祥县各镇、街道办事处，2019-2022每年实施4.5万亩，其中，每年新增水肥一体化应用面积2万亩。首先着重规划与实施提升“嘉祥县农业高新技术产业园”核心区（卧龙山）5000亩高标准农田建设；同时，重点打造“国家大豆良种繁育基地”核心区（梁宝寺）建设，用两到三年的时间打造5000亩高标准良种展示示范区。

## 典型设计

### 项目工程总体布局

本次规划典型设计以嘉祥县孟姑集镇新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目内容作为基础进行编写。

6.3.1.1  水利工程

本着“巩固、改造、配套、挖潜、拦蓄、节水”十二字方针，坚持灌溉与排水相结合。项目区地处鲁西南地区，赵王河横穿项目区，地表水水资源丰富，浅层地下水较为丰富，水量和水质能够满足要求。项目区在引河泵站灌区，建设固定提水泵站，实施“泵站提水+软启动控制+防渗渠道+出水口”的工程模式；在井灌区，完善机井配套工程，铺设地下管道输水灌溉，实施“浅机井+无井房+射频机+管道+出水口+地埋电缆”的工程模式。

1、水源工程

(1)井灌区节水灌溉

根据现场勘查，项目区井灌区约30650亩，占总规划耕地面积的76.71%。规划新打浅机井441眼，维修配套现有机井33眼，以满足项目区宜井区内的农田灌溉。机井采用管井，井深50m，管径0.4m。单井出水量35-45m³/h，单井控制面积65亩，出水口间距50m。井距180-216m。为了便于管理采用无井房设计，毎眼机井配潜水电泵1套、射频卡系统1套。共配套潜水电泵474套，射频卡系统474套。

①项目区工程名称、地点及控制面积

工程名称：嘉祥县孟姑集镇、老僧堂镇井灌区管道输水灌溉工程

工程地点：本工程涉及孟姑集镇的前张村、前杜庄村、后杜庄村、孟姑集村、杨庄村、朱庄村、吴庄村、大李村、白家庄村、国庙村、石庄村、卞庄村、西赵村、前赵村、商庄村、申楼村；老僧堂镇的8个行政村；合计31个行政村。

控制面积：3.065万亩。

②水源情况

项目区内降雨丰沛，地下水资源丰富，新打浅机井441眼，维修配套现有机井33眼，单井出水量35-45m/h。

③节水灌溉形式：全部为管灌

(2)泵站灌区节水灌溉

规划在孟姑集镇防渗渠渠道输水灌溉工程项目区内新建引河泵站2座，配套引河泵站7座，以满足项目区内的农田灌溉。

引河泵站主要提取赵王河水，水资源较丰富，所以其控制面积较大，其中9座泵站(2座新建和7座配套)配套水泵及变压器，总装机功率300kW。

①项目区工程名称、地点及控制面积

工程名称：嘉祥县孟姑集镇泵站灌区防渗渠渠道输水灌溉工程

工程地点：本工程涉及孟姑集镇的响水口村、岳楼村、公寺村、苏庄村、袁家村、吕海村、后赵村等7个行政村。

控制面积：0.935万亩。

②水源情况

赵王河穿过项目区，项目区东北部地表水资源较丰富，且现状沟渠保留完好,现有衬砌斗渠3318m，农渠700m。新引河泵站2座，配套引河泵站7座。

③节水灌溉形式：全部为渠灌。

2、灌溉管道（渠道）

（1）井灌区管网是根据地形和作物种植方向来布置的。地下固定管道采用PVC管，管径全部为Φ110，共铺设308.0km；本工程共安装出水口4739个。

（2）项目区渠道网比较完整。斗渠南北方向布置，农渠东西向布置。现浇D60U型渠3566m，预制D60U型渠1121m，预制D40U型渠17402m；设置斗渠节制闸2座，农门47座，放水口590个。

3、排水沟

项目区清淤排水农沟6.76km，底宽1.0m，边坡1:2.0，沟深1.5m。

项目区清淤排水斗沟48.18km，底宽2.0m，边坡1:2.0，沟深2.0m。

4、渠系建筑物

新修倒虹吸37座，渡槽35座，斗渠节制闸2座，农门47座；Φ600管涵156座，Φ1000管涵254座，新建板桥1座。

6.3.1.2  道路工程

机耕路设计建设标准从当地实际出发，满足当地生产需要。机耕路与乡村公路相连接，要适宜联合收割机、大型拖拉机等农用机械通行，路面宽度4m,为混凝土硬化路面。设置基层和面层。基层应具有足够的强度和稳定性，面层应坚实、耐磨、平整。碎石基层厚度0.15m。水泥混凝土路面厚度一般为0.18m。

生产路路面宽度3m，为泥结碎(砾)石路面和混凝土路面。泥结碎石路面厚度为0.1m，混凝土路面厚度为0.18m。

6.3.1.3  林网工程

本项目区的农田防护工程主要是指农田防护林工程。由于项目区内植被覆盖率低，风害严重；在雨季受地表径流冲刷作用，会产生较严重的水土流失。在规划设计过程中，考虑到区内的土壤和自然条件，布置一定数量的防护林，以改善区内目前的风沙危害和水土流失的不良状况，同时也将起到改善区内农田小气候的作用。

通过建立树种优良、树苗均匀、网格合理、林相整齐的防护体系，构建完善的农业生态屏障。本地防护林以柳树、栾树为主，本着防护与绿化相结合、减少对农田遮荫的目的，根据农民群众的要求，选择柳树作为防护林树种。布置于新修机耕路两侧，生产路一侧，株行距3m×3m。造林当年成活率达95%，三年后保存率要达到90%，做到林相整齐，结构合理。

6.3.1.4  电力工程

根据项目区内水泵及机井的布置，配套变压器100kVA变压器37座，50kVA变压器6座。架设10kV高压线14.420km，埋设380V低压线154.32km。

### 小型水源工程设计

6.3.2.1  小型灌溉泵站(装机容量小于1000kW)工程设计

位于大黄路以东，刑响路以北的项目区，紧邻赵王河，地表水水源有保证，且现状地上沟渠保存完好，因此选择采用衬砌渠道灌溉。

为实现节水灌溉，提高灌溉水利用率，采用衬砌渠道输水灌溉的灌溉方式，需建设引河泵站将灌溉用水提入输水渠道进行灌溉。本工程需新建引河泵站2座，配套引河泵站7座。

1、引河泵站设计

引河灌区位于赵王河附近区域，项目区引河灌区9350亩，通过引河泵站引赵王河水对泵站灌区实施节水灌溉。根据项目区各行政村地块分布和灌溉控制区域不同，在赵王河左岸规划新建提水泵站1座，配套现有泵站2座；在赵王河右岸拆除重建提水泵站1座，配套现有泵站5座。根据各泵站设计，具体情况见表6-3。

表6-3    引河泵站建设内容统计表

| 序号 | 名称 编号 | 建设性质 | 水源 | 灌溉 面积 (亩) | 设计 流量 (m³/h) | 计算 扬程 (m) | 配套 水泵 型号 | 装机 功率 (kw) | 配套变压器功率(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZWX01 | 配套水泵 | 赵王河 | 1600 | 600 | 12.5 | 250HW-12S | 25 | 50 |
| 2 | BZWX02 | 配套水泵及变压器 | 赵王河 | 730 | 270 | 9.6 | 200HW-8S | 15 |  |
| 3 | BZXJ03 | 新建泵站 | 赵王河 | 518 | 216 | 9.7 | 150HW-12S | 12 | 50 |
| 4 | BZWX04 | 配套水泵及变压器 | 赵王河 | 820 | 360 | 12.5 | 200HW-12S | 25 |  |
| 5 | BZWX05 | 配套水泵 | 赵王河 | 490 | 216 | 9.7 | 150HW-12S | 12 | 50 |
| 6 | BZWX06 | 配套水泵及变压器 | 赵王河 | 629 | 270 | 9.6 | 200HW-8S | 15 |  |
| 7 | BZXJ07 | 新建泵站 | 赵王河 | 1498 | 600 | 12.5 | 250HW-12S | 25 | 50 |
| 8 | BZWX08 | 配套水泵及变压器 | 赵王河 | 1775 | 660 | 9.1 | 300HW-8S | 30 | 50 |
| 9 | BZWX09 | 配套水泵及变压器 | 赵王河 | 1290 | 460 | 9.1 | 250HW-8S | 25 | 50 |

2、岳楼北泵站泵房设计

①泵房主要结构设计

泵房的建设主要是为了保证水泵设备的安全运行和方便管理，包括泵室、配电室、变压器室共三间，泵房设计为总长11.4m、宽6.0m、高5.7m，结构形式为砖混结构，墙厚240mm。配电箱、软启动控制柜放在配电室内。泵房的地下部分为采用浆砌石基础；泵室内设置进出水管道等。泵房上部采用砖混结构，墙厚240mm，泵室靠大门一侧设平台，平台至泵室底板顶面高1.4m，平台设置不锈钢栏杆及进入水泵层的钢爬梯；平行泵房设配电室及变压器室，采用MU10浆砌普通砖砌筑，砖墙厚240mm，室内地面标高与泵房平台标高相同。水泵安装前先调试，确保泵应在高效区安全稳定运行。

②泵房稳定设计

由于泵房采用与前池和进水池分离的单独设计，且坐落于河岸线外，不再考虑抗浮计算。

荷载计算及其组合计算：

泵房部分重量包括：①土建部分重量：泵站下部结构采用条形基础；泵站上部结构采用钢筋混凝土屋顶和普通砖砌墙；窗户采用铝合金。②机电设备重量。

基底应力计算公式：

式中：—泵站基底应力的最大值或最小值(kPa)；

—作用在泵站上的全部竖向荷载(kN)；

—作用在泵站上的全部竖向和水平荷载对于基础地面垂直水流方向的形心轴的力矩(kN.m)；

A—泵站基底面的面积(㎡)；

W—泵站基底面对于该底面垂直水流方向的形心轴的截面矩(m³)；

表6-4    泵房施工完建期荷载计算表

| 荷载名称 | 垂直力（kN） | 水平力(kN) | 力臂 | 力矩(kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | → | ← | （m） |  |
| 泵房墙体自重 | 722.08 |  |  |  | 0 | 0 |
| 泵房基础 | 31.68 |  |  |  | -0.5 | -15.84 |
| 水泵 | 34 |  |  |  | 2 | 68 |
| 泵房钢混平屋顶 | 144 |  |  |  | 0 | 0 |
| 合计 | 831.76 |  |  |  |  | 52.16 |

经计算荷载p=38.04kN/㎡，允许值为120kPa，荷载满足地基要求。

3、前池设计

由于赵王河水位受季节性影响较大，为保证河道和水位较低时能正常灌溉，设计在河道一侧建下卧式封闭式进水池，前池长18.0m，进口底宽6m，两侧为C25钢筋混凝土悬臂式挡土墙。铺底采用0.5m厚M10浆砌石。翼墙两侧的河道护坡采用M10浆砌块石护坡，宽均为10m，厚0.25m。泵站从赵王河引水，为保证泵站正常运转，须建拦污笼。

①前池基底应力计算

基底应力计算公式：

式中：—前池挡墙基底应力的最大值或最小值(kPa)；

—作用在前池挡墙上的全部竖向荷载(kN)；

—作用在前池挡墙上的全部竖向和水平荷载对于基础地面垂直水流方向的形心轴的力矩(kN.m)；

A—前池挡墙基底面的面积(㎡)；

W—前池挡墙基底面对于该底面垂直水流方向的形心轴的截面矩(m)；

②前池抗滑稳定计算

抗滑稳定安全系数计算公式：

Kc—沿前池挡墙基底面的抗滑稳定安全系数；

f—前池挡墙基底面与地基之间的摩擦系数；取0.35

—作用在前池挡墙上的全部水平向荷载(kN)；

—作用在前池挡墙上的全部竖向荷载(kN)；

③前池抗浮稳定计算

前池挡墙结构的抗浮稳定验算安全系数按下式计算。

式中Kf——抗浮稳定安全系数

——向下的垂直力总和(kN)

——扬压力总和(kN)

表6-5    前池施工完建期荷载计算表

| 荷载名称 | 垂直力（kN） | 水平力(kN) | 力臂 | 力矩(kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | → | ← | （m） |  |
| 结构自重 | 54.00 |  |  |  | 2.4 | 129.6 |
|  | 75.00 |  |  |  | 1.3 | 97.5 |
| 土重 | 288.0 |  |  |  | 3.2 | 921.6 |
| 土压力 |  |  |  | 74.93 | 2.067 | -94.41 |
| 合计 | 417 |  |  | 74.93 |  | 1054.29 |

表6-6    前池正常运行期荷载计算表

| 荷载名称 | 垂直力（kN） | 水平力(kN) | 力臂 | 力矩(kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | → | ← | （m） |  |
| 结构自重 | 54.00 |  |  |  | 2.4 | 129.6 |
|  | 75.00 |  |  |  | 1.3 | 97.5 |
| 水重 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | 1.25 |
| 土重 | 288.0 |  |  |  | 3.2 | 921.6 |
| 墙前水压力 |  |  | 31.25 |  | 1.33 | 41.67 |
| 墙后水压力 |  |  |  | 20.00 | 1.167 | -23.33 |
| 土压力 |  |  |  | 26.97 | 3.50 | -94.41 |
|  |  |  |  | 37.76 | 1.45 | -54.76 |
|  |  |  |  | 7.16 | 1.10 | -7.88 |
| 渗透压力 |  | 12.00 |  |  | 1.60 | -19.20 |
| 浮托力 |  | 120.00 |  |  | 2.40 | -288.00 |
| 合计 | 419.5 | 132 | 31.25 | 91.89 |  | 704.04 |

经计算，施工完建期平均应力p=86.88kPa，正常运行期平均应力p=59.90kPa，均小于允许地基承载力，满足要求；施工完建期抗滑系数kc=1.95,正常运行期kc=1.66，均大于最小允许值。施工完建期不存在扬压力，正常运行期抗浮稳定安全系数Kf=3.18>1.05,满足要求。

4、泵站主要结构计算

Ⅰ、泵站底板

根据泵站底板上部结构尺寸计算施工完建期荷载，详见表1。

①已知条件

泵站底板按四边固定板计算，lx=2.00m，ly=1.50m，计算跨度l取短边长度1.50m，平均地基应力=上部荷载/底板面积=133.49kPa。

②内力计算

M=系数m×ql2= m×133.49×1.502=m×300.35kN·m

由lx/ly=2.00/1.50=1.33，各系数取值：

mx=0.0205，my=0.0205，m0x=-0.0513，m0y=-0.0513

对应得：

板顶中心弯矩Mx=6.16kN·m，My=6.16kN·m；

板底边缘弯矩M0x=-15.41kN·m，M0y=-15.41kN·m。

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=15.41kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=500mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=116.95mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=661.50mm²，配筋组合＝Φ14@200，实配面积＝770.00mm²，配筋满足要求。

Ⅱ、泵站正墙

①已知条件

泵站正墙按三边固定一边自由板计算， lx=2.00m，ly=6.30m，计算跨度l取短边长度2.00m，三角形分布等效荷载q=61.79kPa。

②内力计算

M=系数m×ql2= m×61.79×2.002=m×247.16kN·m

由ly/lx=6.30/2.00=3.15，各系数取值：

mxmax=0.0204，mymax=0.0050，m0x=-0.0415，m0y=-0.0458

对应得：

板顶中心弯矩Mx=5.04kN·m，Mymax=1.24kN·m；

板底边缘弯矩M0x=-10.26kN·m，M0y=-11.32kN·m。

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=11.32kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=400mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=111.20mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=511.50mm²，配筋组合＝Φ16@200，实配面积＝1005.00mm²，配筋满足要求。

Ⅲ、泵站侧墙

①已知条件

泵站侧墙按三边固定一边自由板计算， lx=1.50m，ly=6.30m，计算跨度l取短边长度1.50m，三角形分布等效荷载q=61.79kPa。

②内力计算

M=系数m×ql2= m×61.79×1.502=m×139.03kN·m

由ly/lx=6.30/1.50=4.20，各系数取值：

mxmax=0.0204，mymax=0.0050，m0x=-0.0415，m0y=-0.0458

对应得：

板顶中心弯矩Mx=2.84kN·m，Mymax=0.70kN·m；

板底边缘弯矩M0x=-5.77kN·m，M0y=-6.37kN·m。

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=6.37kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=400mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=62.44mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=511.50mm²，配筋组合＝Φ16@200，实配面积＝1005.00mm²，配筋满足要求。

Ⅳ、泵站盖板

①已知条件

结构简图

②内力计算

弯矩图

剪力图

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=1.55kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=150mm，保护层a值=30mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=57.32mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=136.50mm²，配筋组合＝Φ14@200，实配面积＝770.00mm²，配筋满足要求。

设计图详见岳楼北泵站设计图。

5、灌溉配电

根据泵站布置情况,装机容量、供电距离及电压损失等要求，在现有高压线路的基础上将高压线输电至各变压器房，然后用380V低压线从变压器布引线至泵房，为水泵提供动力。配套变压器规格详见表6-1。

6、电机电气设计

①设计范围

本工程设计范围为进线终端以下变配电设计，10KV电源线路部分由电业部门设计实施。

②用电负荷等级

泵站用电负荷等级设定为3级负荷。

③用电变配电设计

A.电气一次部分

设备功率:配套电机功率见表6-1。

泵站与电力系统的连接:根据需要配置变压器。

电动机启动方式:为尽量减小对主变冲击，泵机采用软启动方式。

电缆敷设:泵机电源由变压器380V低压侧引出，采用VLV22铠装电缆直埋敷设方式，现场控制柜至水泵电机采用VV聚氯乙烯绝缘电缆穿钢管沿地或沿墙暗明敷。

照明:本泵室设有220V工作照明，照明电源引自现场开关柜，泵房设照明灯具和插座，导线穿线槽明敷。

系统防雷与接地:变压器室与泵室为防止直击雷的危害，在屋顶架设避雷带，并利用柱筋作为引下线与基础钢筋相连，不满足接地电阻时加装人工接地极。变压器应设置高压避雷器,电动机组外壳均可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。

电气劳动安全防护设计与防火设计:劳动安全防护按现行国家有关规范进行设计。电气设备布置、安全距离、操作间距、防护等级等均按有关安全标准设计。按要求设置了防火、防雷与接地装置。

B.电气二次部分

低压开关柜进出线控制、信号回路:低压电源进出线回路采用空气开关控制回路的接通或断开。各空气开关的跳/合闸均设有一对一的灯光位置信号指示。

继电保护:根据《机电保护和自动装置设计技术规程》等，应当加装以下保护：

主变保护:

a.采用高压跌落式熔断器保护

b.变压器低压侧空气开关作为0.4KV侧母线和电缆线路短路保护。

水泵电动机保护

c.利用开关柜支路空气开关作为电流速断保护

d.利用电动机回路热继电器作为过负荷保护

e.利用电动机回路接触器低压释放特性作为低压保护

测量计量:根据《电气测量仪表装置技术规程》等，应装设以下测量表计：

a.三相电压表、电流表

b.三相四线电度表

c.各支路装单相电流表

7、测量计量

根据《电气测量仪表装置技术规程》等，应装设以下测量表计：三相电压表、电流表、三相四线电度表、各支路装单相电流表。

6.3.2.2  灌溉机井工程设计

项目区内现有机井33眼，多为农民自发建设，建设年代为上世纪90年代，井深浅，年久失修，淤积严重，且现有机井全部没有配套，灌溉时农民用小柴油机抽水灌溉，费时费力，且井口基本与地面持平无防护措施，对群众的生命安全造成一定威胁。需维修配套使用。根据规划布局，需新打机井441眼，根据供水任务配套相应的首部枢纽。

项目区西北部以及刑响路以南为井灌区，地下水水资源丰富，地下水水质较好，硬化度小于1g/L，机井成井深度约50m，单井出水量35m³/h-45m³/h。为充分利用现有水资源，项目区采用浅机井提水配套安装地下输水管道进行节水灌溉。

1、灌溉机井工程设计

(1)基本资料

拟打井位置在项目区西北部及刑响路以南，地下水呈潜水和微承压状态，含水层一般4-14m。浅层地质具有含沙层较厚、分布广、贮水条件好、补源优越等特点。项目区地表水和地下水都较丰富，水源条件好。

静水位17m左右，有多层砂质含水层，总厚度=20m。地下水质为淡水，根据水质化验报告，项目区内地下水矿化度为0.40g/L，据拟建此井附近原有井定流量非稳定流抽水试验资料求得的水文地质参数：渗透系数0.32m/h。

(2)管井出水量计算

根据水文地质条件，属浅层孔隙水类型，采用潜水完整井计算公式，即裘布依公式计算单井出水量。

式中:Q-井的出水量，m/h；

K-含水层的渗透系数，取0.32m/h；

H-含水层厚度或供水边界的水头高度，取20m；

S-抽水降深深度，取7m；

R-井的供水半径，取90m；

r-井的半径，取0.30m。

经计算，得Q＝40.76m/h，取32m/h。

(3)管井结构设计

根据项目区实际确定机井的开孔直径700mm，终孔直径500mm。

①管的确定

由于成井深度不大，管径较大，钻孔采用扩孔成井，同径终孔。安装直径400mm井管，根据项目区砾层(细砂、中砂)主要分布深度和厚度，确定无砂砼管段为45m，上部井壁管3m和下部井底安2m沉淀管为砼管，且上部3m作井管外封闭，填充粘土。井管连接使用沥青粘接，并缠一层沥青布条，外绑竹片，采用钢丝绳托盘下管。

②过滤器设计

根据实际情况，为延长机井使用寿命，节约投资并取得最大的出水量，选用无砂混凝土滤水管。抗压强度15MPa，渗透性大于400m³/d。井管内径采用400mm，外径500mm。

③直径校核及井深确定

A.过滤器外径计算

按《技井技术规范》(SL256-2000)中(3.3.4-1)求过滤器外径即

式中：D－过滤器外径，m；

Qt－管井设计出水量，取32m³/h；

p－过滤器表面进水有效孔隙率(一般按过滤表面孔隙率的50%考虑)，取10%；

L1－过滤器的有效长度，取20m；

V-允许入管流速，根据规范表3.3.4取0.01m/s。

＝0.142m=142mm。

考虑到安装水泵方便，井管应比泵体最大外径大100mm以上，井管内径采用400mm，外径500mm，过滤层需加填砾厚度，根据《机井技术规范》的规定，填砾层经济厚度为100mm。则过滤器外径为700mm，即井孔径的大小。

井孔直径应按过滤器外径确定，并以含水层最大允许流速进行校核。

B.井孔直径校核：

式中：D1－井孔直径，m；

υ1-含水层允许渗透流速，m/s。

允许渗透流速根据吉哈尔特公式计算：

含水层渗透系数=8.4m/d=8.88×10-5m/s。则υ1=6.29×10-4。

代入上式得：

井孔设计为700mm，即满足安装井管的要求，又符合填砾厚度>100mm的要求，而且大于允许流速，求出井孔直径，保证含砂量低，成井质量高的条件。

C.井孔深度确定

井孔深度主要根据含水层埋深和其厚度来确定。设计井型为完整井，井底应坐在不透水层上。

根据项目区的地质资料和地下水资料，项目区地下含水层4层。为了机井井管稳定，井管必须伸入到粘土层内2m，同时为防止淤积，下部井底也需要安装2m沉淀管，因此成井深度定为50m。

(4)井孔填砾

填砾的目的是在过滤器与井壁间形成一个人工过滤层，以增大出水量，这一工作在下完井管后立即进行。滤料直径D50按含水层颗粒直接选用，D50/d50是用10(倍比系数)、滤料规格为10mm-15mm。砾料形状以浑圆状为佳。填砾底部应低于过滤器下端2m以上，上部至井顶。

(5)井口设计：井口由井台和井盖组成。井台采用C20砼现浇结构，高度30cm，宽度25cm。混凝土浇注前，应用草绳或油毡包缠井壁管，使井台与井壁管成柔性连接。井盖为钢筋混凝土构件。

2、机井单井控制面积计算

根据机井设计结果，项目区单井出水量在35m/h-45m/h左右。

单井控制面积可按下式计算：

式中：F0—单井控制灌溉面积，亩；

Ｑ—单井出水量，35m/h-45m/h；

t—灌溉期间每天灌溉时间，h，取12h；

T—每次轮灌期的天数，d，取9d；

η—灌溉水利用系数，取0.85；

η1—干扰抽水的水量消减系数，取0.25；

m－每亩每次综合平均灌水定额，m³，取40m/亩。

经计算，单井控制面积为60-70.1亩。根据项目区地形及种植实际情况需机井474眼。

3、井距的计算

为方便管理，项目区内的机井一般靠路边布置，属于条形布置方式，机井间距可按下式计算。

式中：l0—井距，m；

A0—单井控制面积，亩。

经计算，确定项目区机井间距一般在180m-216m为宜。但考虑到道路、沟渠及地块的影响，本着尽量使井距较大，减少相邻机井相互影响的原则，根据实际情况进行布置。

4、无井房地下设施设计

机井灌区低压管道输水灌溉工程采用无地面井房式的地下井室，配套射频卡控制系统。

无地面井房式的地下井室长×宽×深为：2×1.5×1.2m，墙为240mm砖墙，砌砖采用M10水泥砂浆，水泥抹面，预制水泥板封顶，井室底部离地面100cm左右。

水源井位于池内一侧，自井口向出水口方向依次安装井口板、90度弯头、止回阀、进排气阀、Φ50球阀等管件。

5、新建机井首部和控制系统

管道灌溉井全部采用“浅机井+无井房(小井房)+射频卡灌溉控制系统”形式。该系统包括机井计费控制系统、射频管理机和射频卡三部分，其中机井计费控制系统每眼机井安装1台，起到开关井泵和水电费计量的作用；管理机为各机井计费控制系统的数据存储和管理设备。

### 节水灌溉工程设计

6.3.3.1  井灌区高效节水灌溉工程设计

根据机井的实际出水量基本一致以及现场实际情况，对机井构成的井灌区进行统一设计。

1、典型区基本情况

典型地块为2015年度嘉祥县老僧堂镇片区低压管道输水灌溉工程项目区程庄村田块，田块东西长780m、南北宽1150m，耕地面积为1329亩。该地块土壤为中壤土，干容重为1.45g/cm³，田间持水率为25％(占干土重)，最大冻土层深为0.55m，农作物为小麦、玉米。根据机井工程设计，单井控制面积60亩-70.1亩，由此典型片共布置机井22眼，全部为新打机井。出水量为35m/h-45m/h，动水位在24m左右。种植作物主要为小麦、玉米一年两作，南北向种植。

2、作物需水量的确定

根据小麦、玉米的需水规律，其需水高峰在灌浆期间，包含降雨在内的平均日需水强度Ea＝6mm/d。

3、设计灌水定额及灌水周期

设计灌水定额以小麦日需水量最高的灌浆期确定。其中，取土壤湿润层深度取60cm，适宜土壤含水量上限θmax取田间持水率的90％、下限θmin取65％，设计灌水定额按下式计算:

(1)灌水定额

m＝0.1(θmax -θmin)βZγ

式中：

m—为设计灌水定额，mm；

γ—为土壤容重，1.55g/cm³；

Z—计划湿润层深度，0.60m；

θmax、θmin—适宜土壤含水率上下限(占干土重的百分比)；适宜土壤含水量上限取田间持水率的90%、下限取65%。

β—为田间持水率，25%。

＝0.1×(90－65)×25×0.60×1.55＝60mm，即40m/亩。

(2)灌水周期

T=m/Ea

式中：T—灌水周期，d；

Ea—作物日耗水强度，6mm/d；

m—灌水定额，mm。

T=60/6=10(d)

取实际灌水周期为T=9(d)

4、工程总体布置

根据地形、地块、道路等情况布置管道系统，使管线最短，控制面积最大，便于机耕，管理方便。因项目区北高南低，为方便浇地、节水，实行单向浇水，长畦改短畦，畦田长75m左右。

典型片内共22眼机井，各机井控制面积和布置形式基本相同，管网布置以单井自成系统，现采用XJ015所控制的耕地计算。在机井XJ048所控制标准地块(61.5亩)内，干管垂直作物种植方向东西向布置，干管长150m，支管平行作物种植方向南北向布置，共布置3条，支管长为75m。出水口沿支管布置，间距为50m，单井共布置9个出水口，支管末端的出水口距地边25m。出水口单向分水入畦灌溉，出水口上连接移动式输水软管，软管与出水口连接采用快速接头，每个出水口的控制面积为6.15亩。管道灌溉典型工程设计布置图见典型设计附图JX-TJ-01。

5、灌溉设计流量的确定

根据设计灌水定额、灌溉面积、灌水周期和每天的工作时间可计算灌溉设计流量。由于管灌系统内为大田作物，作物需水量基本相同，则单井设计流量为：

Q设＝0.667mA/(ηTt)

式中：Q设—管道系统的灌溉设计流量，m/h；

m—灌水定额，取60mm；

A—灌溉面积，取61.5亩；

η—灌溉水利用系数，取0.85；

t—灌水时间，取12h。

其它符合号意义同前。

Q设＝0.667×60×61.5/(0.85×9×14)=26.81m³/h。由于单井出水量多为35-45m/h，因此设计流量满足要求。结合水泵型号，取32m/h作为干管设计流量。

6、管道灌溉系统工作制度确定

为减少干、支管管径，减少投资，采取1条支管为一个轮灌组，每次开启1个出水口的运行方式。

(1)毛灌水定额

W毛＝W/η水

式中：W毛—毛灌水定额，m/亩；

W—净灌水定额，40m/亩；

η水—灌溉水利用系数，取η水＝0.85。

W毛＝40/0.85=47.06m/亩

(2)一次灌水的延续时间

t次＝W毛×A0/q0

式中：t次—一次灌水的延续时间，h；

A0—单口控制面积，由管网布置知，A0＝6.15(亩)；

q0—单口流量，每次开1个口，取32m/h。

t次＝47.06×6.15/32=9.04h。

(3)轮灌组的划分

N＝int[t×T/t次]

式中：N—轮灌组数，个；

t—日运行小时数，14h

int[ ]—取整符号；

其余符号同前。

N＝int[14×9/9.04]=14

经计算，轮灌组数为14个。根据管网布局，每次灌水同时开启1个出水口，共划分9个轮灌组，满足设计要求。

7、典型区管网水利计算

(1)系统流量的确定

根据工程布置和实际操作，干管流量为Q干=32m/h。以系统最不利运行时(因地块平整，距离机井最远点处的出水口放水灌溉为最不利状态)进行系统管网水力计算，此时固定管道长225m，田间移动软管长度25m，一个出水口运行。

(2)管径的确定

式中：Q—流量，m/h；

D—管内径(mm)；

V—经济流速，m/s，根据《灌溉与排水工程设计规范(GB50288-99)》确定管道经济流速v经=1.0-1.5m/s(本计算取1.2m/s)。

则：干管、支管管径d干==97.08mm

计算得管内径：D＝97.08mm。故固定管道选用Φ110的PVC塑料管材，工作压力0.4MPa，壁厚2.7mm，内径为104.6mm。

(3)管网水力计算

沿程水头损失计算

hf=0.948×105×Q1.77L/D4.77

式中：hf—管道沿程水头损失，m;

L—计算管道长度，m；

Q—管道设计流量，m；

D—管道内径，mm。

地面塑料软管的沿程水头损失按上式计算后，根据软管铺设顺直程度及地面平整情况乘以1.1倍系数。

hf=0.948×105×321.77×225/105.64.77+0.948×105×321.77×25/103.24.77=3.24m

(4)局部水头损失计算：

局部水头损失按总沿程水头损失的10％计。

(5)水泵选型

系统总扬程：

H总＝1.1∑hf+1.1∑hf泵＋△Z＋hj+h出水口

式中：H总—系统要求的总扬程，m；

hf—输水管道沿程水头损失，m；

hf泵—首部枢纽部分的沿程水头损失，m；

d—泵管管径，d＝80mm；

L—泵管长度，L＝25m；

hf泵＝6.25×105×Q1.9L/d5.1；经计算，hf泵＝2.41m；

△Z—为机井稳定动水位到田面控制点的高差，24m；

hj—首部枢纽局部水头损失，取3m；

h出水口—出水口工作水头，0.5m。

则：H总＝1.1×3.24+2.41×1.1+24+3+0.5=32.72m；

根据计算选用200 QJ32-39/3型潜水泵，额定流量32m/h，设计扬程39m，配套功率5.5kW。

8、出水口设计

出水口采用Φ110玻璃钢材质单向出水口，在每一个出水口处设一预制混凝土保护墩一个，以保护出水口及管件。内净尺寸为0.3m，总高0.9m。保护墩壁厚4cm。

9、不同管材经济技术比较

本方案选择PVC管道作为田间输水管管道，在相同条件（地理位置、地形及水质等）下，PVC管与PE管、PP管相比，耐用程度高、输水节水效果相差不大，但成本低，因此，经过经济技术比较，并征求当地意见，管材选用PVC管。

表6-7    输水管道材料选择比较表

| 材料 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| PVC | 耐酸碱性好，使用寿命长，通水稳定，造价低 | 高温变形，低温脆 |
| PE | 韧性较好，耐腐蚀 | 耐压低，寿命短，造价偏高 |
| PP | 质量较高，耐腐蚀 | 线膨胀系数大，造价偏高 |

6.3.3.2  引河泵站灌区节水灌溉工程设计

引河灌区位于赵王河附近区域，通过引河泵站引赵王河水对泵站灌区实施节水灌溉。根据项目区各行政村地块分布和灌溉控制区域不同，在赵王河左岸规划新建提水泵站1座，配套现有泵站2座；在赵王河右岸拆除重建引水泵站1座，配套现有泵站5座。

由于引河灌区内土壤、水文地质等自然条件和作物种植情况大体相近，故可以选取具有代表性的典型区对灌区泵站提水管道输水灌溉工程进行技术方案设计。

1、典型区基本情况(以编号为BZXJ03泵站为例)

赵王河横穿提水衬砌渠道输水灌溉工程区域，引水条件较为便利，BZXJ03中的斗渠所控制的灌溉区域地块南北长935m，东西宽475m，耕地面积约为450亩。主要种植作物为小麦和玉米一年两作，多南北向种植。区内土壤为沙壤土，土壤容重为1.55g/cm³，田间持水率为25%，最大冻土层为60cm。

2、工程渠道系统的总体规划布置

该泵站为新建泵站，现有土渠较完整。斗渠南北方向布置，农渠东西方向布置，间距在200-300m之间。

(1)设计依据

本工程设计依据《节水灌溉工程技术规范》(GB/T50363－2006)的有关规定和《灌溉与排水工程设计规范》(GB/T50288),并参照其它有关规划进行设计。

A、对典型区内的斗、农渠进行衬砌；

B、对末级渠系建筑物进行改造和配套；

(2)典型工程设计

渠道的工作制度就是渠道的输水工作方式，分为续灌和轮灌两种。该灌区的渠道工作制度是：斗渠为续灌渠道，农渠为轮灌渠道，农渠分2个轮灌组。本次设计按同时工作的农渠2条计算。

1）设计灌水模数的推求

式中：q设—设计灌水模数，m/(s万亩)；

m—作物净灌水定额（m/亩)；

a—作物的种植比，取0.95；

计算得设计灌水模数为q设=0.40m/(s万亩)

2)各级渠道流量的推求

①斗渠及其以下渠道的设计流量推求

A、计算斗渠的设计田间净流量

在斗渠范围内，不考虑损失水量的设计田间净流量为：

Q斗田净=A斗q设=0.0518×0.40=0.021m/s

式中：Q斗田净—斗渠的田间净流量，m/s；

A斗—斗渠的灌溉面积，万亩；

B、由斗渠分配到每条农渠的田间净流量：

Q农田净=Q斗田净/(nk)=0.021/(1×2)=0.011m/s

式中：Q农田净—农渠的田间净流量，m/s。

②斗渠所控制农渠毛流量的推求

取田间水利用系数=0.90，则农渠的净流量为：

Q农净=Q农田净/ηf=0.011/0.90=0.012m/s

查表可得相应的土壤透水性系数：A=1.9，m=0.4。

Q农毛=Q农净(1+ L农)

=0.012×(1+0.111×0.175)=0.012m/s (L农 =0.175km)

③斗渠毛流量的推求

Q斗净=2×Q农毛=2×0.012=0.024m/s

斗渠每公里输水损失系数为

m/s

④斗渠灌溉水利用系数的推求

3、渠道最小流量的计算

对于同一条渠道，其设计流量和最小流量相差不要过大，为了保证对下级渠道正常供水。本次设计渠道最小流量取设计流量的40%。轮灌灌区控制面积较小，轮灌组内各渠道的输水时间和输水流量可以适当调剂，因此，轮灌渠道不考虑加大流量。

按上述计算结果参照设计规范有关进位标准，将斗、农渠的设计流量成果整理列入下表：

表6-8    各级渠道设计流量表    单位：m³/s

|  | 斗渠 | 农渠 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计流量 | 0.026 | 0.012 |  |
| 最小流量系数 | 0.4 | 0.4 |  |
| 最小流量 | 0.010 | 0.005 |  |

4、渠道水力计算及渠道断面确定

①断面选择

明渠可采用的防渗渠道断面型式有矩形断面、梯形断面、“U”型断面和复合型断面。

“U”型断面：U型渠目前在中、小流量的渠道上普遍使用，其主要优点是：

A、水力条件好，近似最佳水力断面，可减少衬砌工程量，输沙能力强，有利于高含沙引水；

B、在冻胀性和湿陷性地基上有一定的适应地基不均匀变形的能力；

C、渠口窄，节省土地，减少挖填方量；

D、整体性强，防渗效果优于梯形渠道；

E、便于机械化施工，可加快施工进度。

梯形断面：梯形断面是一种传统的衬砌断面型式，这种型式的断面底宽相对较大，当渠内水深较小时，亦能引出较大的水量；边坡稳定，在地形、地质无特殊问题的地区可以普遍采用；另外，其结构简单，施工比较方便，便于运行管理。

综合以上分析，确定在项目区渠系节水改造中，均采用 “U”型断面。装配式钢筋混凝土U型防渗渠道糙率取0.013，现浇混凝土梯形防渗渠道糙率取0.015。该灌区地势平缓，因此渠道比降分别选择为：斗渠1/5000，农渠为1/3000。

②渠道的横断面结构设计

A、农渠和斗渠渠道横断面尺寸的计算

当渠道设计流量已确定的情况下，渠道断面的尺寸应该满足设计流量的要求。即应符合下式要求。

式中：Q —渠道设计流量，m/s ；

ω —过水断面面积，㎡ ；

n —渠道糙率；

R —渠道水力半径，m；

i —渠道比降。

渠道水力半径R采用下式计算：

式中：—湿周，m。

根据工程总体规划布置方案，农渠和斗渠混凝土衬砌均采用U形断面，如图6-1所示。根据渠道防渗工程技术规范(GB/T 50600-2010)，U形断面尺寸及各主要参数按下式进行计算：

式中：—渠底圆弧的圆心角 ,rad；

H—断面水深，m；

ｒ—渠底圆弧半径 ,m；

b—弧形底的弦长，m；

m—渠道上部直线段的边坡系数，。

图6-1 U形断面示意图

已知农渠设计流量为0.012m³/s，农渠的渠道比降i为1/3000，渠道糙率n为0.013，选定Kr为0.433，取r＝130mm，＝157.4°，m＝0.2，通过上述各算式试算得农渠横断面尺寸，结果见表6-4。

与农渠横断面尺寸计算方法相同，已知道斗渠设计流量为0.026m³/s，斗渠的渠道比降i为1/5000，渠道糙率n为0.013，选定Kr为0.375，取r＝15mm，＝157.4°，m＝0.2，通过上述各算式试算得斗渠横断面尺寸，结果见表6-9。

表6-9    渠道横断面尺寸计算结果

| 渠道 | 设计 流量 Q (m³/s) | 圆弧 半径 r(m) | 设计 水深 H(m) | 过水断面面积 ω(㎡) | 湿周 (m) | 水力半径 R(m) | 弧底弦长 b(m) | 计算流量 Q1 (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斗渠 | 0.026 | 0.15 | 0.40 | 0.124 | 0.982 | 0.127 | 0.294 | 0.050 |
| 农渠 | 0.012 | 0.13 | 0.30 | 0.057 | 0.756 | 0.102 | 0.255 | 0.023 |

由上表计算结果，斗渠选用UD60型号U型渠，半径为300mm，坡降为1/5000；农渠选用UD40型号U型渠，半径为200mm，坡降为1/3000。

根据现场勘察情况，岳楼北泵站（BZXJ03）、公寺村北泵站（BZWX05）施工进场较困难，斗渠和农渠均选择采用预制装配式混凝土U型渠，其余泵站，斗渠选择采用现浇混凝土U型渠，农渠选择采用预制装配式混凝土U型渠。

B、流速校核

渠道设计流速采用下式计算：

计算得斗渠设计流速m/s，农渠设计流速m/s。

a、不冲流速校核

该斗、农渠设计均采用预制装配式混凝土U型渠，渠道允许不冲流速为3.0-5.0m/s，因此，渠道设计流速小于不冲流速，满足渠道不冲流速要求。

b、不淤流速校核

该灌区灌溉水源为赵王河，含沙量虽不多，但为了防止渠道长草，影响输水能力，对渠道的最小流速仍有一定限制，通常小型渠道的平均流速不小于0.3-0.4m/s，因此满足设计要求。

③渠道的横断面结构

图6-2     U形渠渠道横断面图

A.预制和现浇“U”型槽的强度及壁厚设计

本次设计方案中对预制和现浇 “U”型槽的要求是：砼的强度为C20，抗冻标号F100，抗渗标号W4，根据应用场所、强度和加工要求，农渠砼“U”型槽壁厚采用5cm，斗渠砼“U”型槽壁厚采用6cm。

B.其他要求

混凝土“U”型槽两侧的素土要夯实，压实度大于0.93。沿水流方向每隔8.0m设伸缩缝，缝宽1.5-2.0cm，缝的下半部（背水面）3cm采用沥青填料，上半部（迎水面）采用水泥砂浆填实并磨光。其余结构缝均采用水泥砂浆填抹。

4)水泵选型

系统总扬程：

H总＝∑hf＋△Z

式中：H总—系统要求的总扬程，m；

hf—沿程及局部水头损失，m；

△Z—出水口与进水口高差；

经计算H总＝8.7m。

根据设计的大田作物输水灌溉工程扬程8.7m和流量203m/h，配套水泵组(电动机、水泵、控制柜)1套。

根据以上计算，选用150HW-12S混流泵，设计流量216m/h，设计扬程9.6m，配套电机功率12kW。

5、系统首部枢纽及管网安全保护设施设计

首部枢纽设计：在系统管网的首部应包括水泵及电机1台套、逆止阀1件等设施。

### 灌溉自动化系统

6.3.4.1  射频控制系统（带无线远传功能）

1、IC卡智能灌溉系统布置的原则

该项目区智能灌溉系统的选择遵循经济、实用、方便管理和易于维护的原则，数量与布局满足细化计算单元、方便定额管理、满足计量收费的要求为原则。一井一台射频器，一村一台射频器充值仪，一户一张IC卡。

2、智能灌溉系统的要求

IC卡系统以高性能的微电脑为核心，以智能卡(非接触高频射频卡)为数据载体，读写方便、快速、准确。在软件和硬件上均有强大的抗干扰措施，保证系统计量准确，运行稳定。

①操作方便、简单

系统应具备操作简单，方便用户使用的特点。用户将IC卡贴近灌溉智能控制器刷卡区即完成刷卡，用户两次刷卡开机灌溉：一次刷卡查询卡中信息，接着再次刷卡时才启动机泵开始送水，从而有效防止用户只想刷卡查询信息时却误开机泵，第三次刷卡，系统自动拉闸断电，停止送水。用户使用的电量由专管员充值时记录在各自的IC卡中,每次使用时, 显示器均显示IC卡中当前的电量,当IC卡中电量用完时,系统自动拉闸, 用户需再次购电方能启闸使用。射频水泵控制器在用户使用状态下，其他用户可以进行刷卡查询卡中信息而不影响正在用水的用户使用，同时机泵不停机。

②管理系统方便灵活

系统应可以通过计算机内的管理软件,可以完成对数百台农业灌溉智能控制器的综合管理。针对农村计算机尚未普及的现状，采取以村为单位配置专用充值写卡器。充值写卡器较计算机造价低廉、使用方便，可以脱离计算机单独使用，实现对用户卡的发行与管理、不同机井的费率设置与更改、查询发卡记录、进行发卡统计等。设置单价可精确到小数点后两位。孟姑集镇设总管理中心，制定各类机井的水费核算办法，制定合理的水价，使管理者的利益和广大农民的增产增收利益在一定程度上保持最大的统一。

③系统安全可靠

一是加密功能。该系统使用智能卡，宜采用先进的系统加密技术，保证使用安全性，并且可以在系统内部划分子系统，以保证村与村之间用户不交叉使用、不发生冲突。二是断电保护功能。用户在使用时，如果突然断电，控制器内的数据 (用户的用电量)不会丢失，再来电后用户可以继续使用。三是低电压环境使用。将机泵高压人工启动改为农户持卡低压操作农业灌溉智能控制器，控制器配合自动起动柜可以实现水泵的自动控制，对水泵运行过程中的缺相、欠压、过流、过压以及其它不正常运行进行随时检测，具有电机缺相保护、过流保护和停电自动保存数据功能，有效防止因电力缺相对水泵电机的损坏。四是具有防雷击设计，有效防止田间经常发生的雷击现象造成的故障。

④管理功能强大

实行智能灌溉电费预交，不但有利于政府部门对用水的调控监督，最大限度地节约用水，树立节水意识，还可以消除用水过程中的各种纠纷，减轻农民负担，密切干群关系。该系统应可以对发卡数量、收入金额等进行统计并打印成报表；可以对用水进行详细统计，不但可以加强用水管理，还能为科学用水提供依据，为实现全自动节水灌溉奠定基础。

⑤适应性强，使用寿命长

系统中的射频卡应符合ISO/14443A协议，满足可重复使用15万次以上；农业灌溉智能控制器配合相应的附属设备应可以控制各种功率的机井，而且根据农村电网的实际情况应做到宽电压设计，在380V±10%交流电范围内仍可稳定工作；应采用高可靠性元器件；适应温度可达到-40℃-70℃，相对湿度<90%；并且防潮、防水、防尘,可长久重复使用。

3、IC卡系统构成

IC卡智能灌溉管理系统将计算机管理、智能卡技术和单片机自动控制应用于水利自动灌概，采取用户预交电费、凭卡开机的方式进行灌溉，自动计时计费，卡中预交电费用尽或者无卡时不能进行灌溉；同时可以统计用水量和用水时间，能为有关部门制定科学用水规划提供依据。

该系统由专用写卡充值管理器，读卡灌溉智能控制器和IC卡组成；中心管理系统由系统维护、卡片管理、分机管理、综合统计、安全加密、辅助系统等子系统构成。其模式见IC卡智能灌溉管理系统结构图。

图6-3    IC卡智能灌溉管理系统结构图

4、泵站软启动控制

泵站软启动控制高效节能，使水泵始终在高效率工况下运行。对电网冲击小，保护功能完善。消除了水泵电机直接起动时对电网的冲击和干扰，并且设备控制系统具有短路、过流、过压、过载、欠压、 过热等多种保护功能，大大提高了工作效率，延长了水泵的使用寿命。人机界面触摸面板操作，设定参数灵活方便。

### 信息化系统设计

为了提高水资源工程管理水平，更科学灌溉、节约用水，该项目将采用了流量数据采集、闸阀控制及监控等信息化功能。

6.3.5.1  基本情况

项目区信息化监测控制系统由2部分组成：一是干渠及支渠出水流量信息化控制中心；二是管道压力、片区运行状态。系统全部采用遥测遥控技术、典型区内采用便携式控制箱锂电供电系统。监测控制中心可设在项目镇用水者协会办公室内。

6.3.5.2  设计依据

GB50057－2010《建筑物防雷设计规范》，2010年。

GB50174－2008《计算机房防雷设计规范》，2008年。

GB2887－2011《计算站场地技术文件》，2011年。

GB9361－2011《计算站场地安全要求》，2011年。

GA173－2002《计算机信息系统防雷保安器》，2002年。

《水电工程水情自动测报系统技术规范》NB/T 35003-2013

SL 61-2015，《水文自动测报系统技术规范》，2015年。

GB/T 11828.1-2002，《水位测量仪器 第1部分: 浮子式水位计》，2002年。

GB/T 50138-2010，《水位观测标准》，2010年。

GB 50179-2015，《河流流量测验规范》，2015年。

SL 537-2011，《水工建筑物与堰槽测流规范》，2011年。

SL 34-2013，《水文站网规划技术导则》，2013年。

水利电力部农水司，《灌溉管理手册》1994年。

公安部标准：《电子计算机系统安全要求规范》。

6.3.5.3  信息监测自动化系统

灌区干渠及支渠出水流量信息化自动监测控制中心设在项目镇用水者协会办公室，中心站与灌区现场数据通信为无线遥测遥控。

中心站功能如下：

该系统为远距离分散遥测遥控系统，遥测内容主要为：自流口位置出水流量、压力、及水位监测。在办公室计算机上可实时监测和查看到各时段的灌溉水量、压力、水位数据及变化过程，还可查阅以往的历史数据、曲线报表生成和打印。

中心站主要装设工业控制机、流量压力数据监测报表软件编制、数据监测报表软件编制、UPS不间断电源、数据通信设备、拼接液晶显示屏、避雷设备等。

软件可以把系统划分成控制层，监控层、管理层三大部分起着组态开发的重要作用。画面、数据、动画通过监控系统要求实现功能分析控制。控制、数据都是动画性质，简单易懂。

GPRS软件功能通过移动公司GPRS流量采集过来的压力、流量等模拟信号在软件上通过通讯协议在计算机上显示出实时数据；

报警管理：软件系统根据报警类型，确定不同的级别采用不同方式处理，并能自我诊断，指出报警部位。水源故障、管道过压停止系统运行，并发出声光报警，发生软件故障，GPRS报警、在计算机上弹出文字信息，提出报警内容；

报表功能：软件可以对监测的运行数据做出日报表、月报表，对不同时间段的运行情况对比分析，并可以导出生成为EXCEL报表，并提供友好的数据接口人机联系帮助功能：软件包含有针对软件操作，设备操作运行指导等的帮助功能，可独立运行的联机帮助文件，帮助文件可以在监控软件的运行情况下，根据需要随时打开或者是单独运行，为操作人员提供操作指导和学习资料。

主要设备如下：

工业控制机

显示器,19寸液晶

研华工业控制机

流量压力数据监测报表软件

高档操作台2400*1000*700、办公椅2把

中心站GPRS通信模块

年通信费（托管费）

直流电源12V

UPS不间断电源

三星液晶拼接屏（46寸*4）

电缆、穿线管及附件

220V电源避雷器、开关设备箱

接地极，确保接地电阻小于1欧

4、系统避雷及接地

雷电的瞬间过电压使电子设备讯号或数据的传输与存储都受到干扰甚至丢失，致使电子设备产生错误动作或暂时瘫痪；重复影响而降低电子设备寿命甚至立即烧毁元器件及设备。这一切都会给监测控制系统带来较大损失。

根据瞬间过电压产生、危害途径和自控系统大量采用高度集成化的CMOS电路和CPU单元及集控制、通讯、监测为一体且分散面广的特点，我们认为对自控系统要尽可能降低雷电带来的损失，就必须采取系统的、综合的防雷措施。特别应从供电系统防雷、自控系统网络线路防雷、构筑物防雷和合理接地等四方面着手。

总之，由于计算机及工控设备系统大量采用大规模CMOS集成电路和分散控制用的CPU单元，使其对瞬间过电压承受能力大幅度减弱，同时控制系统各种线路伸入到工厂的各种环境之中，采用任何一种单一的防雷器件都有难以保证其安全，必须采用综合保护的措施，对症下药将各类可能引起雷害的因素排除，才能将雷害减少至最低限。

本工程使用的避雷器主要为单相电源避雷器，电源避雷器V20-C内含一个有高非线性特性（α＞30）的氧化锌压敏电阻。该器件具有响应时间短、保护水平低、高通流量和长寿命的优点，特别当雷击电流通过保护器后，后续电流不会出现。

所有信号线全部穿钢管埋地既加强了屏蔽作用、又兼起了接地作用。接地极采用2.5m长的镀锌角钢每间隔3m埋设1根，再用扁钢与角钢焊接并连接起来，遇有高阻抗地层可考虑施用降阻剂，严格控制接地电阻小于1欧姆。

### 排水沟及渠系配套工程设计

6.3.6.1  排水沟设计

根据现状调查、勘测，项目区现有排水沟布局能够满足排水要求，存在的问题主要是部分排水沟淤积较严重，缺少进地管涵或进地管涵堵塞，形成“竹节沟”。因此不另修排水沟，仅对排水沟进行清淤，配备进地管涵。

1)田块规划成果

根据项目区地形、地势特点，综合考虑灌溉排水和田间机械化耕作的要求，耕作田块的长度400-500m，宽度200-400m,每个田块的面积为300亩左右，地形复杂地区因地制宜布设。

2)排水沟布置

(1)排水沟主要为路边沟，布置于生产路的两侧，控制面积一般在300亩左右。

(2)村村通道路排水沟为支沟、田间生产路为斗沟、农沟。

3)排水沟设计

(1)排水方式选择：根据当地实际选取明沟排水，采用梯形断面土质渠。

(2)排涝标准：10年一遇一日暴雨二日排完。

(3)排水流量计算

排水流量采用平原排涝模数法公式计算：

Q涝＝q涝F

q涝＝R／3.6Tt

式中：q涝—旱地排涝模数，m³/s/k㎡；

F—排涝面积，k㎡；

R—设计径流深，mm；

T—排涝历时，2天；

t—每天排水时间，24h。

(4)排水沟断面设计

①设计水位

根据控制地下水水位的要求，沟内水位低于田面0.3m。

②排水沟横断面设计

项目区内土壤为沙壤土，地形坡度一般在1/1000-1/5000，根据《灌溉与排水工程设计规范》选取各级排水沟设计参数见表6-10。

表6-10   项目区排水沟参数选择表

| 参数 | 土质 特性 | 边坡 系数m | 糙率 n | 不冲流速 (m/s) | 不淤流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农沟 | 沙壤土 | 2.0 | 0.025 | 0.8 | 0.3 |
| 斗沟 | 沙壤土 | 2.0 | 0.025 | 0.8 | 0.3 |

设计方法按恒定均匀流公式进行断面设计，路边排水沟横断面设计过程：

按控制地下水位要求确定其深度和间距。沟深按下列公式计算：

hq＝h+△h+h0

式中：hq—调控地下水位的沟深；

h—地下水临界深度，

△h—剩余水头，取0.1m；

h0—排地下水时沟中水深，取0.1m。

经计算，hq农=0.8m，hq农=1.3m。

排水沟设计成果见表6-11。

表6-11    项目区排水沟设计指标表

| 参数 | 边坡系数 m | 底宽b (m) | 沟深H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 农沟 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 斗沟 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

③复核排水沟过流能力

本次规划的排水沟为自流排水沟道，其断面尺寸可根据明渠均匀流公式进行计算。

式中：Q—渠道过水流量，m/s；

A—过水断面面积；

C—谢才系数；

R—水力半径；

i—水力坡降；

经计算：

Q农＝0.21m/s＞设计排水流量0.11m/s；

Q斗＝1.11m/s＞设计排水流量0.73m/s；

流速校核：

经计算0.30m/s＜V农＝0.41m/s＜0.80m/s，满足不冲不淤要求；

0.30m/s＜V斗＝0.43m/s＜0.80m/s，满足不冲不淤要求；

因此，排水沟拟定的断面是合适的。

(5)边坡稳定计算

①计算断面的选择

选取排水沟的典型断面，进行堤防抗滑稳定计算。

②计算工况

根据《水利水电工程边坡设计规范》(SL386—2007)中的有关规定，边坡稳定计算采用正常运用条件、非常运用条件Ⅰ、非常运用条件Ⅱ等三种运用条件下的3种工况。

A、正常运用条件：正常排涝期临水坡。

B、非常运用条件Ⅰ：施工完建期临水坡。

C、非常运用条件Ⅱ：由排涝水位骤降至沟底时的临水坡。

③参数确定

边坡的土料种类、土层分布及各种土料的物理力学指标参考嘉祥县项目区已建工程地勘资料确定。物理力学计算选用指标，详见表6-12。

表6-12    边坡稳定计算物理力学选用指标表

| 地层岩性 | 湿容重γ (g/cm³) | 干容重γd (g/cm³) | 有效强度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘聚力c (kPa) | 内摩擦角Φ (°) |
| 沙壤土 | 1.86 | 1.45 | 15 | 12 |

④稳定计算成果

计算软件使用北京理正岩土系列软件中的《边坡稳定分析》软件，计算方法采用瑞典圆弧法，计算成果详见表6-13。

表6-13    边坡稳定计算成果表

| 工程名称 | 计算工况 | 边坡 系数 | 安全 系数 | 规范允许 安全系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农沟 | 正常排涝期临水坡 | 2.0 | 1.21 | 1.15 | 稳定 |
|  | 施工完建期临水坡 | 2.0 | 1.10 | 1.05 | 稳定 |
|  | 水位骤降时临水坡 | 2.0 | 1.13 | 1.05 | 稳定 |
| 斗沟 | 正常排涝期临水坡 | 2.0 | 1.18 | 1.15 | 稳定 |
|  | 施工完建期临水坡 | 2.0 | 1.11 | 1.05 | 稳定 |
|  | 水位骤降时临水坡 | 2.0 | 1.16 | 1.05 | 稳定 |

6.3.6.2  渠系建筑物工程设计

1、管涵设计

(1)基本情况

本次设计结合排水沟布置及当地实际条件布设桥涵，用以连接生产路与农田，便于农民耕种及生产机具的交通运行；使汛期排涝畅通，保护基本农田农作物安全。需建设Φ600桥涵156座、Φ1000桥涵254座。

(2)依据规范

《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99);

《混凝土和钢筋混凝土排水沟》(GBT11836-2009)；

(3)管涵布置

桥涵剖面图如下：钢筋混凝土预制管选用刚性接口平口管，采用《混凝土和钢筋混凝土排水沟》(GB/T 11836-1999)中的Ⅱ级管，破坏荷载为90kN/m，管径Φ60cm,单节长2m；进出口设M10浆砌块石挡墙，顶宽0.4m，背坡比降1:0.3；墙顶设C20砼护轮带；挡墙下设M10浆砌块石基础，尺寸详见附图，挡墙垂直排水沟坡面。预制管下铺设3:7灰土垫层，管周围用壤土夯实，压实度不小于0.93。

图6-4  管涵剖面图

(4)水力计算

根据区内排水沟其设计排涝流量分别为0.18m³/s。参照当地已建成的排水桥涵工程，采用典型设计，拟定Φ60cm的钢筋混凝土圆涵。进行过流能力计算。

管涵的水力计算按淹没压力流涵洞计算：

式中：—流量系数；

—包括行进流速水头在内的进口水深；

—出口水深；

—局部水头损失系数的总和；

—分别为进口损失系数、拦污栅损失系数、闸门槽损失系数、出口损失系数、进口渐变段损失系数、出口渐变段损失系数。

经计算：=1.3m/s

进地涵选择规格为管径60cm满足过流要求。

表6-14    管涵工程量表(单个)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Φ600管涵(单个) 共156个 | 挖掘机挖土 | m³ | 41.50 |
|  | 推土机推土弃土运输 | m³ | 10.70 |
|  | 土方回填 |  | 30.80 |
|  | 人工夯实土方 | m³ | 26.18 |
|  | M10浆砌块石基础 | m³ | 2.60 |
|  | M10浆砌块石挡墙 | m³ | 6.62 |
|  | Φ600钢筋混凝土管购安 | m | 6 |
|  | C20素砼护轮带 | m³ | 0.70 |
|  | 灰土垫层 | m³ | 2.20 |
| Φ1000管涵(单个) 共254个 | 挖掘机挖土 | m³ | 85.00 |
|  | 推土机推土弃土运输 | m³ | 44.3 |
|  | 土方回填 | m³ | 40.70 |
|  | 人工夯实土方 | m³ | 34.60 |
|  | M10浆砌块石基础 | m³ | 2.45 |
|  | M10浆砌块石挡墙 | m³ | 9.00 |
|  | M10浆砌条料石挡墙 | ㎡ | 14.11 |
|  | Φ1000钢筋混凝土管购安 | m | 4 |
|  | C20素砼护轮带 | m³ | 1.50 |
|  | C15管座及基础 | m³ | 0.56 |

2、农门设计

农门结构包括进水口、护底、闸室、预制混凝土闸门等结构，主体结构采用M10浆砌石，砌石上采用C20素混凝土压顶，基础采用C25素混凝土。

表6-15    农门工程量表(单座)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机挖土 | m³ | 10.18 |
| 推土机推土 | m³ | 10.18 |
| 人工夯实 | ㎡ | 25.0 |
| C25底板 | m³ | 0.80 |
| C20排架 | m³ | 0.2 |
| C20闸门 | m³ | 0.12 |
| 钢筋制安 | t | 0.036 |

3、斗渠节制闸设计

节制闸结构包括护底、闸室、闸室附桥、机架桥及预制混凝土闸门等结构，其闸室为开敞式；其主体结构采用M10浆砌石，并用C20素混凝土压顶，基础采用C25素混凝土。

表6-16    斗渠节制闸工程量表(单座)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机挖土 | m³ | 12.604 |
| 推土机推土 | m³ | 12.604 |
| 人工夯实 | ㎡ | 26.0 |
| C25底板 | m³ | 1.0 |
| C20排架 | m³ | 0.2 |
| C20闸门 | m³ | 0.14 |
| 钢筋制安 | t | 0.036 |

4、倒虹吸设计

倒虹吸用于渠道过路，为竖井式结构，其进出水段采用素混凝土结构，中间过水段采用钢筋混凝土承插管。

表6-17    倒虹吸工程量表(单个)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 倒虹吸(单个) 共37个 | 挖掘机挖土 | m³ | 106 |
|  | 推土机推土弃土 | m³ | 13 |
|  | 挖掘机回填 | m³ | 93 |
|  | 人工夯实土方 | m³ | 79.05 |
|  | M10浆砌块石基础 | m³ | 0.078 |
|  | C15混凝土垫层 | m³ | 0.11 |
|  | DN600(400)钢筋混凝土管购安 | m | 6 |

5、渡槽设计

在渠道与排沟交叉处采用渡槽。农渠与排沟交叉处采用管径为0.4m，斗渠与排沟交叉处采用管径为0.6m，壁厚均为0.10m。管长度根据路面宽度确定。渡槽结构由进水口衔接段、管涵、排架、出水口衔接段组成。主体结构采用M10浆砌块石挡土墙。

表6-18    渡槽工程量表(单个)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 渡槽(单个) 共35个 | 挖掘机挖土 | m³ | 3.29 |
|  | 推土机推土 | m³ | 3.29 |
|  | M10浆砌块石基础 | m³ | 9.09 |
|  | DN600(400)钢筋混凝土管购安 | m | 6 |

6、量水槽设计

量水槽置于渠道顺直段，上游渠道壅水高度应不影响进水口的正常引水。量水槽由上游行进渠道和喉道组成，喉道断面与渠道相同，底部设排水沟，直径50mm。底槛为现浇C25素混凝土，在喉道前渠道上标注水位标尺。

7、水闸结构计算

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定干渠节制闸的建筑物级别为4级。地震烈度:设计地震烈度为Ⅶ度。

A、水力设计

（1）闸孔净宽计算

闸孔净宽计算采用公式（《水闸设计规范》SL265-2001）:

式中:—淹没堰流的综合流量系数；

B0—过流断面计算宽度（m），对矩形断面即为洞宽；

H0—上游总水头（m）；

—下游水深（m）；

以防洪流量为设计流量，控制水头损失不超过0.1m。

（2）消能计算

采用挖深式消力池形式。计算如下:

①消力池深度

采用公式（《水闸设计规范》SL265-2001）:

式中:α—水流动能校正系数,取1.05；

ψ—流速系数，取0.95；

d—消力池深（m）；

σ0—水跃淹没系数，取1.05；

hc—跃前水深（m）；

hc"—跃后水深（m）；

hs—下游水深（m）；

△Z—出池落差（m）；

q—过闸单宽流量（m³/s·m）；

T0—消力池底板顶面算起的总势能（m）；

②消力池长度

采用公式如下《水闸设计规范》（SL265-2001）:

Lsj＝Ls+βLj

Lj=6.9（hc”-hc）

式中:Lsj—消力池长度（m）；

Ls—消力池斜坡段水平投影长度（m）；

β—水跃长度校正系数，采用0.8；

Lj—水跃长度（m）。

闸后采用综合式消力池。消能设计按闸前水深1.5m，下游无水的情况考虑，首次开启高度0.3m，经计算，总长5m。

（3）闸门控制运用方式:

①开启闸门时，应分几档开度，严禁一次开启到顶。开启每档后，等下游水位趋于稳定，再开启下一档。第一档开度不得大于0.3m，以后每档开度不得大于0.5m。

②两孔闸门必须同步均匀开启。

③闸门开出水面的总历时不可过短，以免增大上下游落差。

B、结构型式比选

（1）闸室型式:

考虑到排涝要求，采用涵闸方式。根据工程场地的地质情况，并考虑到结构的抗震要求，闸室基础为现浇钢筋混凝土。

（2）闸孔布置方案比较:

闸室在过流总净宽一致的情况下，布置不同的孔数和单孔宽度，对桩基础的设置、底板的布置、铸铁闸门的数量和截面尺寸均有较大影响。经经济技术比较，并考虑水闸调节运用以及管理情况，选择单孔净宽2.0m，按1孔布置的方案。

（3）闸门提升方式的选择:

干渠节制闸采用平面铸铁闸门，提升方式可采用垂直直升式。

（4）防渗、反滤材料选择:

顺德渠节制闸挡水高度1.0m，根据地基土质情况，渗透系数取3×10-4cm/s，则防渗长度需要10m，为了降低上游铺盖和护坡的工程造价，决定采用砌石铺盖和砌石护坡。防渗材料采用复合土工膜，复合土工膜力学强度高，防渗效果好，施工快速方便。

C、结构计算

（1）闸室底板

根据闸室底板上部结构尺寸计算施工完建期荷载，详见下表。

闸室底板上部荷载计算表

| 部位名称 | 体积 （m³） | 容重 （kN/m³） | 设计值 （kN） |
| --- | --- | --- | --- |
| 底板 | 27.09 | 25.00 | 812.70 |
| 边墩 | 20.93 | 25.00 | 627.96 |
| 中墩 | 9.47 | 25.00 | 284.17 |
| 墙背填土 | 15.44 | 18.00 | 333.59 |
| 机架桥柱 | 4.49 | 25.00 | 134.64 |
| 机架桥板 | 4.48 | 25.00 | 134.40 |
| 便桥板 | 1.68 | 25.00 | 50.40 |
| 闸门 | 3.25×9.8×2 | 63.70 |
| 启闭机 | 1×9.8×2 | 19.60 |
| 上部荷载合计（kN） | 2461.16 |
| 基础底面积（m²） | 34.40 |
| 平均基底应力（kPa） | 71.55 |

按弹性地基梁计算（文克尔地基）。

①已知条件

基本信息

| 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 容重(kN/m³) | 弹模 E(kN/㎡) | 地基系数(kN/m³) | 是否考虑自重 | 自重荷 载分项系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.600 | 1.000 | 0.60 | 25.000 | 21000000 | 10000 | 是 | 1.050 |

底板（单位宽度）上部荷载计算表

| 部位 | 荷载值（kN/m） | 系数 | 计算值（kN/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单侧边墩自重 | 61.875 | 1.05 | 64.97 |
| 单侧墙土重 | 38.61 | 1.05 | 40.54 |
| 中墩自重 | 66.00 | 1.05 | 69.30 |
| 机架桥柱 | 45.00 | 1.05 | 47.25 |
| 机架桥板 | 36.25 | 1.05 | 38.06 |

荷载条件

| 荷载 编号 | 荷载 类型 | 荷载 方向 | 荷载分 项系数 | 荷载大小 (P/M/q1) | 跨内定位 a(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 38.61 | 0.331 |
| 2 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 61.875 | 1.020 |
| 3 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 66.00 | 4.300 |
| 4 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 61.875 | 7.58 |
| 5 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 38.61 | 8.269 |
| 6 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 45.00 | 1.000 |
| 7 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 45.00 | 4.300 |
| 8 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 45.00 | 7.600 |
| 9 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 36.25 | 2.650 |
| 10 | 集中力 | 向下 | 1.050 | 36.25 | 5.950 |

②内力计算结果

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=90.67kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=600mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.002，受压区高度界限值=0.343。

计算配筋面积=567.67mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=811.50mm²，配筋组合＝Φ16@200，实配面积＝1005.00mm²，配筋满足要求。

（2）闸室边墩

闸室边墩净高3.30米，顶宽为0.60米，取单宽按底端固定悬臂板计算。三角形分布荷载q=33.59Pa， Mmax =1/15ql2=24.39kN·m。

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值=24.39kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=900mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=96.84mm²，不满足最小配筋率，按最小配筋率配筋，配筋面积=1261.50mm²，配筋组合＝Φ18@200，实配面积＝1272.00 mm²，配筋满足要求。

（3）闸室中墩

①已知条件

中墩净高3.30米，顶宽0.80米，按挡土墙进行计算。

②内力分析

中墩只有在节制闸运行期两侧受水压力的作用，经分析，此时隔墙两侧水压力相互抵消，隔墙底部所受弯矩值几乎为零。

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，构件宽度=1000mm，构件高度=800mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。按最小配筋率配筋，配筋面积=1111.50mm²，配筋组合＝Φ18@200，实配面积＝1272.00mm²，配筋满足要求。

（4）闸室便桥板

①已知条件

结构简图

②内力分析

弯矩图

剪力图

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值M=13.02kN·m，构件宽度=1000mm，构件高度=200mm，保护层a值=30mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=276.76mm²，配筋组合＝Φ14@200，实配面积＝770.00mm²，配筋满足要求。

（5）闸室机架桥板

①已知条件

结构简图

②内力分析

弯矩图

剪力图

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值M=70.11kN·m，构件宽度=300mm，构件高度=600mm，保护层a值=30mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=433.46mm²，配筋组合＝3Φ18，实配面积＝763.02mm²，配筋满足要求。

（6）横梁

①已知条件

结构简图

②内力分析

弯矩图

剪力图

③配筋计算

结构安全级别及荷载组合=Ⅱ级-基本组合，安全系数K=1.2，弯矩计算值M=27.56kN·m，构件宽度=400mm，构件高度=400mm，保护层a值=50mm，混凝土等级=C30，混凝土设计强度=14.3N/mm²，钢筋级别=3，钢筋强度=360N/mm²，最小配筋率=0.0015，受压区高度界限值=0.468。

计算配筋面积=277.97mm²，配筋组合＝3Φ20，实配面积＝942.00mm²，配筋满足要求。

8、桥梁工程

根据现状调查，项目区内大部分桥梁均修建于上世纪八、九十年代，由于运行时间较长，承重荷载标准较低，井柱断裂，护栏破坏严重，存在着较大的安全隐患，故根据现有道路等级分别重（改）建桥梁。

A、梁工程布置

根据灌区的实际情况，采取桩基盖板桥、砌石盖板桥和涵管桥等三种形式。

（1）生产桥建设标准

根据生产桥所在道路的实际宽度确定生产桥净宽，两侧设防撞护栏。生产桥所在道路均为生产道路，因这些道路上过重车较少，故根据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004），荷载标准参照公路Ⅱ级。采取桩基盖板桥、砌石盖板桥和涵管桥的形式。

B、工程设计

（1）桩基盖板桥

①桥面高程确定

按设计水位计算桥面最低高程，按下式计算:

式中:—桥面最低高程（m）；

—设计水位；

—考虑河弯超高、水拱、床面淤高和漂浮物高度等诸因素的总和（m）；

—桥下净空安全值（本次取0.5m）；

—桥梁上部构造建筑高度（m），包括桥面铺装高度。

若路面高程大于，桥面高程则采用路面高程。

②桥孔布设原则

公路桥梁均与所在渠道正交，跨径采用标准化跨径。

③桥上部结构设计

桥上部采用装配式钢筋混凝土空心板结构。空心板厚400mm，桥面铺装面层采用100-130mm厚C40水泥混凝土。

④桥下部结构设计

桥下部采用钢筋混凝土桩柱式墩台结构。

a墩台帽

墩台帽、防震挡块和耳背墙均采用C30钢筋混凝土结构，应用《公路桥梁计算机辅助设计系统》桥梁通CAD6.2软件，计算确定墩帽、台帽结构尺寸。

b墩台柱

根据“桥梁通CAD6.2”计算结果，并考虑桥梁跨径及上部桥面净宽确定柱直径、柱个数、柱间距。墩台柱采用C30钢筋混凝土结构。

c墩台桩基础

根据地质勘查报告，参照渠道地质纵剖面图，确定桥梁所在处各类土层厚度、各土层与桩壁的极限摩阻力、各土层承载力标准值和桩尖处土的容许承载力等，计算出各公路桥墩台所需桩长。桩基采用C25水下钢筋混凝土钻孔灌注桩结构。

钢筋混凝土钻孔灌注桩基础设计按下述公式确定桩长:

根据“桥梁通CAD6.2”计算结果，取各种荷载组合后的最不利荷载作为作用在单桩上的垂直荷载，按照《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ024-85）的规定计算灌注桩有效桩长。

钻孔灌注桩的单桩受压承载力按下式计算:

式中：—单桩轴线受压承载力容许值（kN）；

—桩的周长（m），u=3.14

—为桩在最大冲刷线以下的第i层土层中的长度（m）;

—与对应的各土层与桩侧的摩阻力标准值（kPa）=80；

—为考虑桩入土长度影响的修正系数，取0.65；

—为考虑孔底沉淀淤泥影响的清底系数，取0.8；

—为桩底截面积（㎡）,A=0.75；

—为桩底的埋置深度；

—为桩底处土的容许承载力[kpa]，取230；

—为桩底以上土的换算容重；

—为地基土容许承载力随深度的修正系数,取1.5。

采用试算法，经计算摩擦桩中桩长9.6m时，单桩轴线受压承载力容许刚好能满足荷载要求，故取摩擦桩中桩长为10m；摩擦桩边桩长4.9m时，单桩轴线受压承载力容许刚好能满足荷载要求，故取摩擦桩边桩长为5m。

⑤桥两端衔接设计

两端桥台上设耳墙，桥头搭板与渠道两岸大堤相衔接。

（2）砌石盖板桥和涵管桥

①技术指标:墙后回填土干容量为15.5lN/m³，密实度＞90%，分层夯实；桥面采用三七灰土路面。

所有砌石采用M10，水泥砂浆砌筑；圆管为平口连接，接头采用M10水泥砂浆抹带，厚30mm，宽100mm；桥面高程高出渠顶高程20cm，以使砼管上土层高度达到足够厚度。

②砌石工程施工

a材料要求:

砌石:砌石体石料材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石料表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

砂:砂浆应采的砂料，料径为0.15mm-5mm，细度模数为2.5-3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm.

水泥:水泥按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。使用前分批对其强度、安定性进行复验。

胶凝材料:砂浆的配合比满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比通过试验通过。需要改变砂浆的配合比时，重新试验、并报送监理工程师批准。拌制砂浆严格按试验确定的配料单进行配料。砂浆现场拌制时，各纽分材料采用重量计量。砂浆随拌随用，已初凝的材料不得使用。

③砌石体砌筑技术措施

砌石体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30-50mm，当气温应化时，应适当调整。浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑的面留置临时间断处砌成斜搓。砌长毛石基础的第一皮石块座浆，将大面向下。相邻阶梯的毛石错缝搭接。毛石砌体分皮卧砌，上下错缝、内外搭砌。毛石砌体灰缝厚度为20-30mm，砂浆饱满，较大的空隙先填塞砂浆，后用碎石片或片石嵌实。毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处用较大的平毛石砌筑。毛石墙设置拉结石。拉结石均匀分布、相互错开，每0.7㎡墙面设置一块，皮内的中距不大于2m。

③料石砌体

料石基础砌体的第一皮用丁砌层座浆砌筑。料石砌体的灰缝厚度:细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石料切体不大于20mm。砌筑料石砌体时，料石放置平衡，砂浆铺设厚度略度于规定的灰缝厚度。其高出厚度:细料石和半细料石为3-5mm，粗料石为毛料石为6-8mm。料石砌体上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，每砌两皮后，砌一皮丁砌层；在同皮内用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距不大于2m。

④养护

砌本外露面，在砌筑后12-18小时运间及时洒水覆膜养护，经常保持外露面的湿润。

（3）排水涵桥

①设计指标

支渠：沟深2m，底宽1m，上口宽5m

排水涵桥：桥长6-8m，宽5m，高3m

管涵：C25预制钢筋砼管涵，内径1.0m，壁厚100mm，长5m。

管座：M10浆砌乱石，灌缝周围采用M10水泥砂浆充填。

挡土墙：M10浆砌乱石砌筑，M10浆砌石块石镶面。

②过流能力计算

利用均匀流公式计算下游渠道水位，即：

设计流量Q=0.5m³/s，渠床糙率n=0.025，水力坡降i=0.0001，经计算，管涵下游水位h2=1.045m，平均流速v2=0.34m/s，管涵流速v3=0.49m/s

管涵进口附近为断面1，出口附近为断面2，断面间距为L=5m。根据能量方程则有：

；

式中：—断面1水深（m）；

—断面1平均流速（m/s）；

—断面1、2渠底高差（m），=L·i=0.0005;

—断面2水深（m）；

—断面2平均流速（m/s）；

—局部水头损失（m）；

—局部水头损失系数，=0.77

—沿程水头损失（m），此处可忽略不计；

采用试算法，经计算进口断面水深=0.8，满足过流要求。

### 项目区道路工程设计

为了满足项目区的生产要求，根据田间工程的建设标准，结合灌排沟的布设，对项目区道路进行规划设计。

新建田间生路沿灌排沟布置，形成“田—农沟—林—路—田”的布置形式。

项目区道路路面的处理主要采用混凝土和砂石硬化形式。

机耕路设置基层和面层。现有路面整平，宽度6m；路基宽6m，碎石基层宽4m，厚度0.15m；路面宽度4m，为混凝土硬化路面或泥结碎石路面，厚度一般为0.18m或0.1m。

生产路设置0.15m厚填土路基，4m宽；路面宽度3m，为泥结碎(砾)石路面，厚度为0.1m。

表6-19    道路工程量表(每延米)

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4m宽硬化机耕路 共16.046km | 推土机推土 | m³ | 0.90 |
|  | 路床压实 | ㎡ | 5.0 |
|  | 基础灰土垫层(3:7垫层) | m³ | 0.6 |
|  | 压实路肩 | m³ | 0.67 |
|  | C20混凝土路面 | ㎡ | 4.06 |
|  | 沥青伸缩缝 | m | 0.68 |
| 4m宽砂石路 共4.837km | 推土机推土 | m³ | 1.0 |
|  | 路床压实 | ㎡ | 5.02 |
|  | 压实路肩 | m³ | 0.093 |
|  | 泥结碎石路面 | ㎡ | 4 |
| 3m宽混凝土共4.80km | 推土机推土 | m³ | 0.075 |
|  | 路床压实 | ㎡ | 4 |
|  | 基础灰土垫层(3:7垫层) | m³ | 0.6 |
|  | 压实路肩 | m³ | 0.33 |
|  | C20混凝土路面 | ㎡ | 3.0 |
|  | 沥青伸缩缝 | m | 0.5 |
| 3m宽砂石路 共15.602km | 推土机推土 | m³ | 1.03 |
|  | 路床压实 | ㎡ | 4.2 |
|  | 压实路肩 | m³ | 0.30 |
|  | 泥结碎石路面 | ㎡ | 3 |

### 项目区防护林网工程设计

项目区林业工程主要是农田防护林网设计。

根据区内的土壤和自然条件，规划布置一定数量的防护林，以改善区内目前的风沙危害，同时也将起到改善区内农田小气候的作用。

1、树种选择

通过建立树种优良、树苗均匀、网格合理、林相整齐的防护体系，构建完善的农业生态屏障。本地防护林以柳树、栾树为主，本着防护与绿化相结合、减少对农田遮荫的目的，根据农民群众的要求，选择柳树作为防护林树种。选用胸径2.5cm以上的优质树苗，林木成活率、保存率达95%以上。

2、种植形式规划设计

项目区的田间工程布局主要为“田—农沟—林—路—田”布置形式。

3、防护林种植

防护林种植开挖深0.6m，底宽0.5m。间距3m。

### 项目区电力工程设计

嘉祥县2015年田间工程建设项目区内共有31个村庄，电力已普及，村村通电，户户亮灯。每村均有变压器一个。根据项目区内用电情况调查和现有变压器的布置情况，因上述村内变压器部分只能满足本村用电，因此项目区机井还需布置配套变压器100kVA变压器37座，泵站还需配套变压器50kVA变压器6座。架设10kV高压线14.42km，埋设380V低压线154.32km。变压器由项目区各村委会派专人看护。

根据机井布置情况、装机容量、供电距离及电压降等要求，在现有高压线路的基础上架设高压线输电至各变压器，然后用低压线(380V)从变压器布引线至相邻机井。

1、输变电线路设计

根据项目区方田现状与各水泵所在位置布置高低压线路。高压线路由当地农网10kV线路“T”接，采用钢芯铝绞线架空方式供电，电杆间距50m。低压供电电缆采用钢带铠装护套铝芯电缆直埋地敷设方式，沿生产路或地边，根据具体供电区域情况采用链式、干线式、放射式方法相结合的方式进行敷设，利用电缆分支盒进行线路的分支与“T”接。

2、用电负荷等级

依据本地区电力系统状况和发展规划等相关资料，用电负荷主要为各提水灌溉用电，用电负荷等级设定为三级负荷。

3、负荷计算

变压器容量采用以下经验公式计算：

S=∑P(1+25%)+P1

式中:S-变压器容量，kVA；

P-电动机总功率，kW；

P1-照明用电总功率，kW。

井灌区均为地下井室，不考虑照明用电。根据项目区机井布置情况、机井装机容量、供电距离及电压降等要求，井灌区共需布置SCB10-100/10/0.4变压器37台；泵站灌区共需布置SCB10-50/10/0.4变压器6台，主接线采用高、低压母线均为单母线不分段接线方式。10kV电源进线一回。机电井三相异步电动机的额定电压为0.38kV，水泵电动机及地下井室其他用电均从0.4kV母线引接。

4、设备配置及线缆选择

低压架空线路具有占地多、造价高、易受外力破坏等缺点，地埋线路具有投资少、节约用地、运行安全、维护量小等优点。根据《农村电网建设与改造技术原则》的规定，本工程采用地埋电缆线路，实行一泵一线。

低压电缆选用VLV22系列农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘铠装电缆。其中VLV22-3×16总长为80.246km，VLV22-3×25总长为38.58km，VLV22-3×35总长为24.691km，VLV22-3×50总长为10.803km。低压电缆埋于设计沟底1.0m以下。电缆过排水沟时，可加装套管从沟底穿过，埋于设计沟底1.0m以下，并在沟口两侧做相应标记，过公路时，可利用专用设备在路基下打眼。另外，电缆过路、沟时也可采用局部架空方式。

上述各种电气设备均按所在回路的额定参数及使用环境选择，并以短路电流进行开断电流及动热稳定度校验，均满足要求。

5、机组启动方式

经计算，机组不能满足全压起动时电压降规定，故机组采用自藕降压起动方式。

6、过压保护及接地装置

变压器设避雷带防直击雷。为防止雷电波对电气设备的侵袭，户外高压电缆头处装有避雷器。将变压器及配电等建筑物的金属结构可靠接地。

接地装置系利用自然接地体，将水工建筑物底板钢筋，选择一些纵横交错点加以焊接形成电气通路，然后引出接至各需接地设备。接地电阻值不大于1Ω。

### 项目区标志牌设计

标志牌宽7.5m、高5m，铁框架结构，距地面1m，共21个。

# 投资估算和资金筹措

## 投资估算

2018-2022年，嘉祥县高标准农田规划建设任务28.33万亩，每万亩计划投资约1500万元，估算总投资41700.00万元，其中水利措施投资26940.00万元，占总投资64.6%；农业措施投资10633.00万元，占总投资25.5%；林业措施投资2085.00万元，占总投资5.0%；科技措施投资960.00万元，占总投资2.3%；项目管理费709.00万元，占总投1.7%；管护费373.00万元，占总投资0.9%。

## 资金筹措

估算总投资41700.00万元，按照目前各级资金配套和自筹比例，拟申请中央财政资金32000.00万元，省级财政资金7900.00万元，市级财政资金550.00万元，县区级及以下配套资金1250.00万元。

## 资金整合

按照“统一标准、分类指导，用途不变、优势互补，各记其功、形成合力”的原则 ，以农业综合开发项目区为平台，在项目实施之前，广泛听取涉农部门意见，加强部门之间的沟通协调，做到建设项目资金互补、不重叠、不冲突，共同推进和提升项目区农业综合开发建设的层次，加快项目区新农村建设的步伐。

## 年度投资安排

嘉祥县高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）年度投资安排详见表7-1：

表7-1   年度计划投资安排表

| 开发年度 | 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 开发面积 （万亩） | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1 | 国家新增千亿斤粮食产能规划嘉祥县2018年田间工程建设项目 | 嘉祥县发展和改革局 | 5.00 | 7500.00 |
|  | 2 | 嘉祥县2018年度小农水重点县项目 | 嘉祥县水务局 | 2.00 | 3000.00 |
|  | 3 | 2018年度满硐镇关山小流域0.4万亩生态综合治理项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.40 | 600.00 |
|  | 4 | 2018年嘉祥县梁宝寺镇0.4万亩高标准农田建设项目 | 嘉祥县农业综合开发办公室 | 0.40 | 600.00 |
|  | 5 | 2018年嘉祥县梁宝寺镇、纸坊镇高标准农田建设项目 | 嘉祥县国土资源局 | 2.72 | 4080.00 |
|  |  | 小计 | 10.52 | 15780.00 |
| 2019-2022 | 1 | 嘉祥县（2018-2022）年高标准农田建设项目（分年度实施） |  | 17.81 | 25875.00 |
|  | 2 | 小计 | 17.81 | 25875.00 |
| 2018-2022 | 1 | 合计 | 28.33 | 41700.00 |

# 效益分析

## 经济效益

### 综合经济效益

1、增产效益

规划实施完成后，主要农产品产量和质量将有较大提高，预计年新增生产能力：粮食3997.00万千克、棉花165.80万千克；年新增产值11800.00万元，年新增利润4130.00万元。

2、节水效益

项目实施高标准节水灌溉后，与土渠灌溉相比，可节水20％以上。项目建成后，项目区年可节水792.00万立方米，年节水效益43.56万元。新增农田防护林网875.97亩（折实），林木覆盖率由2.08%提高到2.38%。

3、省工效益

项目建成后，灌溉用水量、灌水时间减少，降低了劳动强度，灌溉用工量普遍降低。根据已建工程运行情况分析，项目建成后，每年每亩地灌溉用工量可节省0.8个，以每个工日72元计，年省工效益1703.81万元。

4、项目区的增产、省工、节水、节地和节能效益全面显现，年总效益：年效益5877.3万元。

### 国民经济评价

嘉祥县高标准农田建设规划实施方案（2018-2022年）编制项目属于社会公益性质，国民经济评价按照“有无对比”的原则进行，即“有项目”和“无项目”的增量费用和增量效益对比分析。

1、工程费用计算

（1）固定资产投资调整

工程静态总投资为34260万元，国民经济评价需对工程估算投资进行调整，影子投资是在财务静态总投资的基础上，按《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）附录E简化方法进行编制和调整，具体步骤如下：

①剔除国民经济内部转移支付的计划利润、税金A；

表8-1　　　　   　  工程利润、税金表　　　　　   万元

| 利润（7.0%） | 税金（11.0%） | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 3074.66 | 4831.61 | 7906.27 |

②调整主要材料费用B。按影子价格调整项目所需主要材料的费用。

本工程采用的材料价格与市场价格一致，按影子价格对所需主要材料的费用进行调整后，主要材料费用差值为0。

③调整土地费用D。

按土地的机会成本调整土地补偿费、青苗补偿费。本工程没有迁占费用，因此不存在调整土地费用。

④计算项目国民经济评价投资。

根据附录E1.0.4-1计算：

项目国民经济评价投资＝（工程静态总投资-基本预备费-A+B+C+D+E）×（1＋基本预备费率）

表8.4-2 　　   项目国民经济评价投资计算表　　　 万元

| 静态投资 | 基本预备费 | A | D | 1＋基本预备费率 | 国民经济评价投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43923.74 | 2196.19 | 7906.27 | 0 | 1.05 | 35512.34 |

（2）年运行费

本工程年运行费包括管理单位工资及福利、工程维护费、水源费、电费，按照水利部水财[1995]281 号文《关于试行财务基准收益率和年运行费率标准的通知》中规定，灌区年运行费率为固定资产投资的3-5%，本工程取4%计算，则年运行费为1756.95万元。

（3）流动资金

流动资金指维持工程正常运行所需的周转资金，包括购置燃料材料、备品、备件等周转资金。按年运行费的10%计，为175.70万元，于正常运行期第一年投入。

2、工程效益计算

（1）灌溉效益

计算灌溉增量效益，主要农作物灌溉效益按水利分摊系数0.35计算。工程建成正常运行后，可改善灌溉面积29.58万亩。农作物以小麦、玉米、棉花等为主。工程实施后，小麦单产增加80kg/亩，玉米单产增加100kg/亩，棉花单产增加30kg/亩。经计算，工程实施后共新增产值11252.88万元。水利工程效益4501.15万元。灌溉效益如下表：

表8.4-1             改善灌溉区灌溉效益计算表

| 种类 | 灌溉面积（万亩） | 种植比例 | 单价（元/kg） | 年增产（kg/亩） | 年增产值（万元） | 灌溉效益分摊系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 23.66 | 80% | 2.10 | 80 | 3974.88 | 0.40 |
| 玉米 | 23.66 | 80% | 1.80 | 100 | 4258.80 | 0.40 |
| 棉花 | 5.92 | 20% | 17.00 | 30 | 3019.20 | 0.40 |
| 蔬菜水果 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11252.88 |  |

（2）固定资产余值及流动资金的回收

固定资产余值根据工程施工管理状况预测，按固定资产的3%考虑，固定资产余值为1317.71万元。

固定资产余值和流动资金均应在计算期末一次收回，并计入工程的效益内。

3、国民经济分析与评价

从国民经济角度分析工程的盈利能力，根据经济内部收益率、经济净现值、经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。

评价指标及计算公式

（1）经济内部收益率(EIRR)

式中：

EIRR——经济内部收益率；

B——年效益(万元)；

C——年费用(万元)；

N——计算期(年)；

t——计算期各年的序号，基准点的序号为0；

(B一C)t ——第t年的效益(万元)。

（2）经济净现值(ENPV)

式中：

ENPV——经济净现值(万元)；

is——社会折现率。

（3）国民经济效益费用比EBCR

式中：

EBCR——经济效益费用比是年度费用和效益之比。

经计算，经济内部收益率为11.0%，经济净现值为3434.54万元，经济效益费用比为1.10。

国民经济评价效益费用流量表表8-4                                          万元

| 序号 | 项目 | 建设期 | 运行期 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | 2 | …… | 15 | …… | 20 | …… | 30 |  |
| 1 | 增量效益流量B | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.15 | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | 136549.9 |
| 1.1 | 项目各项功能的增量效益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.15 | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | 136498.8 |
| 1.1.1 | 灌溉效益 |  |  |  |  | 4501.15 | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | …… | 4501.15 | 135034.5 |
| 1.1.2 | 节水效益 |  |  |  |  | 0 | 0 | …… | 0 | …… | 0 | …… | 0 | 1464.3 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  | …… | 42 | 42 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  | …… | 9.1 | 9.1 |
| 1.4 | 项目间接收益 |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  | …… |  | 0 |
| 2 | 费用流量C | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 1756.95 | 1756.95 | …… | 1756.95 | …… | 4449.75 | …… | 1756.95 | 77361.3 |
| 2.1 | 固定资产投资 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 |  |  | …… |  | …… | 2692.8 | …… |  | 24652.8 |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  | …… |  | 0 |
| 2.3 | 年运行费 |  |  |  |  | 1756.95 | 1756.95 | …… | 1756.95 | …… | 1756.95 | …… | 1756.95 | 52708.5 |
| 2.4 | 项目间接费用 |  |  |  |  |  |  | …… |  | …… |  | …… |  | 0 |
| 3 | 净效益流量 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 2793.01 | 2793.01 | …… | 2793.01 | …… | 100.21 | …… | 2844.11 | 103108.6 |
| 4 | 累计净效益流量 | 10980 | 21960 | 32940 | 43920 | 46713.01 | 49506.02 | …… | 85815.15 | …… | 97087.4 | …… | 125068.6 |  |
| 经济内部收益率为11.0%，经济净现值为3434.54万元，经济效益费用比为1.10 |

从计算成果看，该工程经济内部收益率大于8%，经济净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，说明该工程在经济上是合理的，本工程建成投入运营后，产生的经济和社会效益是显著的。

## 社会效益

1、为整体推进新农村建设奠定物质基础。通过建设高标准农田，不仅可以将项目区的农田全部建设成为旱涝保收、高产稳产、节水高效的高标准农田，而且可以推动土地向种植大户、种粮能手集中，发展多种形式的适度规模经营，还可以增加农机整体装备，提高农机作业水平，夯实发展农业生产基础，为推进新农村建设创造良好的物质条件。

2、推动项目区农业科技进步。通过加大农业新技术、新品种的示范推广和农民培训力度，项目区农民种田水平得到有效提高，良种良法在项目区全面推广。

3、为发展现代农业创造条件。通过项目实施，显著改善项目区农业生产条件，大幅提高土地产出率、水资源利用率和农业劳动生产率，提高农业综合生产效益和增加种粮农民收入，提高现代农业物质装备水平，促进专业化、标准化和集约化发展，加快农业发展方式转变，为加快现代农业发展奠定坚实基础。

### 生态效益

项目建成后将取得明显的生态效益。

1、通过工程措施，建立健全项目区的灌排系统，引水压碱、深沟排碱，从而降低区内潜水位，淡化耕作层，降低土体含盐量，使区域盐碱土壤得到有效改良。

2、通过增施有机肥及配方施肥，有效改善土壤理化性状，使区内土壤有机质含量得以增加，从而培肥地力，提高土地产出率。

3、通过种植农作物和植树造林，区内的绿色植被和林木覆盖率达到80%以上，可减少地面蒸发，增加空气湿度，减少风、霜、干热风对作物的危害，提高项目区地面植被率，从而减少地表径流，减少径流对土壤的冲蚀，增加土壤肥力，改善土壤的理化性质，增加土壤的透性、持水力、涵养水源，防风固沙，净化空气，使生态环境呈良性发展。

4、坚持因地制宜，从当地实际出发。坚持符合自然规律、高标准规划、高质量建设，尽可能利用河道、水塘等原始地理形态进行功能布局，满足当地农业生产功能要求，实现农业综合开发项目与自然环境有机结合，促进生态环境的改善和经济的发展。

## 工程效益

高标准农田建设项目实施后，工程效益突出，主要表现在抗旱除涝效益、节水效益和省工效益三个方面。

1、通过疏挖修整沟渠、渠道硬化，可达到边坡稳定，水流畅通，输水能力大幅度提高，灌水保证率相应提高，为增产打下基础；工程实施后，排沟顺直，排涝能力增强，项目区农田抵抗旱涝灾害能力显著增强。

2、通过渠道衬砌，减少了输水渗漏损失，渠系水利用系数提高0.1以上，项目区单位面积用水量可节约15%以上。

3、省工效益。工程实施后，全市规划项目区均可实现自流灌溉，与以往灌溉模式相比，省时省力，效益显著。

## 环境影响分析

### 水环境影响分析

本规划项目实施后将有效地减少农业灌溉用水，可使田间肥力得到保护，减少土壤肥力的流失和地下水的污染，涵养地下水源，可以缓解区域水资源的紧张状况，维持地下水的采补平衡，能有效控制地下水位在临界水位以下，改善地下水质，防止地下水水质恶化，同时，有利于地下水资源的可持续开发利用。

### 农业面源污染影响分析

项目实施后，一方面能及时地排除区域涝水，有效避免渍害，同时通过水体流动，有效减少了病虫害的发生，有效扼制因洪涝带来的多种疾病传染源的滋生，同时保障了群众居住环境；另一方面及时提供农作物生长的需水量，促进农作物的生长，保障农作物的生态环境。项目实施后，能及时地排除涝水和积水，有效避免土壤长期因水浸泡长而造成的土壤孔隙减少，土体板结现象。工程运行中不增加新的污染源，对土壤肥力、土壤侵蚀、土壤二次污染等没有影响。同时，随着配方施肥技术和的应用推广，氮素、磷素的施用相对合理化，减少了浪费和污染。

### 生态环境影响分析

8.4.3.1  建设期的污染源及污染物

拟建工程在施工过程中，施工场地的清理、土石方的挖掘、物料的运输和堆存等环节，会对周围环境产生一定的影响。

（1）噪声

施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声。

（2）扬尘

在施工期间原材物料的大量堆存，会造成地面扬尘污染环境。

施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气。但由于施工期较短，场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，对周围环境产生的影响极小且短暂。

（3）固体废弃物

施工期固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、土石方施工时开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。拟建工程对固体废弃物定点堆放、管理，所以对周围环境影响甚微。

（4）对水环境的影响分析

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。由于废水排放量小，水质简单，且形成不了地表水径流，所以对水环境的影响很小。

8.4.3.2  运行期的污染源及污染物

运行期间对环境的影响主要为以下四个方面：

水污染：主要来源于水稻种植施用农药化肥随灌溉水渗入地下或排入河道，可能污染地下水或形成面源污染。本项目以建设优质水稻标准化基地为目标，通过“六统一”种植管理技术的推广和水稻有机肥的使用，可有效减少农药、化肥使用量，降低水污染。

噪声：本项目运行期主要噪声来源于大米和有机肥加工设备和运输车辆噪声。加工设备位于车间内，适当采取措施可有效降低噪声污染程度，达到合理值。

固体废弃物：该项目无固体废弃物污染。

工程建成后，对环境的影响主要表现为正面的、积极的社会环境和生态环境影响，这对确保工程安全运行，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，促进当地经济发展具有重要作用。

### 农村环境保护

建设高标准农田建设项目对农村环境保护具有积极的作用。实施高标准农田示范工程项目，通过水利措施、农业措施、田间道路、林业措施与农业科技措施，改变项目区农田基础设施薄弱的现状，增强抵御自然灾害的能力，改善生态环境，使项目区成为稳产高产、旱涝保收、节水高效的高标准基本农田区，促使粮食综合生产能力稳步提高，粮食生产达到优质安全标准，增加农民收入，夯实农业和农村发展基础。

高标准农田建设项目推广科学种田。推广测土施肥，实施配方施肥技术，使用生物有机肥和氮肥，合理的施肥方法，可减少化肥损失和污染。大力推广生物防治、物理防治和化学防治相结合的有害生物综合防治技术。通过宣传和培训提高农民的生态意识和农药使用技术，减少农药对环境污染的同时保护生态平衡，改善农村生态环境。

### 环境保护与治理措施

8.4.5.1  施工期环境保护和治理措施

通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声、扬尘和固废，为减少其环境污染，应做到：

（1）减少扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，向弃土表面洒水、防止扬尘。工程承包者应遵守弃土处理计划，立即运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落尘土，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿途弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦发现弃土、建材洒落应及时清扫。

（2）施工噪声的控制

工程施工开挖沟区、运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响，工程施工严格限制时限，不进行夜间施工。

（3）施工现场废弃物处理

及时清理施工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

8.4.5.2  运行期环境保护和治理措施

（1）改进耕作方式，提高作物的光能利用率，增加作物产量，增强农业生态系统的自稳能力。

（2）推广配方施肥新技术，节约用肥，防止肥力的大量流失，减轻化肥对土壤及水的污染。

（3）调整农作物种植结构，引进新品种、新技术等措施，提高项目区科技含量，使农业增效、农民增收。

（4）大力推广病虫害生物综合防治技术，降低农药使用量，减轻农药污染。

（5）加大农田基本建设，采取科学合理的排灌措施，防止土壤渍化的发生。

（6）大力推广秸杆还田新技术，增加土壤有机质含量，减少焚烧秸杆造成的空气污染，保护生态环境。

（7）发展农田林网体系，改善农业生态环境。

（8）加大环境监测力度，提高环保意识。

### 环境影响评价

试点项目实施后，通过基础设施建设，项目区的生产基础条件将会得到改善，不仅没有环境污染现象，而且能适宜农业生产向着“高产、优质、高效”的方向发展，并实行高标准农田建设，沟、渠、田、林、路综合管理开发及旱、涝综合治理，因此整个项目的实施不仅不会导致环境的恶化，而且会使项目区的农业生态环境得到进一步改善。

（1）降低地下水位、防治洪涝灾害，防止土壤盐碱化

通过对项目区沟渠进行整理，使项目区内的农沟、斗沟配套齐全，可降低地下水位，防止土壤盐碱化，排水通畅，从而提高了项目区防治洪涝灾害的标准。

（2）提高植被覆盖率，降低风沙影响

合理布局农田防护林，可以有效抑制项目区水土流失，降低风沙影响，使项目区的生态环境和农田小气候将得到较大程度的改善，而且能涵养水源，形成规划整齐、全面发展的立体生态农业格局。

（3）改良土壤，提高土壤肥力

通过土地平整、条田规划、深耕深松、配方施肥、增施水稻有机肥等措施，可增加土壤有机质，提高土壤肥力，改善土壤结构，改良土壤。

（4）改善田间小气候，生态环境改善

通过调整农业种植结构，植树造林，有效抵抗自然侵蚀，水力侵蚀，有效防止水土流失，改善田间小气候，减少水分无效蒸腾。

总之，该项目区通过田间工程配套、增施有机肥、节水措施、防护林工程措施及管理措施的实施，能有效消除对生态、环境造成的负面影响，使农业生态环境朝着良性方向发展。

## 节能评价

### 项目综合能耗情况

项目营运期能源消耗主要为电、汽柴油和水。电的用途为水泵、加工机械、照明等设备提供生产动力；汽柴油为水稻种植收获过程中大中型拖拉机、运输车辆提供动力；水为生产生活用水。

### 能源供应保障情况

8.5.2.1  电力供应现状

嘉祥县电力供应充足，全县形成了技术先进、安全可靠、供应充沛的现代化供电网络。本项目用电由本地电网提供，供应有保障。

8.5.2.2  供水

本项目灌溉用水为黄河水，水量充足，水质满足农业灌溉用水水质要求；生活用水为自来水，水质符合《生活饮用水水质标准》，能够满足项目实施。

8.5.2.3  汽柴油

项目区及周边汽柴油销售网络健全，能够满足产品外运用油需求。

8.5.2.4  项目用能源品种选择的合理性、可行性、供应可靠性分析

本项目主要能耗是水、电、燃油，从项目所在地的水力、电力、电网现状和规划建设看，项目建成后各项能源供应有保障。项目能源供应是可行可靠。

### 综合节能措施

8.5.3.1  节能措施

1、优化设计方案

工程勘察设计中要优化设计方案，合理规划布局，根据勘探、规划、设计资料选取最优方案，降低能源的使用量。

2、合理组织生产，实现有效利用能源资源

能源资源的优化配置与合理利用包括面很广，涉及调整产业结构、行业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，合理组织生产，提高产品质量，节约原材料，废旧物品回收利用以及能源开发、运输、贮存、加工、转换、燃料替代等，目的是达到能源利用的最佳整体效益，促进国民经济向节能型发展。

工程量较大，运输耗能量较大的材料用地尽量选取靠近施工区域的厂家或料场，降低运输耗能；有条件的企业发展多种经营、综合利用的产业，降低产品生产过程中能耗量，如预制砼，可批量成规模的生产，降低能耗。生产用电尽量选取就近用电，降低途中消耗。

3、选用节能型建筑材料及机械设备

建筑工程，采用规模化生产的建筑材料，采用节能保温型的建筑结构、新技术、节能建筑材料和产品、节能设施，建设低能耗绿色建筑，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。机、水泵、变压器、拖拉机等基础用能设备，选用能源消耗小、效率高的产品。

4、工程运行期能源的合理利用

制定并落实动力机械设备操作规范，避免电机、水泵、农机、加工设备空转。合理确定厂区布局，按照工艺流程合理确定加工设备布局和物料存放，减少物料倒运能耗。加工设备、动力机械等均选用的都是国家推荐使用的节能产品，合理选择其容量和台数，减少燃油、电力损耗。

5、严格执行国家标准，建立企业能耗管理机制

对国家公布淘汰的耗能产品，严禁生产和使用，开展节能教育，普及节能技术，开展节能效益实例宣传。

龙头企业要落实节约资源目标责任制，明确具体部门和专门人员负责日常管理，建立和完善节能管理考核考评制度。对在节约资源管理中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励，对浪费资源的单位和个人给予批评和处罚。

8.5.3.2  节水措施

为控制用水，达到节约用水的目的，拟采用以下措施：

1、大力推行节水灌溉，提高灌溉水利用系数

拟对项目区支斗渠全部衬砌，提高灌溉水利用系数。切实发挥管护小组职能，做好灌溉体系运行管护工作，减少跑冒滴漏发生，节约水资源。

2、做好田间水量控制管理，降低总用水量

结合水稻田间管理技术推广，合理控制灌水量，主要做到插秧后“看苗灌水”，分蘖期“浅水勤灌”，适当晒田等，降低总用水量。

3、企业生产生活用水节水措施

建设项目必须按照节水设施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，进行设计、施工和管理。对全厂各类用水实行统一管理、总量控制，强化用水、节水的计量管理。

供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。采用节水型卫生洁具。加大节水宣传，提高职工节水意识

### 节能评价

项目最大限度节约和提高资源的利用率，节能措施切实可行，节能效果显著。

# 建设管护和后续管理

## 资产移交

项目市级验收合格后，嘉祥县农开办、嘉祥县水务局、嘉祥县发改局、嘉祥县农业局、嘉祥县国土局等部门落实管护主体，及时（一个月内）办理产权移交手续，进行资产登记和移交。明确产权构成，建立健全各项项目运行管护制度，明确项目单位和嘉祥县农发办的责任，落实管护人员和管护经费。形成地方政府、农民合作社、村集体组织、受益农民共同管护的格局。由项目管理单位建立工程档案，建立管护组织，落实管护经费，确定适合本地情况的管护机制。

## 运行管护

高标准农田管护的主要任务是明确管护主体、健全管护机制、细化管护标准、落实管护措施，确保和建成工程按照设计要求正常运行、长期发挥效益。农发工程管护按照“建管并重”、“谁受益、谁负担”，“以工程养工程”以及“市场手段与政府补助相结合”等原则进行运行管护。土地治理项目市级竣工验收合格后，嘉祥县农发办应及时指导项目法人制定管护制度，落实管护责任。各级农发机构应认真做好农发工程管护的检查督导工作。

项目法人应根据受益范围和受益对象合理确定管护主体，与工程管护主体签订工程管护合同或协议，指导管护主体制定具体管护措施。

1、凡受益对象明确、能直接确定管护主体的农发工程，由管护主体负责管护；无法或暂时无法明确管护主体的农发工程，由项目法人负责管护。

2、鼓励采用市场方式确定管护主体。在符合相关法律法规并征得受益农民代表同意的前提下，可通过承包、租赁、拍卖、业主负责制等多种方式确定管护主体。

3、管护主体为项目法人的，应明确管护责任，完善管护制度，成立管护组织，组建管护队伍，对所负责的公益性工程或其他工程统一进行管护。

各类管护主体应严格遵守有关法律、行政法规和管护协议等规定，依法管理经营，不得擅自将工程及设备拍卖，工程权属改变需报经嘉祥县农发办批准。

水利措施中灌溉泵站、灌排渠道及配套建筑物、节水灌溉工程及配套设施等由受益镇、村、承租人、用水者协会或产权所有者负责，对建成工程及时检查、监测、维修、养护。农田机耕路与水利工程管护统筹协调。具体管护目标为：土渠和排水沟坡平堰直，进排水系统排灌通畅，运行正常，无跑、漏和堆堵现象；衬砌渠道无淤塞、折陷、裂缝、损坏现象；道路路面平坦，路坡平整，维修及时，路面路坡无杂乱堆积物和耕种现象；项目区水资源得到合理充分利用，无浪费现象，实现水资源长期供求的良性循环。

林业项目管护范围包括农田防护林工程。防护林建设采取承包、租赁、拍卖、专业队等形式，落实管护主体。具体管护目标为：林网补植、修剪和病虫害防治及时，无断档、折损现象，林相整齐美观，树木成活率和保存率达到国家有关要求。

# 保障措施

按照“耕地灌区化、灌区节水化、节水长效化”的思路和“统一规划布局、统一水源配置、统一技术标准、统一稽查验收、统一管理体制、统一调度运行”的要求，从组织领导、资金投入、制度建设、宣传发动等方面，提出以下保障高标准农田建设的具体措施。

## 落实责任部门，加强协调指导

切实加强对高标准农田建设工作的组织领导，各级党委、政府都将高标准农田建设工作列入重要议事日程，确保落实规划目标任务。制定详细的年度实施计划和具体的实施方案，明确工作分工，完善工作机制，落实工作责任，推动规划有计划、按步骤的实施，确保规划的严肃性。

由嘉祥县发展和改革局牵头，财政、国土、水利、交通、林业、农业综合开发办公室及项目镇政府等共同制定详细实施计划。

县财政局负责项目资金的整合、筹措和计划安排；县农业局负责水肥一体化技术提质增效转型升级建设；县水务局、县国土局和县农业综合开发办公室负责涉农项目落实及骨干灌溉和排水工程，以及配套建筑物等工程；市交通局负责干道建设；市林业局负责干道林网建设。项目所在镇政府为项目实施主体，具体负责制定实施计划并组织实施。

成立县粮食高产创建项目领导小组，加强对规划实施的指导和协调。建立多部门共同协商、密切协作、互相支持的工作机制，加强项目落实情况的跟踪和评价，并将结果与下一年度安排建设任务和资金挂钩。项目实施期间，县政府适时组织召开年度工作协调会议，统筹项目资金落实，确保规划顺利实施。

## 探索创新

我县已有多年农业综合开发的成功经验，规划在此基础上探索适用于本地的高标准农田建设的最佳治理模式，提升项目建设的整体水平。

### 创新规划理念，精心组织设计

科学编制规划报告，与新农村建设相结合，美化周围环境，解决群众多年想办而自身又难办的事，改善农民生产生活条件，提高农民物质文化生活水平，加快推进新农村建设的步伐；与当地实际情况相结合，实地踏勘，详细了解项目区农田水利设施现状和亟待解决的实际问题，做到情况清、底数明，充分考虑田块、地势、布局等因素，对规划方案逐条进行核实，并充分吸纳镇（街）、村干部、村民代表和村民的意见建议，强调田、水、林、路的综合治理，桥、涵、闸、站的综合配套，建立完善项目区灌溉、排涝、防洪一体化布局，有效提高农业基本生产条件。

### 创新管理制度，强化措施落实

为确保高标准农田建设项目高标准、高质量完成，在项目建设中，应不断探索新思路，完善各项规章制度，从评估立项、工程建设、资金管理、竣工验收、工程管护等各个环节规范管理行为，创新管理模式与方法。

加强与科研院所的协作，增强科技的支撑力度。改革现行农业科技推广体制，创新农技推广方式和机制，完善农村社会化服务体系和新型科技服务体系，建立科研开发、技术推广应用和带动农户发展的技术服务模式。引导、鼓励乡村干部、科技人员到基层从事科技承包或创办、领办龙头企业等实体。高度重视对各产业专业技术人员的培养，在充分发挥镇内现有科技人员作用的同时，加强与县内外企业的联系与合作，邀请相关技术人员到各企业进行讲授、技术指导，破解发展难题，开展人员培训，研发特色产品，借助外力提高特色农业产业发展的科技含量。加快农业先进科技知识的更新速度，加快优新品种、先进机械装备、标准化设施、优质栽培技术等方面的集成示范与推广，提高农产品科技水平和质量安全水平。

整合现有农业科研资源，构建农科教相结合、产学研一体化的农业科研体系，大力推进农业科技创新，推广渠道防渗、农艺节水、整平土地、增施有机肥以及农田林网建造等先进适用技术；推广节地、节水、节能、节材、节资等资源循环利用技术。加大农业产品质量检测力度，推广优质专用新品种，推行科学施肥用药先进技术，不断优化现代农业产业结构，提升农产品质量安全水平。

### 创新管护措施，严格审批程序

建立系统管理模式，规范计划管理流程，在高标准农田建设过程中涉及项目施工计划、分部工程量、使用工序、材料进场、质量管理和验收结算等程序的，严格实行全过程监督管理，各项程序必须经镇（街）分管领导、设计单位、监理单位、县区农发办共同审核把关，严格按计划管理要求履行报批程序，做到层层负责，层层落实，保证项目的规范实施；强化项目资金管理，保障资金安全有效运行，设立项目资金专有账户，实行专户管理，严格执行县级报帐制，实行国库集中支付，施工单位提出支付申请后，由中标商、监理人员、乡镇负责人、财政所、农发办和财政局六方共同签字拨款，严格按合同执行拨款进度，确保资金安全高效运行。

## 加大投入力度，推进资金整合

按照“统一标准、分类指导，用途不变、优势互补，各记其功、形成合力”的原则，加大农业综合开发资金与其他各类高标准农田建设资金的统筹整合力度。

### 做好规划衔接

建立县级统筹协调机制，尤其是在县级政府统一领导下，农业综合开发机构应加强与发展改革、国土、水利、农业等部门沟通协调，统一制定总体规划，并将农业综合开发高标准农田建设规划纳入总体规划，在不改变资金管理体制和分配方式的前提下，明确各部门的任务分工，由各部门共同协调高标准农田建设的投入政策、建设任务和工作部署，形成统筹整合高标准农田建设资金的合力。

### 全面统筹，提高效益

充分发挥农业综合开发集中投入、综合治理、机构健全、制度完善的优势，以“条件具备，农民自愿，地方政府规划，农业综合开发参与，组合各种资金”为原则，将农业综合开发资金与小型农田水利建设补助专项资金、现代农业生产发展资金等财政性资金有效整合和统筹安排，建立“集中规划、集中建设，各付其账、各记其功”的统分结合模式。在立足现有资金渠道和投资标准的前提下，通过各项开发措施的集成投入，实现连片治理、整县推进、区域衔接，充分发挥资金整合后的集聚作用，提高资金使用效益。

## 组织实施

### 建立项目建设组织机构

高标准农田示范工程建设是一个由多部门、多渠道整合资源，按统一规划、集中连片、突出重点、分年实施的系统工程，为确保高标准农田示范工程高标准、高质量按期实施，尽早发挥工程效益，县农开办与各项目实施单位共同组建项目指挥部，作为项目建设的具体组织实施机构。充分发挥财政、农业、水利、林业、国土等相关部门的作用，加强配合与协作，共同推进农业综合开发高标准农田建设规划的实施，确保各项开发任务顺利完成。

### 健全项目建设组织管理

县农开办具体负责编制工程规划、设计、实施计划和财务预算；初审工程设计，制定工程技术指标，进行技术指导；负责编制物资、材料、设备的采购计划；负责向省、市呈报详细的工程进度、财务决算和审计报表；负责项目的检查、监督，竣工验收和效益评价，督促落实工程建成后的落实和管护措施等。建设项目严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保项目工程高质量、高标准、按时完成。

### 完善项目建设技术管理

实施前，县农开办委托有资质的设计单位完成项目工程的勘察与规划设计，制定项目的实施方案，并邀请省、市专家对实施方案进行论证评估。实施过程中，由领导小组组织农业综合开发、水利、农业、林业等部门的技术人员组成技术小组，对工程项目的实施给予技术指导，确保工程质量和效益的发挥，真正建设成为精品工程，富民工程。

### 规范项目建设资金管理

县财政局设立高标准农田建设项目专项资金账户，做到专款专用，单独核算。根据工程形象进度调拨资金，并在现有财务制度的基础上，制定采购结算及各种资金报帐提款等方面的有关办法，对中央、省补助资金和地方配套资金，制定严格的制度，按规定足额用于高标准农田工程建设。加强项目资金的审计，管理和监督，保证项目资金及时足额到位，确保资金专款专用，安全使用。

### 制定项目监理计划

由市政府统一组织，采取政府采购方式进行招投标，选择有资质的工程监理单位和质量监督单位中标，对工程的实施进行监理和全程建设质量监督；县政府负责监理单位日常管理。工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。在主体工程（包括渠路土方工程、建筑物配套、渠道衬砌、道路硬化）施工期间，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

## 加强执行监督

依法加强对水利设施、林业的保护与管理，加强农业资源和环境保护，严禁污染和破坏。强化法制观念，切实履行法律法规赋予各部门的职责，加大普法宣传力度，建立健全执法体系，接受群众监督；加强执法人员培训力度，提高执法人员的执法能力和执法水平，完善执法监督制度，促进公平执法和严格执法；深入开展法制宣传教育，努力提高农民法律素质，转变管理手段，使农业产业化建设各项管理工作走上法制轨道。

## 大力宣传引导

充分发挥电视、广播、报刊、网络等主流媒体作用，开展形式多样的宣传活动，总结好的经验典型鼓励和引导农民合作社、专业大户、农业产业化龙头企业参与和承担高标准农田基础设施建设，调动社会各界参与支持创新试点项目工作的积极性。

## 及时总结，严格管理

嘉祥县政府及嘉祥县发展和改革局要密切关注和跟踪创新试点工作开展情况，根据实际工作进展，定期或不定期开展实地调研，对创新试点建设进行评估，认真总结有效做法、取得成效和存在问题，并将有关情况及时报送省农发办。同时，要强化创新试点项目管理，确保创新试点达到预期效果和目标，切实为全省高标准农田建设模式创新提供经验示范和引领。